新疆财政中央专项转移支付绩效自评报告

（2018 年度）

项目名称：叶城县良种场干部周转房建设项目

实施单位（公章）：中共叶城县委组织部

主管部门（公章）：中共叶城县委组织部

项目负责人（签章）：武成雨

填报时间：2018 年12月25日

一、基本情况

- （一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

新建阿克塔什农场39套乡镇干部周转宿舍，总建筑面积1365平方米，改善良种场干部住房条件。

- （二）自治区内分解下达预算和绩效目标情况。

- 无

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

该项目属于工程建设项目,实施过程均按照工程招标相关管理制度执行。

- 组织过程。

该项目于2018年6月24日招投标，10月1日完工。为保证项目质量和成本控制，项目推进过程中，业主方、监理方、施工方每月召开一次现场推进协调会，确保项目达到质量要求并如期完工。项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年10月25日完成检查验收，检查验收合格后按合和规定支付款项。

- 分析评价。

项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

三、综合评价结论

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标。和时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为项目今后的开展提供参考建议。

四、绩效目标实现情况分析

- （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

新财建〔2018〕57号、喀地财建［2018］43号（2018年新疆西藏四省四省藏区专项中央基建投资预算）良种场干部周转房，项目预算安排总额为273万元，其中财政资金273万元，2018年实际收到预算资金273万元。

2.项目资金执行情况分析。

新财建〔2018〕57号、喀地财建［2018］43号（2018年新疆西藏四省四省藏区专项中央基建投资预算）良种场干部周转房本项目实际支付资金185.54万元，预算执行率67%。项目资金主要用于支付工程建设费用185.54万元。

- 项目资金管理情况分析。

根据资金使用方案，严格按照审批程序，经县财政统一监管资金使用规范,不存在截流、挤占、挪用项目资金情况; 资金管理、 费用支出制度健全，财务执行情况好，项目专项资金管理良好。

- （二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标10个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为98分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标：阿克塔什农场干部周转宿舍面积1365平方米，新建农场干部周转宿舍39套，截至2018年自评评价时,该项目已经完成阿克塔什农场干部周转宿舍面积1365平方米，新建农场干部周转宿舍39套，年度设定的预期目标全部完成,完成率为100%。

（2）项目完成质量

年初设定预期目标为:工程质量达标率100%。根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格以高质量的项目完成情况来执行,完成率为100%。

（3）项目实施进度

年初设定目标为工程建设项目开工及时率100%，工程建设项目完工及时率100%，资金支付及时率100%。根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%。

（4）项目成本节约情况

建设工程主体价加配套及附属的平均单价2000元/平方米

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无

（2）项目实施的社会效益分析

乡镇干部周转宿舍建设，提高乡镇干部工作积极性和效率。

（3）项目实施的生态效益分析

无

（4）项目实施的可持续影响分析

工程框架结构和钢混结构的使用年限30年

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，服务对象满意率达100%，服务对象满意度指标完成。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

六、绩效自评结果应用和公开情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解了项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，按照实施方案完成了预期绩效目标。通过开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。和时，通过开展自我评价来总结经验,为今后和类项目的执行与实施提供了参考依据。

经综合评价，此项目绩效评价结果为良好，今后我单位会注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相结合，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。

绩效自评结果根据上级要求时间公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

对施工方提出合理的问题在现场进行解决，对我们自行发现或施工方提出设计不合理的地方我们及时联系设计院做更改或说明，确保工程的进度和完成工程预期的目标。存在问题的原因是设计院设计师到现场只看大概情况，对场地情况了解不彻底。

八、其他需说明的问题。

（一）后续工作计划

在工作细节上加大协调力度，加强专项资金管理，落实各项责任，建立长效机制的审核，形成有效机制，确保各项工作落实到位。认真落实资金核算报账制，完善资金管理体系，理顺管理程序。

严格按照各项财政资金管理办法和规定使用财政资金，遵守专款专用原则，坚持按项目、按规定程序、按进度拨款使用。不违反规定扩大开支范围，不提高开支标准，不弄虚作假，虚列支出，确保资金安全。

年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，希加大技术指导和扶持力度，加强财务人员培训。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

- 主要经验及做法

落实各项责任，建立长效机制的审核，形成有效机制，确保各项工作落实到位。认真落实资金核算报账制，完善资金管理体系，理顺管理程序。

严格按照各项财政资金管理办法和规定使用财政资金，遵守专款专用原则，坚持按项目、按规定程序、按进度拨款使用。不违反规定扩大开支范围，不提高开支标准，不弄虚作假，虚列支出，确保资金安全。

- 存在的问题

### 无

- 建议

### 无

九、附表。

《中央对地方专项转移支付绩效自评表》