喀什地区财政支出绩效自评报告

（2018 年度）

项目名称：村民服务场地建设项目

实施单位（公章）：中共叶城县委组织部

主管部门（公章）：中共叶城县委组织部

项目负责人（签章）：武成雨

填报时间：2018 年12月25日

一、基本情况

中共叶城县委组织部为县委工作部门，下设办公室、干部科、监督科、组织科、干训科、调研室6个科室。直属机关工作委员会、县委基层组织建设领导小组办公室、县委党员电化教育管理场地、县人才工作领导小组办公室设在组织部。2017年底，组织部行政编制17人，实有17人；工勤编制2人，实有1人。机关工委实有工作人员2人，占组织部编制；基层办行政编制4人，实有4人；电教场地全额事业编制15人，实有7人；人才办全额事业编制3人，实有1人。

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

新建14.8万平方米共计284个村民服务场地，提供冬暖夏凉的群众活动、学习。

- （二）自治区内分解下达预算和绩效目标情况。

- 无

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

该项目属于工程建设项目,实施过程均按照工程招标相关管理制度执行。

- 组织过程。

该项目于2017年9月1日招投标，2017年12月1日完工。为保证项目质量和成本控制，项目推进过程中，业主方、监理方、施工方每月召开一次现场推进协调会，确保项目达到质量要求并如期完工。项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年7月25日完成检查验收，检查验收合格后按合和规定支付款项。

- 分析评价。

项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

三、综合评价结论

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标。和时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为项目今后的开展提供参考建议。

四、绩效目标实现情况分析

- （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

新财行〔2018〕0022号、喀地财行［2018］9号(加强基层组织建设经费)－村级活动建设资金，项目预算安排总额为5826.35万元，其中上级财政资金5826.35万元，县级配套1213.65万元，年实际收到预算资金6517.65元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

本项目实际支付资金5826.32元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付工程建设费用5826.32万元。

3.项目资金管理情况分析。

根据资金使用方案，严格按照审批程序，经县财政统一监管资金使用规范,不存在截流、挤占、挪用项目资金情况; 资金管理、 费用支出制度健全，财务执行情况好，项目专项资金管理良好。

- （二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为100分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标：新建村民服务场地284个，截至2018年自评评价时,该项目已经完成新建村民服务场地284个，年度设定的预期目标全部完成,完成率为100%。

（2）项目完成质量

年初设定预期目标为:工程建设达到质量要求100%。根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格以高质量的项目完成情况来执行,完成率为100%。

（3）项目实施进度

年初设定目标为项目当年开工率100%，项目当年完工率100%，资金支付及时率100%。根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%。

（4）项目成本节约情况

建设工程主体价加配套及附属的平均单价1680元/平方米

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无

（2）项目实施的社会效益分析

解决建档立卡贫困人口就业3500人

（3）项目实施的生态效益分析

无

（4）项目实施的可持续影响分析

工程框架结构和钢混结构使用年限30年

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，满意率达100%，服务对象满意度指标完成。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结果已经公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

对施工方提出合理的问题在现场进行解决，对我们自行发现或施工方提出设计不合理的地方我们及时联系设计院做更改或说明，确保工程的进度和完成工程预期的目标。存在问题的原因是设计院设计师到现场只看大概情况，对场地情况了解不彻底。

- 其他需说明的问题。

无

九、附件

《喀什地区项目支出绩效自评表》