喀什地区财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：叶城县新拆分3个村村级组织活动建设项目

实施单位（公章）：中共叶城县委组织部

主管部门（公章）：中共叶城县委组织部

项目负责人（签章）：武成雨

填报时间：2018 年12月25日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、研究和指导党的组织建设，特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；主管党员教育、党员管理、党员发展工作；组织新时期党的建设调查研究。

2、负责办理由县委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县委管理和组织部管理干部的选拔、考察、调配、交流，办理其任免，退（离）休审批手续；指导领导班子思想作风建设；组织实施全县党的机关和人大、政协、群团等机关参照公务员制度管理工作。

3、贯彻中央和自治区党委、地委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养、选拔优秀中、青年干部工作。

5、主管全县的干部教育工作，贯彻落实干部培训规划。

6、调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况，组织协调有关部门共和开展知识分子工作。

7、负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，对干部选拔使用工作和领导干部进行监督。

8、管理县委老干部局。指导退（离）休干部宏观管理工作。

9、完成县委和上级组织部门交办的其他任务。2017年底，组织部行政编制17人，实有17人；工勤编制2人，实有1人。机关工委实有工作人员2人，占组织部编制；基层办行政编制4人，实有4人；电教场地全额事业编制15人，实有7人；人才办全额事业编制3人，实有1人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

- 新建3个村村级组织活动，总建筑面积1800平方米，改善新拆分的3个村办公条件。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

- 新建3个村村级组织活动，总建筑面积1800平方米，改善新拆分的3个村办公条件。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据新财行〔2018〕0022号、喀地财行［2018］9号(加强基层组织建设经费)－村级活动建设资金，项目预算安排总额为145万元，其中财政资金145万元， 2018年实际收到预算资金145万元。自筹资金0万元，资金到位145万元，资金到位率100%。

- （二）项目资金实际使用情况分析

新财行〔2018〕0022号、喀地财行［2018］9号(加强基层组织建设经费)－村级活动建设资金，本项目实际支付资金145万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付工程建设费用145万元。

- （三）项目资金管理情况分析

根据资金使用方案，严格按照审批程序，经县财政统一监管资金使用规范,不存在截流、挤占、挪用项目资金情况; 资金管理、 费用支出制度健全，财务执行情况好，项目专项资金管理良好。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

该项目属于工程建设项目,实施过程均按照工程招标相关管理制度执行。为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年10月25日完成检查验收，检查验收合格后按合和规定支付款项。

- （二）项目管理情况分析

项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成”。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为98分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

截至2018年自评评价时已完成新建村级组织活动面积1800平方米，完成率100%。

（2）项目完成质量

工程建设质量达标率100%，完成率100%。

（3）项目实施进度

项目按照年初既定目标序时进行，项目当年开工率100%，项目当年完工率100%，资金支付及时率100%。

（4）项目成本节约情况

活动平均单价1778元/平方米，完成率100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无

（2）项目实施的社会效益分析

解决建档立卡贫困人口就业人数30人，完成率100%。

（3）项目实施的生态效益分析

无

（4）项目实施的可持续影响分析

工程框架结构和钢混结构的使用年限30年。

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，服务对象满意率达100%，服务对象满意度指标完成。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

- 五、其他需要说明的问题

- （一）后续工作计划

- 在下一年度项目实施前带设计师到场地进行现场作业，防止出现图纸说明不详细，耽误工期。

- （二）主要经验及做法、存在问题和建议

对施工方提出合理的问题在现场进行解决，对我们自行发现或施工方提出设计不合理的地方我们及时联系设计院做更改或说明，确保工程的进度和完成工程预期的目标。存在问题的原因是设计院设计师到现场只看大概情况，对场地情况了解不彻底。

- （三）其他

无其他说明内容。

- 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标。和时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为项目今后的开展提供参考建议。

七、附表

《喀什地区项目支出绩效自评表》