新疆财政支出绩效自评报告

（   2018  年度）

项目名称：叶城县2018年农村安居富民房建设项目

实施单位（公章）：叶城县安居办

主管部门（公章）：叶城县安居办

项目负责人（签章）：毕永亮

填报时间：  2018年11月15日

一、项目概况

- （一）项目单位基本情况

- 叶城县安居富民工程建设领导小组办公室担负全县安居富民房建设以及其他农村住房、天然气管网建设、电采暖以及农村厕所改造工程等任务，单位性质属于长期临时机构，执行会计制度为行政会计制度，现有人员6人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

建设2018年农村安居富民房7015户，其中，建档立卡贫困户3046户，其它人员1769户，一般户2200户；2，使没有安全住房的群众生产生活条件明显改善，享有便利可及的基本公共服务，从根本上解决住房安全问题；3，改善农村居民的住房条件提升幸福指数。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据县财经领导小组会议研究决定要求，本项目援疆涉农整合资金22625万元，到位资金22625万元，财政柏匡22625万元，资金到位率100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目到位资金22625万元，执行22625万元，资金执行率100%，该项目资金主要用于安排建房户14206户。

（三）项目资金管理情况分析

严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目进行前期调研后，制定实施方案，进行招投标，项目已经完成进行验收工作。

（二）项目管理情况分析

本项目支出符合叶城县财政局、、叶城县安居办相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标16个，其中已完成三级指标16个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为98分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

新建安居房数量7015户，自治区资金补助户数7015户，中央资金补助户数4815户，上海援疆资金补助户数14281户，完成率100%。

（2）项目完成质量

该项目竣工验收合格率100%，完成率100%。

（3）项目实施进度

项目按照年初既定目标序时进行，项目当年开工及时率100%，项目当年完工及时率100%。

（4）项目成本节约情况

一般户自治区补助标准18500元/户，其它人员自治区补助标准8000元/户，其它人员中央补助标准15200元/户，上海援疆资金一般户及其他人员补助标准10000元/户，上海援疆资金贫困户补助标准20000元/户。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无

（2）项目实施的社会效益分析

叶城县2018年农村安居富民房建设项目的实施，农村安居工程项目受益贫困户3046户，安居房、危房改造抗震达到8级

（3）项目实施的生态效益分析

无

（4）项目实施的可持续影响分析

通过该项目的实施，农民群众住房使用年限50年。

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，国家主要决策部门领导和相关机构满意度达95%，服务对象满意度指标完成。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

本项目在下一年度将会继续申请资金和项目进行扩大和后续建设，力争完成十三五规划的任务。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

一是及时拨付农村环境治理项目资金；二是加大项目跟踪管理，争取在保证质量的前提下当年的项目当年全部实施完成；三是做好项目档案收集与整理，当年的项目全部归档存档。

2、存在的问题

无。

3、建议

该项目需要进行全县安居房建设，由于出生以及达到建房年龄需要建房没有及时分户，导致统计数据有误差。和时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为财政转移支付项目今后的开展提供参考建议。

- 其他

无其他说明内容。

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标。和时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为我单位今后的开展提供参考建议。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》