喀什财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：上海援疆分指挥部活动工程项目

实施单位（公章）：叶城县人民政府办公室

主管部门（公章）：叶城县人民政府

项目负责人（签章）：张生熙

填报时间：2018年12月28日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、县人民政府办公室行使下列职权：在负责全县人民政府会议的会务工作，对全县法制工作进行规划、协调、监督、服务； 领导、主持县人民全县内依法行政工作指导协调办公室的日常工作； 督促检查人民政府公文、会议决定事项；负责全县政务公开及政府信息公开工作等。

2、机构情况:叶城县政府办，行政单位，下设：叶城县人民政府应急管理办公室，叶城县人民政府法制建设办公室。

3、人员情况:编制人数共54个（编办提供的数据），其中：行政编制29人，机关工勤编制15人，参照公务员编制2人，事业编制6人，经费自理编制3人。实有人数，行政在职26人，参照0人，事业在职3人，工勤人员15人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

上海援疆分指活动建设含基础设施及配套基础设施。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据施工中标字（653126-2018-147）号，由新疆嘉程建设工程有限公司承建，中标价为362万元要求,该项目预算安排总额为114.88万元（总投资450万元，2018年已实现114.88万元），其中财政资金114.88万元用于叶城县上海分指活动建设项目。

（三）项目资金管理情况分析

叶城县政府办根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《叶城县政府办财务管理制度及办法》，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序和手续，并实行专人管理、转账核算原则。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

此项目2018年4月经招标，施工中标字（653126-2018-147）号，由新疆嘉程建设工程有限公司承建，中标价为362万元，工期为2018年9月10日至2018年10月24日止，总工期为45天。

（二）项目管理情况分析

- 该项目已制定资金管理办法，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成”。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标8个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为98分。

根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为98分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

分指活动建设面积1069.42平米，符合确定范围

（2）项目完成质量

工程建设验收合格率100%，确保工程质量

（3）项目实施进度

项目按照年初既定目标序时进行，项目当年开工及时率100%，项目当年完工及时率100%。

（4）项目成本节约情况

工程建设造价0.3385万元/平方米，没有超过预算

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无

（2）项目实施的社会效益分析

有效提升社会大局，努力实现目标

（3）项目实施的生态效益分析

无

（4）项目实施的可持续影响分析

可持续使用年限50年，确保项目继续发挥作用

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，群众满意度达100%，服务对象满意度指标完成。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

后续需要进行维护，因此提前做好前期准备工作

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

严格按照审批程序，经县财政统一监管资金使用规范,不存在截流、挤占、挪用项目资金情况; 资金管理、费用支出制度健全，财务执行情况好，项目专项资金管理良好。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、数据分析等方式，全面了解项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标。

七、附表

《项目支出绩效自评表》