喀什地区项目支出绩效自评报告

（ 2018年度）

项目名称：设施建设项目

实施单位（公章）：叶城县司法局

主管部门（公章）：叶城县司法局

项目负责人（签章）：王东

填报时间： 2018年12月1日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

负责全面依法治县相关问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县长期规划建议。统筹推进法治政府建设，指导监督显政府各部门，各乡镇（街道）政府依法工作。指导调节工作，指导监督人民陪审员选任管理工作，负责人民监督元选人工作。叶城县司法局为行政单位，行政编制为13人；机关工勤1人，参公事业编制7人，实有在职人员17人。人员增减情况说明：2017年年底，我单位在职人员17人，其中：行政17人，参照1人,工人2人，离休1人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

扩建施项目，使其能够更好的为学员服务，提升服务能力和服务水平，项目配套设施建设面积10288平方米，验收质量合格率100%，建设方造价1800元/平方米。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据（653126-2018-015）号文件要求，该项目预算安排总额为1841.09万元，其中财政资金0万元，存量资金1841.09万元，2018年4月实际收到预算资金1841.09万元用于叶城县司法局设施建设项目建设，资金到位率100%。

- 项目资金实际使用情况分析

根据本年（653126-2018-015）号关于下达司法局设施建设资金的文件，到位资金1841.09万元，本项目实际支付资金1841.09万元，预算执行率100%。

- 扩建施项目，使其能够更好的为学员服务，提升服务能力和服务水平，项目配套设施建设面积10288平方米，验收质量合格率100%，建设方造价1800元/平方米。

（三）项目资金管理情况分析

叶城县司法局根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《叶城县司法局财务管理制度及办法》，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序和手续，并实行专人管理、转账核算原则。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

此项目2018年2月3日经招标，施工中标字（653126-2018-015）号，由喀什华达建设工程有限责任公司承建，中标价为1841.09万元，工期为2018年3月1日至2018年4月29日止，总工期为60天。

（二）项目管理情况分析

该项目已制定资金管理办法，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成”。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标7个，其中已完成三级指标7个，指标完成率为100%。

根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为98分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

配套设施建设面积10228平方米，截至2018年自评评价时,该项目已经完成录入,年度设定的预期目标全部完成,完成率为100%。

（2）项目完成质量

建设验收合格率100%。根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格以高质量的项目完成情况来执行,收集和录入调查的数据资源真实有效的数据资源,完成率为100%。

（3）项目实施进度

年初设定目标为项目完工及时率100%。根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%。

（4）项目成本节约情况

设施建设项目建设方造价1800元/平方米

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无

（2）项目实施的社会效益分析

实施该项目能够使学员接受技能教育达到95%。

（3）项目实施的生态效益分析

无

（4）项目实施的可持续影响分析

设施建设项目可持续使用年限30年。

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，单位财务人员满意率达100%，服务对象满意度指标完成。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：

- 按照相关政策，严格把关资金支出，把钱花在刀刃上，在确保质量过硬的前提下，以最小的投入，产出最大效益。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议：严格按照审批程序，经县财政统一监管资金使用规范,不存在截流、挤占、挪用项目资金情况; 资金管理、费用支出制度健全，财务执行情况好，项目专项资金管理良好。

（三）其他：无

六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、数据分析等方式，全面了解项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》