喀什地区项目支出绩效自评报告

（   2018  年度）

项目名称：叶城县石榴风情园景区公共服务设施改造升级项目

实施单位（公章）：叶城县旅游局

主管部门（公章）：叶城县旅游局

项目负责人（签章）：姑丽巴哈尔·买买提

填报时间：2018 年 11月24日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

叶城县旅游局成立于2012年，主要职能：贯彻执行国家、自治区旅游业发展的方针政策和法律法规，起草相关性规范文件，指导全县旅游发展工作；组织全县旅游资源普查，指导相关开发和保护工作；承办政府交办的其他事项。人员编制情况：实有编制10人，借调7人，行政编6人，参照3人，事业工勤1人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

石榴风情园景区公共服务设施改造升级项目建成后，将提升叶城县乡村旅游发展的档次，而石榴风情园本身也将提升到国家5星级农家乐水平，充分带动了当地农村经济更好的发展及群众就业、脱贫。该项目的主要建设内容包括：项目区内的电力扩容及配套设施改扩建工程；民俗接待小院及其配套的室内外装修、给水、排水、供暖、消防、照明等配套设施的新建工程以及民俗接待小院外部景观木栈道工程的新建。其中：新建民俗接待小院一栋，占地面积约为600平方米，建筑面积432平方米。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

自治区旅游发展补助资金300万元, 财政拨款300万元，资金到位300万元，资金到位率100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

1、电力扩容及配套设施80万；2、民宿接待小院170万（1）配套化粪池；（2）外部景观（景观外墙及木栈道)及装修配套 (交钥匙)；（3）项目建设前期费用及其他等50万。

- 根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，叶城县旅游局严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

（三）项目资金管理情况分析

该项目已制定资金管理办法，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

叶城县旅游局委托中科高盛咨询集团有限公司签订合和并委托办理邀请招标，目前该项目已完成立项批复、方案；环评、地勘、勘界、初步设计等工作正在进行。

（二）项目管理情况分析

项目实施过程中，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《旅游局日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

四、项目绩效情况

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标15个，其中已完成三级指标15个，指标完成率为100%，根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为97分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标：建设民宿面积432平方米；建设景观木栈道300平方米，建设化粪池50平方米，截至2018年自评评价时,该项目已经完成建设民宿面积432平方米；建设景观木栈道300平方米，建设化粪池50平方米，年度设定的预期目标全部完成,完成率为100%。

（2）项目完成质量

年初设定预期目标为:工程及装修质量验收合格，验收合格率100%。根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格以高质量的项目完成情况来执行。

（3）项目实施进度

年初设定目标为项目开工及时率100%，项目完工及时率100%。根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好。

（4）项目成本节约情况

民宿含精装（交钥匙）造价3611元/㎡，景观木栈道造价580元/㎡，化粪池造价800元/㎡。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

叶城县石榴风情园景区公共服务设施改造升级项目增加游客人数10000人次，增加景区门票收入200000元。

（2）项目实施的社会效益分析

项目的实施增加贫困户就业人数20人，增加了就业岗位，解决当地就业岗位80个。

（3）项目实施的生态效益分析

无

（4）项目实施的可持续影响分析

叶城县石榴风情园景区公共服务设施改造升级项目保障工作正常运行1年。

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，游客满意率达95%，服务对象满意度指标完成。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

随着援疆工作的不断深入开展，使叶城上下呈现出经济发展明显加快、城乡面貌明显改观、各族群众生活明显改善，叶城旅游业也飞速发展，石榴风情园就是受益者之一，随着国家、自治区对乡村旅游发展的重视，广大群众也从“观光旅游”向“休闲旅游”转变，这就大大刺激了休闲度假旅游的发展，休闲消费也成为了旅游业新的增长点，追求保健、享受健康，已逐渐成为一种社会时尚，休闲保健旅游主动顺应了人们旅游观念的改变和对健康的追求，拓展了旅游方式，丰富了旅游内涵，是第二代旅游发展的一个重要方向。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：一是严格按财政部门的要求，及时做好各项资金的申请及支付；二是单位制定了相应的管理制度，加强内部管理与合理安排，保证各项工作的顺利开展。

- 2、存在的问题：旅游局在单位人员1名；工作多、工作忙、没有专门负责项目的人员；

- 3、建议：加强项目前期手续的精准性，加快资金拨付

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解叶城县石榴风情园景区公共服务设施改造升级项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。和时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为叶城县叶城县石榴风情园景区公共服务设施改造升级项目

今后的开展提供参考建议。

七、附表

《喀什地区财政项目支出绩效目标自评表》