喀什财政支出绩效自评报告

（ 2018年度）

项目名称：叶城县宗朗灵泉景区大门工程

实施单位（公章）：叶城县旅游局

主管部门（公章）：叶城县旅游局

项目负责人（签章）：姑丽巴哈尔·买买提

填报时间：2018年11月24日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

叶城县旅游局成立于2017年，主要职能：贯彻执行国家、自治区旅游业发展的方针政策和法律法规，起草相关性规范文件，指导全县旅游发展工作；组织全县旅游资源普查，指导相关开发和保护工作；承办政府交办的其他事项。人员编制情况：实有编制10人，借调7人，行政编6人，参照3人，事业工勤1人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

叶城县宗朗灵泉景区大门工程主要工程内容铺设电力电缆（BV4*70)751M、安装配 电箱1台、修建大门1座、（门两侧建筑物具体 做法：10*10L型钢骨架、3CM水泥桨抹面、外涂刷防木纹，总面积294.36M2；大门做法：10*4.5CM方钢焊接，尺寸：6.4*2.4M,外刷红色油漆）。为进一步完善景区形象，提高景区知名度及影响力，保障维修面积100平方米，保障维修成本为1800元/平方米。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目预算安排总额为18万元，其中财政资金0万元，县级专项资金 18万元，2018年实际收到预算资金18万元，资金到位率100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

- 该项目截至共计支付该项目资金180000元，预算执行率100%。其中：挖沟14118.8元；回填方13735.79元；电力电缆41522.79元；配电箱1862.77元；劳务费42000（主要用于修建大门使用人工劳务）缴税8460元，材料费58299.85元，装修招标代理费，主要分析项目资金使用明细情况，对各项支出进行明细说明。

- 根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，叶城县旅游局严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

（三）项目资金管理情况分析

该项目已制定资金管理办法，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

叶城县旅游局宗朗灵泉景区大门工程，喀什华夏建筑安装工程有限公司中标。

（二）项目管理情况分析

项目实施过程中，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《旅游局日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为100%，根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为96分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标：截至2018年自评评价时,该项目已经完成保障维修面积100平方米，年度设定的预期目标全部完成,完成率为100%。

（2）项目完成质量

年初设定预期目标为:工作开展资金保障率100%，验收合格率100%，根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格以高质量的项目完成情况来执行。

（3）项目实施进度

年初设定目标为项目开工及时率100%，项目完工及时率100%。根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则。

（4）项目成本节约情况

我单位在执行该类项目时,严格控制成本在预算之内,坚决杜绝资金浪费现象的产生,从项目实施结果中,节约人工费用18万元,。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无

（2）项目实施的社会效益分析

社会效益指标：增加了就业岗位，解决当地就业岗位94%

（3）项目实施的生态效益分析

无

（4）项目实施的可持续影响分析

可持续影响指标：保障工作正常运行可持续时间1年

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，游客满意度100%，服务对象满意度指标完成。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

- 随着援疆工作的不断深入开展，使叶城上下呈现出经济发展明显加快、城乡面貌明显改观、各族群众生活明显改善，叶城旅游业也飞速发展，总朗灵泉景区就是受益者之一，随着国家、自治区对旅游发展的重视，广大群众也从“观光旅游”向“休闲旅游”转变，这就大大刺激了休闲度假旅游的发展，休闲消费也成为了旅游业新的增长点，追求保健、享受健康，已逐渐成为一种社会时尚，休闲保健旅游主动顺应了人们旅游观念的改变和对健康的追求，拓展了旅游方式，丰富了旅游内涵，是第二代旅游发展的一个重要方向。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：一是严格按财政部门的要求，及时做好各项资金的申请及支付；二是单位制定了相应的管理制度，加强内部管理与合理安排，保证各项工作的顺利开展。

- 2、存在的问题：因单位领导都在乡里，导致该项目审计较晚，工程款支付进度慢。

- 3、建议：加强项目前期手续的精准性，加快资金拨付

（三）其他

无其他说明内容。

六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解上海市对口援建叶城县宗朗灵泉景区大门工程项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。和时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为叶城县旅游局项目今后的开展提供参考建议。

七、附表

《喀什地区财政项目支出绩效目标自评表》