附件4：

- 叶城工业园区管理委员会项目支出绩效评价报告

项目名称：喀什经济开发区城北转化区叶城产业园厂房及附属设施建设项目

项目单位：叶城工业园区管理委员会

主管部门：叶城工业园区管理委员会

项目负责人：邹镇伟

填报时间：2023 年01月12日

# 基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关政策文件与规定，根据（新财预〔2018〕189号文件立项，在“一带一路”的大背景下，把喀什的经济发展置于欧亚区域经济发展的大格局中去谋划，将喀什打造成丝绸之路经济带核心区的结合点、增长极和区域中心，重塑丝路重镇，撬动中国边疆城市对外经济开放新格局。

2017年5月，国家发展改革委等八部委发布《关于支持“飞地经济”发展的指导意见》，鼓励各地创新“飞地经济”合作模式，鼓励共建“飞地园区”，共同拓展市场和发展空间。在这个背景下，自治区经信委在全疆范围内选取起步早、理念新、有特色、代表性强的10个地州市的20个产业园区，开展“飞地园区”“共建园区”试点。

“飞地经济”是打破行政区划限制，通过创新规划、建设、管理和税收分成等合作机制，以产业园区为主要载体，通过合作共建等方式建设项目，实现互利共赢、可持续发展的经济模式，有利于优化产业布局，促进资源整合、优势互补，对于推动新旧动现阶段探索推进“飞地经济”也是促进区域协调发展的重要举措。与此同时，发展“飞地经济”能够进一步促进资源高效集约利用，有助于实现生态效益、经济效益、社会效益有机统一。能转换、促进工业经济转型升级具有积极意义。

建设产业园区管理体制设立在借鉴省内外各类开发区管理体制的基础上，按照与国际惯例接轨，适应社会主义经济体制的原则，为项目的顺利运行提供了强有力的体制保证。依托“喀什经济开发区城北转化加工区”新型产业发展平台，加快建设步伐，发展新兴的战略性产业和服务于整个南疆地区的装备制造业，重点落实经济开发区“面向中亚、西亚和南亚的出口加工基地，本地优势资源转换基地”的战略定位，借助国内强大经济实力所培育的生产优势、自身的地缘区位优势和政策“高地”优势，以及“对口援疆”的机遇，积极吸引国内外产业转移，加快发展面向中亚、西亚和南亚的出口产品加工业。借助机场、南疆铁路货运站等区域重要交通设施优势，打造国家新型产业示范园区。

叶城产业园位于城北转化区的中部，北侧紧邻主干路雄安大道，西临广东路，对向为麦盖提飞地经济园区，东临中吉乌三路对向为巴楚飞地经济园区，南临深圳路，对向为泽普飞地经济园区，交通优势明显，地块规整。喀什经济开发区城北转化区叶城产业园占地面积约400亩，根据实际需要，本次项目通过配套建设综合楼（包括科技创业中心、文化活动中心、生活辅助用房等功能）及职工餐厅，以完善产业园区基础设施和配套建设，改善投资环境，推动招商引资、全民创业和经开区各项事业发展，增加县域财政收入。

产业园区的建设，保证了项目区招商引资企业昼夜不息的工业生产得以持续。从联系性来说，项目区企业基础设施是全国性或区域性基础设施的节点与终端，是宏观大系统中的子系统，不仅起着承上启下的作用，并且在国民经济运行中起着重要的作用。本项目就是在这一背景条件下提出的。

- 2. 主要内容及实施情况

通过查阅《关于喀什经济开发区城北转化区叶城产业园厂房及附属设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书)的批复》（叶发改〔2021〕400号）文件，该项目属于新建工程，建设地点位于喀什经济开发区叶城产业园。项目主要建设内容为:

新建生产区厂房、配套生活区建筑面积约 15 万平方米建筑物及配套附属。

叶城产业园建设是喀什经济开发区发展现代工业的重要组成部分，叶城产业园厂房及附属设施建设项目建设，是叶城产业园长期良性发展的基础、障和必然要求。应当进一步开阔视野，明确思路，坚持可持续发展原则，加速建设，以较完备的功能用房、基础设施，配套的公共服务，把叶城产业园打造成为主导产业明确、协作配套合理、行业特色鲜明的产业集聚区。一、建设叶城产业园厂房及附属设施，符合工业的布局规律，是实现资源配置的有效途径。二、建设叶城产业园厂房及附属设施，将大大强化叶城产业园的功能和作用，有利于促进叶城产业园经济增长，为实现强区富民目标、实现全面建成小康社会宏伟目标作贡献。三、建设叶城产业园厂房及附属设施，是叶城县加快新型工业化进程，实现经济结构优化升级的客观要求。四、建设配套设施是喀什地区和喀什经济开发区的相关要求。五、建设配套设施是叶城产业园发展的诉求。

### 本项目由周鹏作为项目负责人，负责该项目的全盘组织实施；邹镇伟负责对项目实施情况进行跟踪与监督；项目资金管理情况 我单位严格执行国家有关法律、法规和各项财务管理规章制度，,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的单位严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

建设资金管理是项目建设过程中要严格执行国家各项法规和制度，对项目资金实行专户管理，专款专用，专帐独立核算，主动接受审计和上级主管部门的审计和监督。根据工程进展制定建设资金使用计划，坚持使用前审批，使用后检查验收，杜绝挤占、截留、挪用工程建设资金的现象，确保建设资金的安全可靠和合理使用。

- 3.项目实施主体

叶城工业园区管理委员会局为全额事业单位，纳入2022年部门决算编制范围的有6个办公室：党建办公室、综合办公室、财务中心、招商引资中心、企业服务中心、项目中心。

编制人数21人，其中：行政人员编制0人、工勤1人、参公0人、事业编制20人。实有在职人数15人，其中：行政在职0人、工勤1人、参公0人、事业在职14人。离退休人员0人，其中：行政退休人员0人、事业退休0人。

本单位下设项目建设领导小组，履行项目建设期组织管理职能，负责项目建设中宏观指导、可行性研究报告审批，搞好项目实施的组织协调、调度和督查验收等工作。本单位项目部、预算科、财务科和综合办在项目建设领导小组的统筹协调下，积极推进项目的建设进度。

- 4. 资金投入和使用情况

喀什经济开发区城北转化区叶城产业园厂房及附属设施建设项目根据喀地财债[2022]5号、喀地财债[2022]11号、喀地财债[2022]17号文件，共计安排下达资金37174.55万元，安排下达资金其中债权资金28000万元、扶贫产业发展资金6618.55万元、劳动密集型产业资金2556万元。另外企业贷款2825.45万元。最终确定项目资金总数为40000万元。

截至2022年12月31日，实际支出40000万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

- 1.项目绩效总目标

项目投资40,000.00万元，用于喀什经济开发区城北转化区叶城产业园生产区厂房约150000平方米的建设及配套附属，项目的实施可加快产业结构调整和优化升级，加快构建具有新疆特色的现代化产业体系，促进企业积极融入“一带一路”建设。

- 2.阶段性目标

根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《中共喀什地委喀什行政公署〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉》（喀党发〔2018〕17号）的规定，结合我单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

### 2021年8月份拨付了1000万元；

2021年9月份拨付了3000万元；

### 2021年10月份拨付了2618.55万元；

2021年12月份拨付了1278万元；

### 2022年3月拨付了3000万元；

### 2022年4月拨付了4000万元；

### 2022年4月19日拨付了1278万元；

### 2022年6月拨付了13000万元；

### 2022年7月拨付了3128.2194万元；

### 2022年9月拨付了3128.2194万元；

### 2022年10月拨付了1743.5612万元；

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

- 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置.个性指标下设产出和效益和满意度3个一级指标，其中产出指标下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益指标下设社会效益,可持续影响2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

- 3. 绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。

- 4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了行业标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作组，成员如下：

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

赵海涛任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

邹镇伟任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

吴旭霞任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。

喀什经济开发区城北转化区叶城产业园厂房及附属设施建设项目项目得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 100% | 20 |
| 项目过程 | 20 | 100% | 20 |
| 项目产出 | 40 | 100% | 40 |
| 项目效益 | 20 | 100% | 20 |
| 合计 | 100 | 100% | 100 |

（二）综合评价结论

运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。

喀什经济开发区城北转化区叶城产业园厂房及附属设施建设项目已完成大大半，推动了喀什经济开发区城北转化区叶城产业园产生经济和社会效益。该项目最终评分得100分，绩效评级为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。

项目决策指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项依据充分性 | 3 | 100% | 3 |
| 立项程序规范性 | 2 | 100% | 2 |
| 绩效目标合理性 | 3 | 100% | 3 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 100% | 2 |
| 预算编制科学性 | 5 | 100% | 5 |
| 资金分配合理性 | 5 | 100% | 5 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

（1）立项依据充分性：结合叶城工业园区管理委员会职责，并组织实施。围绕叶城工业园区管理委员会年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与赵海涛分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。

项目过程指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金到位率 | 5 | 100% | 5 |
| 预算执行率 | 5 | 100% | 5 |
| 资金使用合规性 | 5 | 100% | 5 |
| 管理制度健全性 | 2 | 100% | 2 |
| 制度执行 | 3 | 100% | 3 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（2）预算执行率：预算编制较为详细，财政资金到位37174.55万元，企业贷款资金到位2825.45万元，共计40000万元。实际支出40000万元，预算执行率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（4）管理制度健全性：制定了党校相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由8个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。

项目产出指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出质量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出时效 | 10 | 100% | 10 |
| 成本情况 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 40 | 100% | 40 |

- 对于“产出数量”

新建产业园生产区厂房面积150000㎡，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

- 对于“产出质量”：

厂房有效利用100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

（3）对于“产出时效”：

项目开工及时率100%，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3.3分。

项目完工及时率100%，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3.3分。

债券资金支付时限90天，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3.4分。

合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

支付工程费用34618.55万元 ，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

支付工程建设其他费用2556万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

预备费2825.45万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标得4分。

合计得10分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

项目绩效指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施效益 | 10 | 100% | 10 |
| 满意度 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

1.实施效益指标：

对于“经济效益指标”：

本项目无该指标。

对于“社会效益指标”：

当年新增就业人数2120人，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

对于“生态效益指标”：

本项目无该指标。

对于“可持续影响指标”：

工程设计使用年限15年，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

实施效益指标合计得10分。

2.满意度指标:

对于“满意度指标：奖补企业满意度95%，实际完成值为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

喀什经济开发区城北转化区叶城产业园厂房及附属设施建设项目项目预算40000万元，财政资金到位37174.55万元，企业贷款资金到位2825.45万元，共计40000万元。实际支出40000万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为7.14%,项目无偏差。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

前期:项目规划合理，准确，前提准备充分，加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。

实施过程：项目资金拨付及时，工程顺利竣工。

结束验收阶段：验收及时。加强组织领导，本项目绩效评价工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。

（二）存在问题及原因分析

1.该项目前期工作管理模式陈旧

一些施工单位在建设项目开展之前，在各种因素的影响下，没有积极创新管理模式，因此降低管理工作效率。此外建设项目管理模式主要是利用传统的项目管理模式，针对前期各项工作环节，业主分别选择不同的专业单位完成，这种方式有利于业主控制工程项目，但是将会降低各个工作环节的衔接效率，导致各环节相互脱节，影响到工程项目的实施。一些建设单位没有配置专业的管理人员，为了顺利开展工程项目，需要配置大量的专业人员，但是这样将会浪费人员和资源。

2.资料管理缺乏科学性

在工程项目建设的初期涉及角度的工程资源，如果资料不够完善，无法有效指导实际使用。施工单位建立资料管理体系，有利于对于工程项目的各个环节提供服务，顺利开展竣工验收工作，因此突出了工程项前期资料管理的重要性。一些施工单位不够重视资料管理工作，导致资料管理工作缺乏有序性，没有根据标注编写资料，导致资料管理工作过于随便。这些情况将会影响到工程项目的后期管理工作，例如需要某方面资料的时候，无法快速地找到资料，阻碍施工工作的开展。

3.实施过程:项目主体工程设计工作不扎实,存在设计缺陷。

# 七、有关建议

1.创新工程项目前期管理工作模式

在项目管理阶段融合专业技术和技术管理人员，使工程项目建设前期管理效率因此提高。创新工程项目建设前期管理模式，可以整合不同专业前期咨询企业，有效节省工作时间，提高整体工作效率，及时掌握设计理念，有效防范各种问题，避免发生索赔事件，实现工程项目建设前期精细化管理，提高整体工作效率。工程项目管理人员需要主动学习各种专业知识，深入掌握各种先进的管理理念，使工程项目建设前期管理效率因此提高。

2.完善资料管理工作

可以为工程项目建设前期管理工作提供依据。首先需要结合工程项目的资源，实现资料的分类管理，方便后续工作及时调查施工管理问题。同时需要结合工程资料的属性，开展分级管理工作，双向保存纸质资料和电子版资料，避免丢失资料。其次需要结合工程项目建设前期管理情况，完善工程资料管理制度，提高资料管理行为的规范性和科学性。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件：1综合评分表

附件1：综合评分表

喀什经济开发区城北转化区叶城产业园厂房及附属设施建设项目绩效评价指标体系及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求得0.5分，否则不得分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则不得分；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则不得分；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复0.5分，否则不得分. | 3 |
|  |  | 立项程序（2分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分；②审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则不得分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分，否则不得分。 | 2 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | ①项目是否有绩效目标得0.5分，否则不得分；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分，否则不得分；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则不得分；。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则不得分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分； | 2 |
|  | 资金投入（10分） | 预算编制（5分） | ①预算编制是否经过科学论证得1分，否则不得分；②预算内容与项目内容是否匹配得1分，否则不得分；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得1分，否则不得分；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得2分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金分配合理性（5分） | ①预算资金分配依据是否充分得2.5分，否则不得分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应得2.5分，否则不得分。 | 5 |
| 过程（20分） | 资金管理（15分） | 资金到位率（5分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金得2.5分，否则不得分；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 预算执行率（5分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%得2.5分，否则不得分；实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分，否则不得分。 | 5 |
|  | 组织实施（5分） | 管理制度健全性（2分） | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分，否则不得分；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得1分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 制度执行（3分） | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分；；②项目调整及支出调整手续是否完备得1分，否则不得分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得0.5分，否则不得分；；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得0.5分，否则不得分。 | 3 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | ①新建产业园生产区厂房面积（平方米），预期指标≥150000平方米，完成该指标得满分（10分）否则不得分； 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | ①项目工程验收合格率（%），预期指标=100%，完成该指标得满分（10分）否则不得分； 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 10 |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | ①项目开工及时率（%），预期指标=100%，完成该指标得满分（3分）否则不得分； ②项目完工及时率（%），预期指标=100%完成该指标得满分（3分）否则不得分； ③债券资金支付时限（天），预期指标≤90天，完成该指标得满分（4分）否则不得分 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | ①支付工程费用（万元），预期指标<=34618.55万元，完成该指标得满分（3分）否则不得分； ②支付工程建设其他费用（万元），预期指标<=2556万元，完成该指标得满分（3分）否则不得分； ①预备费（万元），预期指标<=2825.45万元，未完成该指标得（0分）否则不得分。 | 10 |
| 效益（20分） | 项目效益（10分） | 实施效益（10分） | ①经济效益：无 ②社会效益：当年新增就业人数（人），预期指标>=2120人，完成该指标得满分（5分），否则不得分； ③生态效益：无 ④可持续影响：工程设计使用年限（年），预期指标>=15年，完成该指标得满分（5分），否则不得分。 | 10 |
|  |  | 满意度（10分） | 根据问卷调查，奖补企业满意度（%），达到满意的人数： ①人数大于等于95%，得10分； ②人数小于95%大于等于85%，得8分； ③人数小于85%大于等于70%，得5分； ④人数小于等于70%，不得分。 | 10 |
| 合计 | 100分 |  |  | 100 |

附件2：满意度调查问卷