自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：新建党校教学楼项目

实施单位（公章）：中共叶城县委党校

主管部门（公章）：中共叶城县委党校

项目负责人（签章）：王怀斌

填报时间：2018年12月15日

- 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1．主要职能

①根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地培训、党员领导干部、后备干部、理论骨干和村干部，对学员轮训情况进行考核。

②研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观；围绕党的任务和县委、县政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，对县情进行调查研究，为推进党的理论创新服务，为提高教学质量服务，为促进县委和县政府科学决策服务。

③针对建设中国特色社会主义进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

④按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和学习。以党政干部和马克思主义理论骨干为主要对象，按照党和国家有关学历教育法规和办法，开展业余函授教育。

2.人员情况

我校事业编制14人，工勤编制1人，截止2018年12月31日，叶城县党校实有职工10人，在职人员10人，其中参照2人，全额事业7人，工人1人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

2016年8月24日，叶城县发改委文件下发《关于新建党校建设项目立项的批复》（叶发改【2016】384号），项目建设地点叶城县育才路，建设规模：新建5019.51平方米框架结构教学楼一栋。2017年县财政拨款600万元，2018年县财政拨款276.73万元，已累计支付876.73万元，该项目无资金结转结余，党校教学楼建设项目对于提高叶城县基层干部素质，不断增强党员干部的法规意识，对于加强基层干部队伍建设，夯实党的执政基础具有重要意义。

2、项目基本性质

党校教学楼建设项目性质为2017年延续项目。

3、项目用途及范围

本项目主要用于建设党校的教学楼，符合国家、自治区关于加强基层党校建设的方针和政策，符合叶城县干部的实际需求，项目规模根据叶城县实际需求出发，方案及规模合理。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据《关于新建党校建设项目立项的批复》（叶发改【2016】384号），新建党校教学楼项目资金276.73万元，其中财政资金276.73万元，其他资金0万元，资金到位276.73万元；资金到位率100%。

- （二）项目资金实际使用情况分析

根据根据《关于新建党校建设项目立项的批复》（叶发改【2016】384号），安排新建党校教学楼项目资金276.73万元，到位资金276.73万元，本项目实际支付资金276.73万元，预算执行率100%，本项目实际支付资金276.73万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付工程款235万元、土地变更建设用地41.73万元。

- 根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，中共叶城党校严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

- （三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合叶城县基建相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况，该项目支出全部通过国库集中支付结算款项。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

为保证项目质量和成本控制，我单位积极与招标、财政对接，进行项目建设事项的工作，制定了《新建党校教学楼项目工作方案》，项目实施完成后，由本项目于2018年9月25日完成竣工验收，出具了项目审计报告，我单位按合同规定支付款项。

本项目不存在调整情况。

- （二）项目管理情况分析

项目的实施过程中，我单位建立《新建党校教学楼日常检查监督检查机制》，保障项目顺利实施。项目监理公司已建立《新建党校教学楼日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为95分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标1个：新建党校教学楼面积5019.61平方米。

（2）项目完成质量

质量指标1个：新建教学楼验收合格率100%。

（3）项目实施进度

时效指标2个：，新建教学楼项目开工率100%；新建教学楼项目竣工率100%。

（4）项目成本节约情况

成本指标1个：教学楼项目单方造价1746.64元/平方米。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无

（2）项目实施的社会效益分析

社会效益指标1条：基层干部接受教育5316人次，提高基层干部的素养，不断提升干部能力。

（3）项目实施的生态效益分析

无

（4）项目实施的可持续影响分析

可持续影响指标1条：可持续使用30年

3.满意度指标完成情况分析

满意度指标2条：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，项目学校教师和项目学校学员满意率达98%，服务对象满意度指标完成。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

该项目为2017年延续项目，目前完工，正在使用中，后续将做好维护工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验及做法

通过预算绩效管理，使专项资金得到了更好的监督和管理，形成了较为完善的新建党校教学楼项目绩效管理机制。

2.存在问题

绩效管理有待加强，我局虽然开展了预算绩效管理，但绩效目标设立不明确，内容不完整，指标选用重点不突出，定性指标选用较多，定量指标较少。

3.建议

加强绩效和管理，健全相关制度，明确专项人员，逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效益。

（三）其他

无其他说明内容。

六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解新建党校教学楼项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》