新疆喀什地区中央专项转移支付绩效

自评报告

（2018年度）

项目名称：2018年农村义务教育薄弱学校改造建设项目

实施单位（公章）：叶城县教育局

主管部门（公章）：叶城县教育局

项目负责人（签章）：李建中

填报时间： 2018年12月25日

- 基本情况

1．主要职能。

(1)监督、检查、指导各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。
    (2)对所属的各级各类学校和教育机构进行思想教育工作。
    (3)采取多种多层次、多种规格、多种形式、多种途径、分级搞好地方教育事业建设，努力构建三教统筹，结构合理，协调发展的教育体系。
   (4)依法按地区、有步骤、分阶段地推行和实施九年制义务教育，同时采取积极措施，努力发展幼儿教育。
   (5)按照“统一领导和分级管理”的原则，管理本县所辖普通中小学教育、成人教育（含广播电视教育）、学前教育、校外教育、电化教育等。
   (6)组织、协调本县各部门、企业、群众、团体、乡镇及广大群众共同参与本地区各类教育事业建设，依靠各方面力量集资办学，不断改善办学条件。
   (7)根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织和领导好学校的教育教学、体育卫生等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。
   (8)组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。
   (9)组织各级各类学校职员工的、法规、文化、业务学习，不断提高其素质。
   (10)管理教育事业编制及人事工作，协同县组织、人事部门管理本系统领导干部和教师。
   (11)编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划，教学设备、仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。
   (12)管理并使用好教育预算内、外资金、实行财务的审计、检查和监督。
   (13)组织领导中小学勤工俭学活动，监督、检查勤工俭学收益的分配使用情况。
   (14)组织、协调和管理本部门的统计工作，完成国家和地方统计、调查和分析任务，编制统计和分析资料。
   (15)组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。
   (16)管理与领导所辖乡镇教育行政机构。

- 人员情况，包括当年变动情况及原因。

编制人数6894人，其中：行政人员编制	15人，其中工勤人员编制1人；全额拨款事业单位人员编制6879人，其中参照公务员管理的事业单位人员编制5人，实有在职人数8677人，其中：行政在职8人，事业在职8669人，其中参照公务员管理的事业单位人员3人，遗属补助305人。

2018年全县有幼儿园176所、中小学141所、初中22所、高中6所、学校1所。教学班4261个（其中：义务教育阶段教学班2210个）、在校生176207人、职工9120人（其中：班主任2210人）。

- （一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

- 2018年农村义务教育薄弱学校改造建设项目预算总投入8089万元。其中：根据新财建【2018】64号、喀地财建【2018】30号文件，下达2018年第九小学教学及辅助用房建设（教学楼）项目中央专项178万元。根据新财教【2017】315号 、喀地财教【2018】9号文件，下达2018年农村义务教育薄弱学校改造建设项目中央预算内投资专项资金（第一批）7911万元。

- 新建一栋地上三层教学楼（框架结构，建筑面积906.67平方米）该项目开工日期2018年6月10日，竣工时间2018年9月7日。全面改善义务教育学校办学条件，在原有教学班级和学生的基础上可新增9个班级450名义务教育小学阶段学生。薄改项目主体及附属工程建设涉及了全县县直及乡镇中小学的57所中小学，以及50所中小学厕所工程建设项目。实施进一步改善义务教育阶段县直及农村中学的办学条件，使县直及农村中学实现跨越式的发展，而且将进一步保证学生就近入学，为提高当地农牧民和县城人民的文化素质，促进当地经济发展都将具有积极的意义。该项目的建成，解决了所有县直及乡镇学生家远，就学难食宿难的问题。集中了有限的教学资源，便利了教学管理。该项目的实施进一步减轻了学生家庭的经济负担，为学生人身安全和健康提供了有力保障；有利于营造良好的育人氛围，有利于师生的身心健康，为更好更快地培养社会主义事业的建设者和接班人做出了一定贡献。

- 自治区内分解下达预算和绩效目标情况。

- 自治区内分解下达2018年农村义务教育薄弱学校改造建设项目预算总投入8089万元。其中：根据新财建【2018】64号、喀地财建【2018】30号文件，下达2018年第九小学教学及辅助用房建设（教学楼）项目中央专项178万元。根据新财教【2017】315号 、喀地财教【2018】9号文件，下达2018年农村义务教育薄弱学校改造建设项目中央预算内投资专项资金（第一批）7911万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

对项目学校实地考察研究分析，确定建设内容。建设地点以及预算造价。由新疆维吾尔自治区叶城县发展和改革委员会批准该项目立项，并下达立项批复。我单位组织对项目前期进行审图、测绘、勘察、设计等。

- 组织过程。

完成前期准备工作后，将项目交由叶城县社会事业项目服务代建（叶城县教育局）负责组织实施，在招投标网发布招标公告，对施工和监理进行公开招标。不低于3家施工单位和监理单位参加投标，对项目现场评标后按照招标程序下达中标通知书。

- 分析评价。

- 全面缓解县直学校就近入学难、消除并避免超大班额的情况发生，为义务教育标准化办学提供强有力的硬件保障，为全县义务教育阶段学校标准化达标验收给与了根本保证。实施进一步改善义务教育阶段县直及农村中学的办学条件，使县直及农村中学实现跨越式的发展，而且将进一步保证学生就近入学，为提高当地农牧民和县城人民的文化素质，促进当地经济发展都将具有积极的意义。该项目的建成，解决了所有县直及乡镇学生家远，就学难食宿难的问题。集中了有限的教学资源，便利了教学管理。该项目的实施进一步减轻了学生家庭的经济负担，为学生人身安全和健康提供了有力保障；有利于营造良好的育人氛围，有利于师生的身心健康，为更好更快地培养社会主义事业的建设者和接班人做出了一定贡献。

三、综合评价结论

- 经综合评价，本项目达成预期指标，在项目实施过程中，做到了资金使用、管理、保障到位，严格执行扶贫资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目实施方案、招投标管理办法，根据年初设定的绩效目标，此项目综合评价得分为97分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1．项目资金到位情况分析

根据本年喀地财建【2018】30号和喀地财教【2018】9号文件要求，2018年农村义务教育薄弱学校改造建设项目资金8089万元，其中财政资金8089万元，其他资金0万元，资金到位8089万元；资金到位率100%。

2．项目资金执行情况分析

根据本年喀地财建【2018】30号《下达2018年教育现代化推进工程中央基建投资预算的通知》和喀地财教【2018】9号《关于下达2018年农村义务教育薄弱学校改造补助资金的通知》的文件，到位资金8089万元，本项目实际支付资金8089万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付2018年农村义务教育薄弱学校改造建设项目和第九小学教学及辅助用房建设（教学楼）建设项目工程款等。

- 根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，叶城县教育局严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

3．项目资金管理情况分析

本项目资金严格按照中央基建投资项目资金管理办法和地区财政资金管理制度支付资金；资金支付由本单位分管县领导、主管财务领导、县财政局等各级部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序和手续符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标3个：项目学校建筑面积36853.67平方米；可新增容纳39331名义教阶段学生；项目实际到位资金8089万元，已达预期目标。

（2）项目完成质量

质量指标1个：新建项目验收合格率100%，申报设定目标全部完成。

（3）项目实施进度

时效指标1个：项目完工及时率100%，申报设定目标全部完成。

（4）项目成本节约情况

成本指标1个：建设项目单方造价2194.9元/平方米，申报设定目标全部完成。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

经济效益指标1个：学生就近就学节省交通费600元/年，申报设定目标全部完成。

（2）项目实施的社会效益分析

社会效益指标3个：项目实施增加就业岗位180个；逐年提升教育水平；贫困2291名学生接受义务教育，申报设定目标全部完成。

（3）项目实施的生态效益分析

无。

（4）项目实施的可持续影响分析

可持续影响指标1个：项目学校可持续使用年限50年。

3.满意度指标完成情况分析

满意度指标3个：按计划完成项目实施，项目学校教师、项目学校学生家长和项目学校学生满意率达95%，服务对象满意度指标完成。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成，今后对各项指标和指标值的设定要进一步优化、完善。

六、绩效自评结果应用和公开情况。

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解了项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，按照实施方案完成了预期绩效目标。通过开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。同时，通过开展自我评价来总结经验,为今后同类项目的执行与实施提供了参考依据。

经综合评价，此项目绩效评价结果为良好，今后我单位会注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相结合，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。

绩效自评结果根据上级要求时间公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

- 项目建设的程序进一步规范；

项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作。

- 项目资料有待进一步完善；

项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。

- 项目后续管理有待进一步加强

通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，工程建设的绩效目标中成本设定和实际完成投资成本存在较小的偏差，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。

八、其他需说明的问题。

（一）后续工作计划

全面总结薄改建设中存在的问题，及时对项目进行竣工决算审计和保修期间的整改，下一步积极对房屋构筑物的资产向具体使用学校进行移交。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

- 主要经验及做法

通过预算绩效管理，总结了工作中的较好的经验:1、本项目全部按照招标程序委托代理公司在建设网上发布招标公告，和中标公司按照中标通知书内容，及时签订监理和施工合同。做好项目前期工作，设计、勘察、招标代理、评审、等。和代建签订教育代建项目协议，共同对工程进度、质量、验收、支付等程序，严格把关。

2、按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收关，加强督促检查，实施全程监管。

- 存在的问题

无

- 建议

年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

九、附表。

《中央对地方专项转移支付绩效自评表》