自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：学校建设项目

实施单位（公章）：叶城县教育局

主管部门（公章）：叶城县教育局

项目负责人（签章）：李建中

填报时间： 2018年12月25日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1．主要职能。

(1)监督、检查、指导各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。
   (2)对所属的各级各类学校和教育机构进行思想教育工作。
   (3)采取多种多层次、多种规格、多种形式、多种途径、分级搞好地方教育事业建设，努力构建三教统筹，结构合理，协调发展的教育体系。
   (4)依法按地区、有步骤、分阶段地推行和实施九年制义务教育，同时采取积极措施，努力发展幼儿教育。
   (5)按照“统一领导和分级管理”的原则，管理本县所辖普通中小学教育、成人教育（含广播电视教育）、学前教育、校外教育、电化教育等。
   (6)组织、协调本县各部门、企业、群众、团体、乡镇及广大群众共同参与本地区各类教育事业建设，依靠各方面力量集资办学，不断改善办学条件。
   (7)根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织和领导好学校的教育教学、体育卫生等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。
   (8)组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。
   (9)组织各级各类学校员工的、法规、文化、业务学习，不断提高其素质。
   (10)管理教育事业编制及人事工作，协同县组织、人事部门管理本系统领导干部和教师。
   (11)编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划，教学设备、仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。
   (12)管理并使用好教育预算内、外资金、实行财务的审计、检查和监督。
   (13)组织领导中小学勤工俭学活动，监督、检查勤工俭学收益的分配使用情况。
   (14)组织、协调和管理本部门的统计工作，完成国家和地方统计、调查和分析任务，编制统计和分析资料。
   (15)组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。
   (16)管理与领导所辖乡镇教育行政机构。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

编制人数6894人，其中：行政人员编制	15人，其中工勤人员编制1人；全额拨款事业单位人员编制6879人，其中参照公务员管理的事业单位人员编制5人，实有在职人数8677人，其中：行政在职8人，事业在职8669人，其中参照公务员管理的事业单位人员3人，遗属补助305人。

全县教育系统幼儿园176所，中小学141所，其中小学112所、教学点21个，初中22所（其中初级中学18所，九年一贯制4所），高中6所（其中完全中学3所、高级中学2所、职业高中1所）。

全县在校生176207人，其中在园幼儿56364人，中小学119843人，其中小学72554人、初中25172人、普通高中16020人、职业高中5906人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

建设5所学校建设，总建设面积82862.27平方米，其中第九中学（柯克亚乡中学）建设面积37300平方米、第五中学建设面积6036平方米、恰斯米其提乡中学10226平方米、第十中学（棋盘中学）10288平方米；第十二中学15011.27平方米。2018年项目工程进度80%工程量，2019年项目工程进度20%工程量，于2019年5月全面竣工；容纳学生11250名，覆盖建档立卡贫困学生3756人，集中办学极大改善办学条件，使贫困学生就近入学。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、用途和主要内容、涉及范围

新建5所学校建设，总建设面积82862.27平方米，集中办学极大改善办学条件，使贫困学生就近入学。少数地区中学布局规划的优化调整,有效整合优势教育资源,为学校的发展创造了有利条件.学校不仅可以让学生享受到丰富教育资源,还保障了学生学习各门课程的时间,促进了学生自理能力的提升。学校在一定程度上形成了学校的规模效益,提高了教育资源的利用效率,促进了学校教育质量的提高和区域内教育的均衡发展。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

- 根据新财预【2018】79号、喀地财预【2018】53号、喀地财扶【2018】32号文件要求和县级预算追加县级专项教育费附加及地方教育附加用于教育项目支出，学校建设项目资金12085.79万元，其中财政资金12085.79万元，其他资金0万元，资金到位12085.79万元；资金到位率100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

根据新财预【2018】79号、喀地财预【2018】53号、喀地财扶【2018】32号文件：下达我县2018年自治区第五批地方政府债券（新增债券）第三批财政专项扶贫资金（国债资金）学校建设项目8142.51万元，和县级预算追加县级专项教育费附加及地方教育附加用于教育项目支出3943.28万元，学校建设项目到位资金12085.79万元，本项目实际支付资金12085.79万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付建筑安装工程投资及待摊投资12085.79万元。

- 根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，叶城县教育局严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

（三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合《基础设施建设管理制度》和《政府采购法》等相关法律法规，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目达到公开招标限额标准,喀什地区建设工程交易叶城县分对该项目组织公开招标，由叶城县社会事业项目服务代建（叶城县教育局）负责组织实施。实施过程均按照代建及本单位制定的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目由叶城县社会事业项目服务代建（叶城县教育局）组织相关人员完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。

（二）项目管理情况分析

项目实施过程中，叶城县社会事业项目服务代建（叶城县教育局）建立了保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《代建项目日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标10个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为96分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标3个：容纳学生数11250名；学校建设面积82863平方米；覆盖学校乡镇5个，完成率100%，已达到预期指标值。

（2）项目完成质量

质量指标1个：学校建设工程验收合格率100%，已验收合格，合格率100%，已达到预期目标。

（3）项目实施进度

时效指标1个：项目完工及时率100%，已达预期目标。

（4）项目成本节约情况

成本指标1个：贫困地区学校建设单方造价1450元/平方米，已达预期目标。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

经济效益指标1个：贫困学生就近入学节省交通费（660元/年），已达预期目标。

（2）项目实施的社会效益分析

社会效益指标1个： 3756名贫困学生接受教育，已达预期目标。

（3）项目实施的生态效益分析

无

（4）项目实施的可持续影响分析

可持续影指标1条：校舍持续使用50年,已使用1年时间。

3.满意度指标完成情况分析

满意度指标1条：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，项目学校学生满意率达96%，服务对象满意度指标完成。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

建立健全教育保障改革管理制度组织结构的成立与各种财务管理制度的建立，对加强各学校财务监督，增强财务开支透明度，规范使用教育经费，提高教育经费的使用效益，促进学校财务管理的规范化，制度化科学化建设都将起到积极的作用。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

本项目全部按照招标程序委托代理公司在建设网上发布招标公告，和中标公司按照中标通知书内容，及时签订监理和施工合同。做好项目前期工作，设计、勘察、招标代理、评审、等。和代建签订教育代建项目协议，共同对工程进度、质量、验收、支付等程序，严格把关。

2、存在的问题

无

3、建议

无

（三）其他

无其他说明内容。

六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解学校建设项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为我单位学校建设项目今后的开展提供参考建议。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》