自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：农村学前幼儿园建设项目

实施单位（公章）：叶城县教育局

主管部门（公章）：叶城县教育局

项目负责人（签章）：李建中

填报时间： 2018 年 12月25日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1．主要职能。

(1)监督、检查、指导各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。
   (2)对所属的各级各类学校和教育机构进行教育工作。
   (3)采取多种多层次、多种规格、多种形式、多种途径、分级搞好地方教育事业建设，努力构建三教统筹，结构合理，协调发展的教育体系。
   (4)依法按地区、有步骤、分阶段地推行和实施九年制义务教育，同时采取积极措施，努力发展幼儿教育。
   (5)按照“统一领导和分级管理”的原则，管理本县所辖普通中小学教育、成人教育（含广播电视教育）、学前教育、校外教育、电化教育等。
   (6)组织、协调本县各部门、企业、群众、团体、乡镇及广大群众共同参与本地区各类教育事业建设，依靠各方面力量集资办学，不断改善办学条件。
   (7)根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织和领导好学校的教育教学、体育卫生等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。
   (8)组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。
   (9)组织各级各类学校职员工的文化、业务学习，不断提高其素质。
   (10)管理教育事业编制及人事工作，协同县组织、人事部门管理本系统领导干部和教师。
   (11)编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划，教学设备、仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。
   (12)管理并使用好教育预算内、外资金、实行财务的审计、检查和监督。
   (13)组织领导中小学勤工俭学活动，监督、检查勤工俭学收益的分配使用情况。
   (14)组织、协调和管理本部门的统计工作，完成国家和地方统计、调查和分析任务，编制统计和分析资料。
   (15)组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。
   (16)管理与领导所辖乡镇教育行政机构。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

编制人数6894人，其中：行政人员编制	15人，其中工勤人员编制1人；全额拨款事业单位人员编制6879人，其中参照公务员管理的事业单位人员编制5人，实有在职人数8677人，其中：行政在职8人，事业在职8669人，其中参照公务员管理的事业单位人员3人，遗属补助305人。

全县教育系统幼儿园176所，中小学141所，其中小学112所、教学点21个，初中22所（其中初级中学18所，九年一贯制4所），高中6所（其中完全中学3所、高级中学2所、职业高中1所）。

全县在校生176207人，其中在园幼儿56364人，中小学119843人，其中小学72554人、初中25172人、普通高中16020人、职业高中5906人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

- 预期目标及阶段性目标

全县95所幼儿园建设面积21811.62平方米，覆盖叶城县20个乡镇、三个场，覆盖贫困幼儿6742名，容纳13130名幼儿就读，2018年全面竣工验收，改善办学条件，使贫困幼儿就近入学，接受良好教育，产生巨大社会效益。1所县直改扩建幼儿园配备办公家具、厨具、电子设备等，为规范性办园评估达标合格提供有力保障。

2.项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3.用途及范围

本项目主要用于新（改扩）建全县县直、乡镇、村共计95所幼儿园园舍，建设面积21811.62平方米。覆盖叶城县20个乡镇、三个场，覆盖贫困幼儿6742名，容纳13130名幼儿就读。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

- 根据新财预【2018】79号、喀地财预【2018】53号，新财教【2018】39号、喀地财教【2018】49号文件要求，本项目资金3255万元，其中财政资金3255万元，其他资金0万元，资金到位3255万元；资金到位率100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

根据本年新财预【2018】79号、喀地财预【2018】53号，新财教【2018】39号、喀地财教【2018】49号文件关于下达2018年第三批财政专项扶贫资金（国债资金）95所幼儿园建设项目资金3205万元，2018年自治区农村学前经费保障机制园舍维修改造项目资金50万元的文件，到位资金3255万元，本项目实际支付资金3254.6544万元，预算执行率99.98%，结转资金0.3456万元。项目资金主要用于支付建筑安装工程投资3205万元，设备采购49.6544万元。

- 根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，叶城县教育局严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

（三）项目资金管理情况分析

本项目资金严格按照财政专项扶贫资金管理办法和地区财政资金管理制度支付资金；资金支付由本单位分管县领导、主管财务领导、县财政局等各级部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序和手续符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目达到公开招标限额标准,喀什地区建设工程交易叶城县分对该项目组织公开招标，由叶城县社会事业项目服务代建（叶城县教育局）负责组织实施。实施过程均按照代建及本单位制定的管理制度执行。

根据新财教【2018】39号、喀地财教【2018】49号文件：下达我县2018年自治区农村学前经费保障机制园舍维修改造项目乌夏巴什镇1村7小队幼儿园自治区上级专项资金50万元，根据喀教字【2018】76号文件，该项目调整变更用于城东幼儿园分园（老党校幼儿园）设备采购。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由叶城县社会事业项目服务代建（叶城县教育局）组织相关人员完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。

本项目不存在调整情况。

（二）项目管理情况分析

项目实施过程中，我单位按照喀什地区政府采购相关制度和基建类项目招投标程序顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时装订、归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标12个，其中已完成三级指标12个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分96分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标4个：贫困地区幼儿园建设面积21811.63平方米；贫困地区幼儿园附属设施建设园数95所 ；幼儿园容纳多少幼儿学生就读13130名；政府采购设备款1所，已达预期目标。

（2）项目完成质量

质量指标2个：新建或改扩建园舍验收合格率100%；政府采购设备验收合格率100%，已达预期目标。

（3）项目实施进度

时效指标1个：项目完工及时率100%，已达预期目标。

（4）项目成本节约情况

成本指标1个：贫困地区普惠性幼儿园单方造价1469.4（元/平方米），已达预期目标。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

经济效益指标1个：学前幼儿园建设项目实施完成并投入使用，为学生就近入学提供便利，贫困幼儿就近入学节省交通费660（元/年），已达预期目标。

（2）项目实施的社会效益分析

社会效益指标1个：贫困幼儿接受教育6742人，已达预期目标。

（3）项目实施的生态效益分析

无

（4）项目实施的可持续影响分析

园舍建设持续使用50年，已使用1年。

3.满意度指标完成情况分析

满意度指标1个：按计划完成项目实施，已完成满意度调查问卷调查，满意度99%，服务对象满意度指标完成。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

对95所幼儿园建设项目完成竣工决算审计，及资产移交等工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

- 主要经验及做法

通过预算绩效管理，总结了工作中的较好的经验，本项目全部按照招标程序委托代理公司在建设网上发布招标公告，和中标公司按照中标通知书内容，及时签订监理和施工合同。做好项目前期工作，设计、勘察、招标代理、评审等。和代建签订教育代建项目协议，共同对工程进度、质量、验收、支付等程序，严格把关。

- 存在的问题

无

- 建议

无

（三）其他

无其他说明内容。

六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解农村学前幼儿园建设项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为我单位农村学前幼儿园建设项目今后的开展提供参考建议。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》