自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2018年上海援疆资金建设项目

实施单位（公章）：叶城县教育局

主管部门（公章）：叶城县教育局

项目负责人（签章）：李建中

填报时间：2018年12月25日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1．主要职能。

(1)监督、检查、指导各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。
   (2)对所属的各级各类学校和教育机构进行思想教育工作。
   (3)采取多种多层次、多种规格、多种形式、多种途径、分级搞好地方教育事业建设，努力构建三教统筹，结构合理，协调发展的教育体系。
   (4)依法按地区、有步骤、分阶段地推行和实施九年制义务教育，同时采取积极措施，努力发展幼儿教育。
   (5)按照“统一领导和分级管理”的原则，管理本县所辖普通中小学教育、成人教育（含广播电视教育）、学前教育、校外教育、电化教育等。
   (6)组织、协调本县各部门、企业、群众、团体、乡镇及广大群众共同参与本地区各类教育事业建设，依靠各方面力量集资办学，不断改善办学条件。
   (7)根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织和领导好学校的教育教学、体育卫生等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。
   (8)组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。
   (9)组织各级各类学校员工的、法规、文化、业务学习，不断提高其素质。
   (10)管理教育事业编制及人事工作，协同县组织、人事部门管理本系统领导干部和教师。
   (11)编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划，教学设备、仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。
   (12)管理并使用好教育预算内、外资金、实行财务的审计、检查和监督。
   (13)组织领导中小学勤工俭学活动，监督、检查勤工俭学收益的分配使用情况。
   (14)组织、协调和管理本部门的统计工作，完成国家和地方统计、调查和分析任务，编制统计和分析资料。
   (15)组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。
   (16)管理与领导所辖乡镇教育行政机构。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

编制人数6894人，其中：行政人员编制	15人，其中工勤人员编制1人；全额拨款事业单位人员编制6879人，其中参照公务员管理的事业单位人员编制5人，实有在职人数8677人，其中：行政在职8人，事业在职8669人，其中参照公务员管理的事业单位人员3人，遗属补助305人。

全县教育系统幼儿园176所，中小学141所，其中小学112所、教学点21个，初中22所（其中初级中学18所，九年一贯制4所），高中6所（其中完全中学3所、高级中学2所、职业高中1所）。

全县在校生176207人，其中在园幼儿56364人，中小学119843人，其中小学72554人、初中25172人、普通高中16020人、职业高中5906人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期解决500名内地就读叶城籍贫困生就学难、住宿难、饮食难问题。建设工程面积23148平方米。提升预期覆盖583个班级。提升我县学校的硬件水平，提高教育信息化基础设施建设水平，优化学校环境，加快我县教育发展步伐，扩大优质教育资源覆盖范围，促进各青少年交往交流交融。改善学校办学条件，提升学校教学服务水平，从基础上加强教学阵地，为培养优秀教学团队和优秀学生队伍夯实基础。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

- 根据年初年初上海援疆指挥部年初预算安排，2018年上海援疆资金建设项目资金7156万元，其中财政资金0万元，其他资金7156万元，资金到位7156万元；资金到位率100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

根据年初年初上海援疆指挥部年初预算安排，2018年上海援疆资金建设项目到位资金7156万元，本项目实际支付资金7156万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付大学生资助费用300万元、学校建设项目费用6416万元、提升计划400万元、沪喀职教联盟40万元。

（三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合上海援疆项目资金相关财务管理制度，以及《基础设施建设管理制度》和《政府采购法》等相关法律法规，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目是上海援疆资金建设项目,实施过程均按照上海援疆项目资金相关财务管理制度和本单位制定的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

本项目由叶城县教育局、叶城县市场监督管理局、采购单位、供货单位、设计单位、监理单位、施工单位等有关单位进行验收,2018年12月已完成验收。

（二）项目管理情况分析

项目实施过程中，叶城县援疆办、叶城县教育局建立了严格的规章制度体系和严密的把关体系，保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《项目日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标16个，其中已完成三级指标16个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为96分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标3个：受益贫困叶城籍内地就读贫困大学生人数500名、工程建设面积数23148平方米、提升覆盖班级数583个，已达预期目标。

（2）项目完成质量

质量指标3个：项目完成质量解决困难学生学习及生活费用比例100%、建设项目质量达标合格率100%、项目资金到位率100%，已达预期目标。

（3）项目实施进度

时效指标1个：项目完工及时率100%，已达预期目标。

（4）项目成本节约情况

成本指标1个： 新疆籍内地就读贫困大学生享受补助标准3903（元/年），已达预期目标。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

经济效益指标2个：减轻地方财政负担7156万元；减轻新疆籍内地就读贫困大学生贫困家庭经济负担600元/人/月，已达预期目标。

（2）项目实施的社会效益分析

社会效益指标1个：安定教师队伍，提升教育教学水平，加快教育发展步伐，扩大优质教育资源覆盖范围, 逐年提高,已达预期目标。

（3）项目实施的生态效益分析

无

（4）项目实施的可持续影响分析

可持续影响指标1条：学校建设项目可持续使用年限30年。

3.满意度指标完成情况分析

满意度指标3条：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，学校教师、学校学生和学生家长满意率达95%，服务对象满意度指标完成。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

下一年度计划及安排：

①叶城县提升项目计划安排资金1454万元。

②叶城县第二高中学校建设项目计划新建校舍32100平方米、附属、餐厅设施、锅炉设备采购、学生用床14220张、餐桌椅2628套、食堂设备11套、课桌椅19130套等，共计安排资金12238万元。

③叶城县第七中学附属工程及设施设备项目计划安排资金1124万元。

④叶城县内地就读贫困大学生资助项目预计550名学生享受，按6000元/人的标准，共计安排资金330万元。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

明确职责任务，加强组织领导。加强政策宣传，做好资料收集。严格资格审查，公开公示名单。严格上海援疆资金建设项目资金核拨及发放。

2、存在的问题

无

3、建议

无

（三）其他

无其他说明内容。

六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解2018年上海援疆资金建设项目的资金使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为我单位2019年上海援疆资金建设项目今后的开展提供参考建议。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》