自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：叶城县科技馆修复工程项目

实施单位（公章）：叶城县文化体育广播影视局

主管部门（公章）：叶城县文化体育广播影视局

项目负责人（签章）：陈熙

填报时间：2018  年  12 月 25 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、主要职能简介

叶城县文体局，行政单位，主要职能:（1）、叶城县文化职责：负责全县大型文艺活动、大型艺术展览、重要节日和重大庆典文化活动等的策划和组织，充分发挥文化主阵地的作用，组织开展全县城乡群众喜闻乐见而又易于接受的文体活动，不断满足广大人民群众的精神文化生活。

（2）、叶城县文化馆职责：负责全县乡、镇村、户四级文化网络的建设与完善，培训业余文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术、书法、摄影、剪纸、做好“三馆一站”免费开放服务。

（3）、叶城县图书馆职责：做好免费开放服务读者工作，开展流通阅览（包括电子阅览），并创造条件，逐步开展读者辅导、咨询、查询工作，不断改进服务手段，改善服务态度，提高服务质量和读者满意度。

（4）、叶城县文物管理所职责：对全县文物遗址进行调查、登记造册建档，并进行科学管理及对损坏部分进行维修等。

（5）、叶城县歌舞团职责：通过群众性文化艺术、文艺手段，向广大群众进行社会主义思想道德教育、科学教育、共产主义理想教育和党的方针政策的宣传教育，开展好“四下乡”活动。

（6）、叶城县文化市场稽查大队工作职责：对本行政辖区内文化市场归口管理，发挥宏观调控职能，会同有关部门制定发展规划，建立和健全管理制度；按权限审批文化经营活动，核发《娱乐场地经营许可证》。

2、人员情况

行政编制为14人；机关工勤1人；参公编制20人（其中：叶城县文化市场稽查大队，编制为6人；叶城县文物管理所，编制为 6人叶城县群休办，编制为 8人），事业编制：67人（其中：叶城县图书馆，编制为8人；叶城县歌舞团，编制为33人；叶城县文化馆，编制为13人；叶城县文化，编制为8人；叶城县农村数字电影管理服务站，编制为5人）。实有在职人员61人，其中：行政13人，参照13人,工事业35人，退休人员10人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

为恢复科技馆学术报告厅的服务功能，承接大中型会议演出修缮科技馆学术报告厅内部墙面，椅子，舞台，屋顶，消防。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目

- 项目用途及范围

- 该项目主要用于修缮科技馆学术报告厅内部墙面，楼体、椅子，舞台，屋顶，消防等方面内容；范围是叶城县科技馆学术报告厅。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

- 根据县财经领导委员会会议研究安排，叶城县科技馆修复工程项目资金277万元，其中财政资金277万元，其他资金0万元，资金到位277万元；资金到位率100%。

- （二）项目资金实际使用情况分析

- 根据县财经领导委员会会议研究安排，叶城县科技馆修复工程项目到位资金277万元，本项目实际支付资金277万元，预算执行率100%，项目资金主要用于修缮科技馆学术报告厅内部墙面，椅子，舞台，屋顶，消防等建设资金277万元。

- 根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，叶城县文化体育广播影视局严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

（三）项目资金管理情况分析

本项目资金严格按照修复工程项目资金管理办法和地区财政资金管理制度支付资金；资金支付由本单位分管县领导、主管财务领导、县财政局等各级部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序和手续符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

科技馆学术报告厅恢复项目2017年9月进行公开挂网,按照程序进行无违规现象本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年12月完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。

- （二）项目管理情况分析

科技馆学术报告厅恢复项目实施过程中，新疆华夏建筑责任有限公司负责该项目的实施。项目的实施单位遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《科技馆日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标15个，其中已完成三级指标15个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为95分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标有3条：内部墙面装修3000平方米，安装座椅800座，消防管道消防设备全部更新100%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。

（2）项目完成质量

质量指标有2条：工程质量验收合格率100%，产品质量合格率100%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。

（3）项目实施进度

时效指标有1条：资金拨付及时率100% ，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。

（4）项目成本节约情况

成本指标有5条：墙面装修装50元/平方米，墙面材料，消防材料150万元，椅子每个820元，人均工资200元，材料费及前期费40.4万元，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。

2.效益指标完成情况分析

经济效益指标有1条：增加农民工家庭人均收入4000元/人，增加15名农民工家庭人均收入4000元/人，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。

（2）项目实施的社会效益分析

社会效益指标有1条：改善群众参观科技展环境100%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。

（3）项目实施的生态效益分析

无

（4）项目实施的可持续影响分析

可持续影响指标有1条：维修改造可持续影响5年，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。

3.满意度指标完成情况分析

满意度指标有1条：受益群众满意率达100%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

- 五、其他需要说明的问题

- （一）后续工作计划

科技馆学术报告厅恢复项目，财政投资性项目属于短期项目已实施完毕于2018年11月20日进行移交。项目建设后的管理由科技局科协使用进行管理和维护。

- （二）主要经验及做法、存在问题和建议

- 主要经验及做法

通过预算绩效管理，使专项资金得到了更好的监督和管理，形成了较为完善的科技馆修复工程项目绩效管理机制。

2.存在问题

绩效管理有待加强，我局虽然开展了预算绩效管理，但绩效目标设立不明确，内容不完整，指标选用重点不突出，定性指标选用较多，定量指标较少。

3.建议

加强绩效和管理，健全相关制度，明确专项人员，逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效益。

- （三）其他

无其他说明内容。

- 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解昆仑影剧院维修项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为叶城县文体广影局今后开展维修项目提供参考建议。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》