喀什地区叶城县林场新建农贸市场项目支出绩效评价报告

项目名称：林场新建农贸市场建设项目

实施单位：叶城县林场

评价部门：叶城县林场

二零二零年四月

一、基本情况

- （一）项目概况

1.项目单位基本情况

(1)叶城县林场职责:负责全县林木种苗培育、良种种苗改良、生态林管护、森林病虫害防治、促进林业发展、林果业提质增效、执行《森林法》等相关工作

(2)机构情况:叶城县林场全额事业单位(公益一类)

(3)人员情况:编制人数10人，其中:事业单位管理岗9人，工勤岗1人;实有人数7人(事业单位管理岗3人，事业单位工勤岗4人)，实有人数与上年相比增加1人，为退自休返岗人员增加1人。

2.项目背景及立项依据

根据新财农【2018】156号、喀地财农【2018】85号资金文号，下发资金预算金额为550万元，该资金主要用于林场新建农贸市场项目，建设目标为：新建两层商铺2700平方，工程款项及设计、监理、前期费用合计550万元 。

3.项目主要内容及实施情况

根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，叶城县林场场严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

项目采取公开招标方式，在新疆喀什招标网进行挂网公开招标，由叶城县祥安有限公司中标并负责承建。于2019年3月28日开始施工，7月28日竣工并投入使用。

本项目资金用于新建两层商铺2700平方，每平方造价1926元，资金采取报账制支付。项目分别由县市场管理、县扶贫办、县财政局全程进行监管，资金采用报帐制按工程进度进行资金拨付。

4.项目负责人为左建林，主要职责为督促项目实施，资金支付有完整的审批程序和手续符合制度要求；保持保量完成项目进度。

- （二）资金投入和使用情况

根据新财农【2018】156号、喀地财农【2018】85号资金文号，下发资金预算金额为550万元，其中财政资金550万元，其他资金0万元，资金到位550万元；本项目实际支付资金546.06万元，预算执行率99.28%，该项目剩余3.94万元，结余资金已上缴县财政。

新建农贸市场项目资金的使用范围：

根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，叶城县林场严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

本项目资金严格按照《林场财政资金管理办法》和《县财政资金管理制度》支付资金；资金支付由本单位分管县领导、主管财务领导、县扶贫办、县市管办、县财政局等各级部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序和手续符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- （三）绩效目标

总体目标为：本项目资金用于新建农贸市场两层商铺2700平方，每平方造价2037元；促进国有林场经济；商品集散地，方便居民购物、货物集散流通。

二、评价工作简述

- （一）评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财行〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价农贸市场建设资金进展、资金的使用，制建设及执行情况，取得的成效，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议，通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高支出水平。

- （二）本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为550万元林场新建农贸市场项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

- （三）绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。绩效评价体系。

根据以上原则,绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时,采取客观数据,主管部门审查、社会中介组织复查,与问卷调查相结合的形式,以保证各项指标的真实性。

(2)保证评价结果的真实性、公正性,提高评价报告的公信力。

(3)绩教评价报告应当简明扼要,除了对绩效评价的过程、结果描述外,还应总结经验,指出问题,并就共性问题提出可操作性改进建议。

（四）本项目绩效评价体系

遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的绩效评价原则,根据财政部制定的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》,结合新建农贸市场项目特性、结合单位实际情况,本项目按照财预﹝2020﹞10号文件制定评价指标体系。

我单位选取共性指标：决策中一级指标1个，二级指标3个，三级指标4个，分别是立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性。

过程中一级指标1个，二级指标2个，三级指标5个，分别是资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。

- （五）绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则，采用问卷调查法。本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则，采用问卷调查法。

向200人共发放200份问卷,回收190份问卷,其中有效问卷为180份,有效问卷为94.7%，再通过问卷录入、分析、整理后,形成社会调查满意度报告。

- （六）评价标准

项目评价标准采用计划标准。

计划标准:为进一步改善我场农贸市场的硬件设施，提升市场面貌和管理水平，加强和规范农贸市场建设改造及日常管理，提高资金使用效益，特制定叶城县林场农贸市场管理办法，项目总投资资金为550万元，项目已达到该标准。

- （七）绩效评价工作过程

1.本次评价成立了评价工作组，成员如下：

| - 评价人 | - 职责 | - 职称 |
| --- | --- | --- |
| - 左建林 | - 评价组组长 | - 场长 |
| - 司马义·马木提 | - 评价组成员 | - 书记 |
| - 如斯坦木·吐拉买提 | - 评价组成员 | - 党建办主任 |

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

2.数据采集方法及过程

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据,定性数据主要通过问卷调研等社会调查的方式来采集。

定量数据的采集主要通过被评价单位填报数据和实地采集数据相结合的方式,形成数据采集两条线,有效保证数据的真实性和可靠性,此外,我们会对所有数据进行全面审核和复核,并对重要数据进行实地采集。

3.绩效评价实施过程

项目组在前期调研的基础上,完成了项目绩效评价工作方案,明确了评价的目的、方法、指标体系、评价标准、合规性检查方案、访谈方案等。在此之后,项目组严格按照工作方案,经过了问卷调查、数据采集顺利完成了绩效评价工作。

（1）.问卷调查

2019年10月10日-2019年12月1日,项目组对2019年林场新建农贸市场项目涉及受益村民进行问卷调查。向200人共发放200份问卷,回收190份问卷,其中有效问卷为180份,有效问卷为94.7%，再通过问卷录入、分析、整理后,形成社会调查满意度报告

（2）.数据分析及撰写报告

2019年12月5日-2019年12月10日,项目组根据绩效评价的原理和规范,对采集的数据进行甄别、分析和评分,并提炼结论撰写报告,在规定时间内上报委托方,由委托方组织相关专家对报告进行评审。

三、综合评价情况及评价结论

经评价组通过资料分析等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为97分，评价结果为优良。

四、绩效评价指标分析

（一）项目的决策情况

根据叶城县2019年脱贫攻坚工作任务，结合我场实际，对周边农贸市场进行了调研，并将调研的情况上报县政府，经会议研究决定，拟定了《叶城县2019年林场新建农贸市场项目实施方案》，确定了项目实施地点，确定了项目领导小组及资金分配方案。该项目决策程序符合自治区、地区上级方案，2019年3月县发改委下达批复后，项目开始实施。

根据喀地财农【2018】85号文件要求，设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应。

本项目根据新财农【2018】156号、喀地财农【2018】85号资金文号，下发资金预算金额为550万元，该资金主要用于林场新建农贸市场项目，建设目标为：新建两层商铺2700平方，工程款项及设计、监理、前期费用合计550万元。

（二）项目的过程情况

根据新财农【2018】156号、喀地财农【2018】85号资金文号，下发资金预算金额为550万元，该资金主要用于林场新建农贸市场项目，建设目标为：新建两层商铺2700平方，工程款项及设计、监理、前期费用合计550万元 。

叶城县林场在资金支付方面，实行实施一个项目，支付一笔资金，资金支付，使用符合国家法规和财务管理制度。资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在项目组织实施方面，单位已制定《叶城县林场财政资金管理办法》，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

（三）项目产出情况

项目资金项目资金550万元用于新建农贸市场两层商铺2700平方。资金已全部到位，每平方造价/1926元。项目采取公开招标方式，在新疆喀什招标网进行挂网公开招标，由叶城县祥安有限公司中标并负责承建。于2019年3月28日开始施工，7月28日竣工通过县审计局审计后并投入使用。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建商铺面积（平方米） | 2700 | 2700 |
|  | 质量指标 | 工程（项目）验收合格率（%） | 100% | 100% |
|  |  | 资金到位保障率（%） | 100% | 100% |
|  | 时效指标 | 项目开工及时率（%） | 100% | 100% |
|  |  | 项目完工及时率（%） | 100% | 100% |
|  | 成本指标 | 商铺造价（元/每平米） | 2037 | 2022 |

（四）项目效益情况

项目实施完成后，有利于商品集散，方便居民日常生活，同时利用地处315国道和219国道的交汇处的便利优势，物品集散后可以更好地为和田地区及西藏阿里地区提供更好的商品和农产品。

经问卷调查，项目受益群众满意度为98%：达到了预期目标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进国有林场经济年增长（万元） | 50 | 50 |
|  | 社会效益指标 | 商品集散地，方便居民购物、货物集散流通 | 效果显著 | 100% |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 | 项目持续年限（年） | 30 | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度% | ≥90% | 80% |

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，强化资金管理，全面规范专项资金使用，该项目的实施，调动单位工作积极性和创造性，强化资金管理，全面规范专项资金管理及资金监管，确保资金使用安全，不断完善专项资金财务报表，建立全方位、多层次的监督管理，严格规定要求，做到专账核算、专款专用，确保专项资金手续齐全合法，力求提高资金使用效率。

- （二）存在的问题及原因分析

资金未按项目进度及时拨付。

六、有关建议

年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

七、其他需要说明的问题

无其他说明内容。

附件1：喀什地区叶城县林场林场新建农贸市场项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区叶城县林场林场新建农贸市场项目支出绩效自评表

附件3：喀什地区叶城县林场林场新建农贸市场项目支出绩效评价指标体系

附件4：喀什地区部门支出绩效评价评分表