叶城县水利局

2023年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

叶城县水利局是县人民政府工作部门，为正科级单位。县水利局贯彻落实党中央、自治区党委、地委、县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：
　　（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订地方性水利发展规划，组织编制县水资源发展规划，河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
　　（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订县和跨区域水中长期供求规划，水量分配方案并监督实施。负责区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
　　（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限提出水利资金安排建议并负责项目实施与监督管理。
　　（四）指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理；发布水资源公报。
　　（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
　　（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
　　（七）指导监督水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。
　　（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
　　（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。
　　（十）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁乡（镇）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
　　（十一）开展水利科技工作。
　　（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

- 二、机构设置及人员情况

叶城县水利局2023年度，实有人数226人，其中：在职人员213人，离休人员0人，退休人员13人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、水资源和政策法规综合股（河(湖）长办公室）、水利建设管理与水土保持综合股。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计15,546.91万元，其中：本年收入合计15,546.91万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计15,546.91万元，其中：本年支出合计15,546.91万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加6,618.41万元，增长74.13%，主要原因是：本年增加2023年中央水污染防治资金，2023年叶城县水利局2月至10月消化项目，地下水监测井项目，2023年中央农业防灾减灾和水利救灾项目，2023年自治区水利发展资金项目（水利科技专项资金），山区乡镇农村饮水安全保障工程项目，叶城县洛克乡保尔水厂农村饮水安全保障工程项目，叶城县西合休乡库勒纳古（8）村农村饮水安全保障工程项目，叶城县西合休乡尤隆（4）村农村饮水安全保障工程项目，叶城县洛克乡玉吉米力克（7）村农村供水保障工程项目，叶城县金果镇努尔巴格（6）村农村供水管网改扩建工程项目，叶城县农村供水水质提升工程项目（一期），叶城县乌夏巴什镇农村饮水安全保障工程项目。

- 二、收入决算情况说明

本年收入15,546.91万元，其中：财政拨款收入11,184.28万元，占71.94%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4,362.63万元，占28.06%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出15,546.91万元，其中：基本支出3,903.13万元，占25.11%；项目支出11,643.78万元，占74.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计11,184.28万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入11,184.28万元。财政拨款支出总计11,184.28万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出11,184.28万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加4,685.78万元，增长72.11%，主要原因是：本年增加2023年中央水污染防治资金，2023年叶城县水利局2月至10月消化项目，地下水监测井项目，2023年中央农业防灾减灾和水利救灾项目，2023年自治区水利发展资金项目（水利科技专项资金），山区乡镇农村饮水安全保障工程项目，叶城县洛克乡保尔水厂农村饮水安全保障工程项目，叶城县西合休乡库勒纳古（8）村农村饮水安全保障工程项目，叶城县西合休乡尤隆（4）村农村饮水安全保障工程项目，叶城县洛克乡玉吉米力克（7）村农村供水保障工程项目，叶城县金果镇努尔巴格（6）村农村供水管网改扩建工程项目，叶城县农村供水水质提升工程项目（一期），叶城县乌夏巴什镇农村饮水安全保障工程项目。与年初预算相比，年初预算数4,690.47万元，决算数11,184.28万元，预决算差异率138.45%，主要原因是：年中追加2023年中央水污染防治资金，2023年叶城县水利局2月至10月消化项目，地下水监测井项目，2023年中央农业防灾减灾和水利救灾项目，2023年自治区水利发展资金项目（水利科技专项资金），山区乡镇农村饮水安全保障工程项目，叶城县洛克乡保尔水厂农村饮水安全保障工程项目，叶城县西合休乡库勒纳古（8）村农村饮水安全保障工程项目，叶城县西合休乡尤隆（4）村农村饮水安全保障工程项目，叶城县洛克乡玉吉米力克（7）村农村供水保障工程项目，叶城县金果镇努尔巴格（6）村农村供水管网改扩建工程项目，叶城县农村供水水质提升工程项目（一期），叶城县乌夏巴什镇农村饮水安全保障工程项目。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,172.04万元，占本年支出合计的71.86%。与上年相比，增加4,686.38万元，增长72.26%，主要原因是：本年增加2023年中央水污染防治资金，2023年叶城县水利局2月至10月消化项目，地下水监测井项目，2023年中央农业防灾减灾和水利救灾项目，2023年自治区水利发展资金项目（水利科技专项资金），山区乡镇农村饮水安全保障工程项目，叶城县洛克乡保尔水厂农村饮水安全保障工程项目，叶城县西合休乡库勒纳古（8）村农村饮水安全保障工程项目，叶城县西合休乡尤隆（4）村农村饮水安全保障工程项目，叶城县洛克乡玉吉米力克（7）村农村供水保障工程项目，叶城县金果镇努尔巴格（6）村农村供水管网改扩建工程项目，叶城县农村供水水质提升工程项目（一期），叶城县乌夏巴什镇农村饮水安全保障工程项目。与年初预算相比,年初预算数4,671.01万元，决算数11,172.04万元，预决算差异率139.18%，主要原因是：年中追加2023年中央水污染防治资金，2023年叶城县水利局2月至10月消化项目，地下水监测井项目，2023年中央农业防灾减灾和水利救灾项目，2023年自治区水利发展资金项目（水利科技专项资金），山区乡镇农村饮水安全保障工程项目，叶城县洛克乡保尔水厂农村饮水安全保障工程项目。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)46.12万元,占0.41%。

- 2.卫生健康支出(类)11.35万元,占0.10%。

- 3.节能环保支出(类)218.73万元,占1.96%。

- 4.农林水支出(类)10,878.22万元,占97.37%。

- 5.住房保障支出(类)17.62万元,占0.16%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为13.84万元，比上年决算增加3.24万元，增长30.57%,主要原因是:本年退休人员增加1名，行政单位离退休经费增加。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为23.60万元，比上年决算增加4.32万元，增长22.41%,主要原因是:本年在职人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为8.67万元，比上年决算增加8.67万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增退休1名，职业年金缴费支出增加。

- 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为10.23万元，比上年决算减少2.30万元，下降18.36%,主要原因是:2023年8月份在职转退休，退休人员医疗不再由我单位缴纳，经费减少。

- 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.12万元，比上年决算减少1.43万元，下降56.08%,主要原因是:2023年8月份在职转退休，退休人员公务员医疗补助不再由我单位缴纳，经费减少。

- 6.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算数为218.73万元，比上年决算增加218.73万元，增长100.00%,主要原因是:新增加叶城县2023年乌拉勒河饮水水源规划管理项目。

- 7.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算数为256.57万元，比上年决算增加23.22万元，增长9.95%,主要原因是:本年在职人员工资调增，人员经费增加。

- 8.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算数为1,845.89万元，比上年决算增加1,263.16万元，增长216.77%,主要原因是:增加2023年叶城县水利局2月至10月消化项目。

- 9.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为60.00万元，比上年决算增加58.61万元，增长4,216.55%,主要原因是:2023年新增加提孜那普河萨依巴格乡堤防水毁修复防洪堤工程。

- 10.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):支出决算数为39.62万元，比上年决算增加39.62万元，增长100.00%,主要原因是:2023年新增加核桃园地布覆盖滴灌水分高效利用技术研究示范项目。

- 11.农林水支出(类)水利(款)农村供水(项):支出决算数为55.00万元，比上年决算增加55.00万元，增长100.00%,主要原因是:增加2023年偏远地区自来水电费补助资金。

- 12.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为2,456.10万元，比上年决算增加1,320.13万元，增长116.21%,主要原因是:增加提前下达2023年中央水利发展资金项目，山区乡镇农村饮水安全保障工程项目。

- 13.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为4.95万元，比上年决算减少2,476.33万元，下降99.80%,主要原因是:减少农村饮水项目。

- 14.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为6,160.08万元，比上年决算增加4,168.55万元，增长209.31%,主要原因是:增加叶城县洛克乡保尔水厂农村饮水安全保障工程项目，叶城县西合休乡库勒纳古（8）村农村饮水安全保障工程项目，叶城县西合休乡尤隆（4）村农村饮水安全保障工程项目，叶城县洛克乡玉吉米力克（7）村农村供水保障工程项目，叶城县金果镇努尔巴格（6）村农村供水管网改扩建工程项目，叶城县农村供水水质提升工程项目（一期），叶城县乌夏巴什镇农村饮水安全保障工程项目。

- 15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为17.62万元，比上年决算增加3.16万元，增长21.85%,主要原因是:本年在职人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出331.66万元，其中：人员经费325.03万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费6.63万元，包括：办公费、水费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出4.80万元，比上年增加0.55万元，增长12.94%，主要原因是：增加上级部门检查指导工作，增加公务接待费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出4.25万元，占88.54%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费与上年一致，无差异；公务接待费支出0.55万元，占11.46%，比上年增加0.55万元，增长100.00%，主要原因是：增加上级部门检查指导工作，增加公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.25万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.25万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费，维修材料费，车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费0.55万元，开支内容包括上级部门到单位检查指导工作产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待3批次，92人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.80万元，决算数4.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数4.25万元，决算数4.25万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.55万元，决算数0.55万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计12.24万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入12.24万元。政府性基金预算财政拨款支出总计12.24万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出12.24万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少0.60万元，下降4.67%，主要原因是：2023年大中型水库移民补助人员减少。与年初预算相比，年初预算数19.46万元，决算数12.24万元，预决算差异率-37.10%，主要原因是：2023年大中型水库移民补助人员减少，调减相关经费。

政府性基金预算财政拨款支出12.24万元。

1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):支出决算数为12.24万元，比上年决算减少0.60万元，下降4.67%，主要原因是：2023年大中型水库移民补助人员减少。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度叶城县水利局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出6.63万元，比上年增加0.30万元，增长4.74%，主要原因是：上级部门到单位检查指导工作，增加公务接待费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额22.70万元，其中：政府采购货物支出5.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.28万元。

授予中小企业合同金额22.49万元，占政府采购支出总额的99.07%，其中：授予小微企业合同金额21.66万元，占政府采购支出总额的95.42%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值30.35万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值27.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：3辆业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额15,546.91万元，实际执行总额15,546.91万元；预算绩效评价项目18个，全年预算数10,856.13万元，全年执行数9,437.95万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 部门（单位）整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 |  | 叶城县水利局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  |  | 预算数（调整后） |  | 执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度总资金： |  | 4,690.46 |  |  | 15,546.91 |  | 15,546.91 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 中央安排资金： |  | 3,678.49 |  |  | 3,678.49 |  | 3,678.49 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 自治区安排资金： |  | 486.14 |  |  | 486.14 |  | 486.14 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 地（州、市）安排： |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 县（市、区）安排： |  | 525.83 |  |  | 525.83 |  | 525.83 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金： |  | 0.00 |  |  | 10,856.45 |  | 10,856.45 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保障水资源的合理开发利用；生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；水土保持工作；指导农村水利工作。 |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，我单位保障水资源的合理开发利用；生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；水土保持工作；指导农村水利工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 | 指标值设定依据 |  | 分值权重 |  | 实际完成值 |  | 完成率 |  | 得分 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 保证农田灌溉用水面积 |  | >=283800亩 | 工作计划 |  | 15 |  | =283800亩 |  | 100% |  | 15 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 水库移民资金直补受益移民人数 |  | =246人 | 工作计划 |  | 15 |  | =246人 |  | 100% |  | 15 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 建立示范点面积 |  | =100亩 | 工作计划 |  | 15 |  | =100亩 |  | 100% |  | 15 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 保障公益性人员 |  | =135人 | 工作计划 |  | 15 |  | =135人 |  | 100% |  | 15 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 购买电量度数 |  | >=1762820度 | 工作计划 |  | 15 |  | =1762820度 |  | 100% |  | 15 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 灌溉期农作物面积 |  | =152.96万亩 | 工作计划 |  | 15 |  | =152.96万亩 |  | 100% |  | 15 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年5、6、7月水利局消化项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 624.21 |  |  | 624.21 |  |  | 624.21 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 624.21 |  |  | 624.21 |  |  | 624.21 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金624.21万元，用于支付提孜那普河叶城县夏合甫防洪治理工程、叶城县骨干工程恰其库木3村干渠节水改造项目、叶城县骨干工程加依提勒克支干渠节水改造项目、叶城县骨干工程督村干渠节水改造项目、叶城县溢洪桥段防洪治理工程、叶城县其瓦段防洪治理工程、提孜那甫河叶城县江卡渠首防洪治理工程7个项目工程款。节水改造项目共改建渠道15.1公里，修建防洪工程13.906公里。项目的实施有效解决渠道渗漏严重，抗冲能力差，渠系水利用系数不高等问题。防洪项目的实施可减少水土流失，减轻灌区群众沉重的防洪负担，保护人民群众的生命及财产安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目已完成支付提孜那普河叶城县夏合甫防洪治理工程、叶城县骨干工程恰其库木3村干渠节水改造项目、叶城县骨干工程加依提勒克支干渠节水改造项目、叶城县骨干工程督村干渠节水改造项目、叶城县溢洪桥段防洪治理工程、叶城县其瓦段防洪治理工程、提孜那甫河叶城县江卡渠首防洪治理工程7个项目工程款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 支持节水改造项目数量（项） |  | =3项 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3项 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 支持防洪项目数量（项） |  | =4项 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =4项 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目（工程）验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金支付完成时间 |  | 2023年8月 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年8月 |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 项目投资平均成本（万元/项） |  | <=89.17万元/项 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =89.17万元/项 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升渠道水利用系数 |  | 有效提高 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | 有效提高 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 减少水土流失 |  | 有效减少 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | 有效减少 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益人员满意度（≥%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央水利发展项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 3,443.00 |  |  | 3,443.00 |  |  | 2,058.96 |  |  | 10 |  | 59.8% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3,443.00 |  |  | 3,443.00 |  |  | 2,058.96 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划投入资金3443万元；其中1、中小河流域治理资金3014万元，用于建设喀什地区叶城县柯克亚河洛克乡1村至3村段中小河流域治理工程、喀什地区叶城县柯克亚河铁提乡2村至3村段中小河流域治理工程、喀什地区叶城县柯克亚河伯西热克乡5村至10村段中小河流域治理工程。2、小型水库维修养护资金4万元，建设内容：用于水库维修。3、山洪灾害防治维修养护资金25万元，建设内容：计划用于山洪地质灾害防治项目摄像头、监测设备采购。4、农业水价综合改革资金400万，用于农业水价综合改革项目。该项目的实施能够保障洛克乡、铁提乡、伯西热克乡项目区村民的生命财产安全，有效改善项目区的草木生态。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目总投资3443万元，2023年完成资金拨付2058.96万元。其中1、喀什地区叶城县柯克亚河洛克乡1村至3村段中小河流域治理工程项目正在建设中；喀什地区叶城县柯克亚河铁提乡2村至3村段中小河流域治理工程已完工；喀什地区叶城县柯克亚河伯西热克乡5村至10村段中小河流域治理工程项目正在建设中。2、小型水库维修养护资金4万元，建设内容：用于水库维修，项目已完工。3、山洪灾害防治维修养护资金25万元，建设内容：计划用于山洪地质灾害防治项目摄像头、监测设备采购。项目已完工。4、农业水价综合改革资金400万，用于农业水价综合改革项目，项目已完工，剩余尾款未支付。该项目的实施能够保障洛克乡、铁提乡、伯西热克乡项目区村民的生命财产安全，有效改善项目区的草木生态。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 中小河流域治理项目数量（项） |  | =3项 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =3项 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 支持水库维修养护项目数量（项） |  | =1项 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =1项 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 支持山洪灾害防治项目数量（项） |  | =1项 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =1项 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 支持农业水价综合改革项目数量（项） |  | =1项 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =1项 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：项目未完工，未验收；改进措施：加快项目实施进度，项目完工后尽快组织验收。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目开工时间 |  | 2023年4月 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年4月 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 实现目标程度较低 |  | 0.00 | 偏差原因：项目未完工；改进措施：加快项目建设进度，早日完工。 |  |
|  |  |  |  | 项目完成及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =59.8% |  | 0.00 | 偏差原因：项目未完工；改进措施：加快项目实施进度，争取早日完工。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 中小河流域治理项目成本（万元） |  | <=3014万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1704.23万元 |  | 0.00 | 偏差原因：项目未完工；改进措施：加快项目实施进度，按进度及时拨付资金。 |  |
|  |  |  |  | 水库维修养护项目成本（万元） |  | <=4万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0万元 |  | 0.00 | 偏差原因：项目完工后，未及时办理资金拨付手续；改进措施：及时拨付资金。 |  |
|  |  |  |  | 山洪灾害防治项目成本（万元） |  | <=25万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0万元 |  | 0.00 | 偏差原因：项目完工后，未及时办理资金拨付手续；改进措施：及时拨付资金。 |  |
|  |  |  |  | 农业水价综合改革项目成本（万元） |  | <=400万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =354.73万元 |  | 3.59 | 偏差原因：项目尾款未拨付；改进措施：及时拨付尾款。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保护项目区生命财产安全 |  | 有效保护 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效保护 |  | 10.00 | 偏差原因：项目已完成部分，基本达成预期目标；改进措施：加快项目实施进度，早日发挥工程效益。 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 减少水土流失 |  | 有效减少 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效减少 |  | 10.00 | 偏差原因：项目已完成部分，基本达成预期目标；改进措施：加快项目实施进度，早日发挥工程效益。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益项目区居民满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =98% |  | 10.00 | 偏差原因：该项目受益人员对该项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 58.59分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央水库移民扶持基金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 14.76 |  |  | 14.76 |  |  | 12.24 |  |  | 10 |  | 82.9% |  |  | 5.73分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.76 |  |  | 14.76 |  |  | 12.24 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划投入资金14.76万元，认真贯彻实施移民后期扶持政策，将14.76万元的移民后扶直补资金及时拨付给246名移民手中，进而提高移民的生产生活质量，提高移民生活幸福感，获得感。移民对后期扶持政策实施满意度95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目已完成204人移民后扶直补资金发放，剩余42人死亡或失联无法发放资金。项目的实施，提高移民的生产生活质量，提高移民生活幸福感，获得感。移民对后期扶持政策实施满意度95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 资金直补受益移民（人） |  | =246人 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =204人 |  | 5.73 | 偏差原因：项目42人死亡或失联，无法完成直补资金发放；改进措施：及时向县财政部门申请退回资金。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金发放准确率（%）） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 直补资金按时发放率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金发放完成时间 |  | 2023年12月28日 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 2023年3月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 人均补贴标准（元/人） |  | =600元/人 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =600元/人 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高移民的生产生活质量 |  | 有效提高 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：该项目受益人员对该项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 91.46分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央水污染防治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 220.73 |  |  | 220.73 |  |  | 218.73 |  |  | 10 |  | 99.1% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 220.73 |  |  | 220.73 |  |  | 218.73 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本工程概算总投资为220.734万元，申请中央生态环境资金220.734万元；用于设立保护区界标16 块，标志标识牌14 块，宣传牌10块，隔离防护工程共4000m，应急装备与物资1套。项目的实施进一步完善乌拉勒河饮用水水源地保护区标志、标识和隔离工程建设，有效促进饮用水水源地监控、风险防控与应急能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目已完成设立保护区界标16 块，标志标识牌14 块，宣传牌10块，隔离防护工程共4205m，应急装备与物资1套。通过项目的实施进一步完善乌拉勒河饮用水水源地保护区标志、标识和隔离工程建设，有效促进饮用水水源地监控、风险防控与应急能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 保护区界标（座） |  | =16座 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =16座 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 标志标识牌（座） |  | =14座 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =14座 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 宣传牌（座） |  | =10座 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =10座 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 应急装备与物资 （套） |  | =1套 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =1套 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 隔离防护工程（米） |  | =4000米 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =4205米 |  | 4.75 | 偏差原因：项目实际建设隔离防护工程4205米；改进措施：加强项目前期设计，严格按照年初计划执行。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 工程验收合格率（%） |  | =100% | 行业标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间 |  | 2023年12月28日 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 2023年5月 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 工程按期完成率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 工程建设投资成本（万元） |  | <=213.73万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 7 |  | 直接赋分 | 原始凭证 |  | =211.73万元 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  | 水土保持投资成本（万元） |  | <=5万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =5万元 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 环境保护成本（万元） |  | <=2万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2万元 |  | 6.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 |  | 改造后水源地环境 |  | 有效提高 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益水源地居民满意度（%） |  | >=95% | 历史标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.75分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年自治区水利发展项目（公益性岗位补助） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 391.14 |  |  | 391.14 |  |  | 391.14 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 391.14 |  |  | 391.14 |  |  | 391.14 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 叶城县2023年度水管总站公益岗位补助资金391.14万元，用于保障水管总站123名工作人员补助发放，项目的实施可提高公益性岗位人员的工作积极性，提高公益性人员工作效率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目已完成叶城县2023年度水管总站公益岗位补助资金391.14万元，有效提高公益性岗位人员的工作积极性，提高公益性人员工作效率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 公益性岗位补助发放人数（人） |  | =123人 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =123人 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 保障公益性人员补助发放月数（个） |  | =5个 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =5个 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金发放准确率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金发放及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目结束时间 |  | 2023年6月1日 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年6月1日 |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 公益性岗位补助发放标准（万元/人） |  | <=3.18万元/人 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =3.18万元/人 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高公益性人员工作效率 |  | 有效提高 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益公益性岗位人员满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年自治区水利发展项目（水利科技专项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  | 39.62 |  |  | 10 |  | 99.1% |  |  | 9.76分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  | 39.62 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目预算资金40万元，本项目通过调亏灌溉对核桃树根系生长、核桃树生长过程及产量和品质的影响的研究，揭示调亏灌溉条件下的补偿效应，明确各生育期的土壤水分指标，制定节水、优质、高效的灌溉制度，为节水灌溉技术在核桃产业的应用提供科学依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目已完成通过调亏灌溉对核桃树根系生长、核桃树生长过程及产量和品质的影响的研究，揭示调亏灌溉条件下的补偿效应，明确各生育期的土壤水分指标，制定节水、优质、高效的灌溉制度，为节水灌溉技术在核桃产业的应用提供科学依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 示范点建立面积（亩） |  | >=100亩 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | =100亩 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 提出地表覆盖下滴灌灌溉施肥制度数量（项） |  | =1项 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1项 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 参与培训农民人数（人） |  | =300人 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =300人 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 文章撰写数量（篇） |  | =1篇 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1篇 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 与大水漫灌相比增产效果 |  | >=5% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月 |  | 7.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 核桃园地布覆盖滴灌水分高效利用技术研究与示范成本（万元） |  | <=40万元 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =39.62万元 |  | 19.50 | 偏差原因：项目未能及时支出完成；改进措施：加快支付进度。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 生产技术人员能力提升 |  | 显著提升 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 显著提升 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 降低化肥污染，提升土壤肥力 |  | 显著提升 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 显著提升 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 当地农技推广人员和农民培训满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.26分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年自治区水利发展项目（水厂用电补助） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 55.00 |  |  | 55.00 |  |  | 55.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 55.00 |  |  | 55.00 |  |  | 55.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划投入资金55万元，用于购买电量1762820度，该项目的实施提高农村饮水安全保障能力，保障水厂正常供水，保障2023年度叶城县各乡镇人畜饮水安全。提高农村饮水安全保障能力受益饮水居民人数42.95万人，受益水厂满意度95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目已完成资金55万元，用于购买电量1762820度，通过该项目的实施提高农村饮水安全保障能力，保障水厂正常供水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 购买电量度数（度） |  | =1762820度 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =1762820度 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 供水水质保障率（%） |  | >=98% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =98% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目结束时间 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 每度电费购买成本（元/度） |  | <=0.31元/度 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0.31元/度 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高农村饮水安全保障能力 |  | 有效提高 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 有效提高 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 受益饮水居民人数（万人） |  | >=42.95万人 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =42.95万人 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益水厂满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：该项目受益人员对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 农业水价综合改革地区补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目根据喀地财预[2023]30号文件下达总资金2万元，新采购2台流速仪。新建流速仪监测能有效地加强末级渠系流量监测效果，有效提高末级渠系监测水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目已完成新采购2件流速仪。新建流速仪监测能有效地加强末级渠系流量监测效果，有效提高末级渠系监测水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 购置流速仪数量（台） |  | =2台 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2台 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 设备验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 购置设备成本（万元/台） |  | <=1万元/台 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1万元/台 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 有效提高末级渠系监测水平 |  | 有效提高 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益群众满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 | 偏差原因 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 喀什地区叶城县提孜那普河防洪堤加固工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 60.00 |  |  | 60.00 |  |  | 60.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.00 |  |  | 60.00 |  |  | 60.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目总投资125.71万元，用于喀什地区叶城县提孜那普河防洪堤加固工程。其中60万元为中央农业防灾减灾和水利救灾资金，剩余65.71万元为自筹资金。本项目建设内容：提孜那普河萨依巴格乡境内1.778km防洪堤加固、左岸27处“丁”字坝进行加固、长度600m,宽度4m,高度2m施工导流堤。项目的实施有效保障提孜那普河左岸耕地和居民的人身生命和财产安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目已完成喀什地区叶城县提孜那普河防洪堤加固工程建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 加固防洪堤长度（千米） |  | >=1.79千米 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =1.778千米 |  | 7.80 | 偏差原因：实际完成长度1.778千米；改进措施：做好年初预算。 |  |
|  |  |  |  | 加固左岸“丁”字坝（处） |  | =27处 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =27处 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目（工程）验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：项目已完工，暂未验收；改进措施：项目完工后及时组织验收。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间 |  | 2023年8月 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =2023年8月 |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 项目总投资成本（万元） |  | <=60万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =60万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障萨依巴格乡境内耕地和居民生命和财产安全 |  | 有效保障 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 正式材料 |  | 有效保障 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益居民满意度（≥%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 正式材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 91.8分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 地下水监测井项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 13.95 |  |  | 13.95 |  |  | 13.95 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 13.95 |  |  | 13.95 |  |  | 13.95 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目根据喀地财农[2022]25号文件下达总资金13.95万元，新建1口地下水监测井。新建地下水监测井能有效地加强地下水监测效果，有效提高地下水监测水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目已完成新建1口地下水监测井。通过新建地下水监测井能有效地加强地下水监测效果，有效提高地下水监测水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 新建地下水监测井（座） |  | >=1座 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 |  | =1座 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目（工程）验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目（工程）完成及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间 |  | 2023年5月 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年3月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 地下监测井建设成本（万元/座） |  | <=13.95万元/座 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =13.95万元/座 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 有效提高地下水监测水平 |  | 有效提高 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益群众满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 退还2015年叶城县水利局叶尔羌灌区配套改造保修金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 27.88 |  |  | 27.88 |  |  | 27.88 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 27.88 |  |  | 27.88 |  |  | 27.88 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目投资27.88万元，用于支付叶尔羌灌区续建配套与节水改造工程保修金。叶尔羌灌区续建配套与节水改造工程建设肖热克支渠5.259公里、洛克支渠7.813公里，通过项目的实施，有效提高灌溉水利用率，为提高灌区人民的生活水平打下坚实的基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目已完成投资27.88万元，用于支付叶尔羌灌区续建配套与节水改造工程保修金。通过项目的实施，有效提高灌溉水利用率，为提高灌区人民的生活水平打下坚实的基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 支付保修金数量（笔） |  | =1笔 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =1笔 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金发放准确率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金拨付完成时间 |  | 2023年3月 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =2023年1月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 支付保修金成本（万元） |  | <=27.88万元 | 预算支出标准 |  |  | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =27.88万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高灌溉水利用率 |  | 有效提高 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | 有效提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益企业满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 正式材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县洛克乡保尔水厂农村饮水安全保障工程 |  |  | 项目负责人及电话 | 朱立庆 15569162612 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县水利局 |  |  | 实施单位 | 叶城县农村饮水安全工程建设服务站 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1688.11 |  | 1688.11 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 1688.11 |  | 1688.11 |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 项目总投资1688.11万元，用于建设更换和改造管网共83.862km，配套各类附属建筑物162座。解决叶城县洛克乡保尔片区兰杆村、博热村、吾斯塘博热村3个行政村，3个村共1654户5750人的饮水安全问题。项目实施后可有效巩固脱贫攻坚成果，提高运行管理水平及供水保障率。 |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目预算金额为1688.11万元，实际投入资金为1688.11万元，已支付1688.11万元，资金执行率100%。用于建设更换和改造管网共83.862km，配套各类附属建筑物162座。解决叶城县洛克乡保尔片区兰杆村、博热村、吾斯塘博热村3个行政村，3个村共1654户5750人的饮水安全问题。项目实施后可有效巩固脱贫攻坚成果，提高运行管理水平及供水保障率。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 铺设饮水管道（千米） |  | 6 | ≧83.862千米 | =83.862千米 | 6 |  |  |
|  |  |  | 新建或改善村饮水设施数量（≥**个） |  | 7 | =3个 | =3个 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） |  | 5 | =100% | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间(年/月） |  | 5 | 2023年4月 | 2023年4月 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间(年/月） |  | 5 | 2023年8月 | 2023年8月 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目（工程）完成及时率（≥**%） |  | 5 | =100% | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 建筑工程费用（万元） |  | 5 | ≤822.74万元 | =822.74万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 建筑工程其他费用（万元） |  | 5 | ≤840.76万元 | =840.76万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 预备费（万元） |  | 7 | ≤24.61万元 | =24.61万元 | 7 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 解决脱贫人口饮水安全问题人数（≥**人） |  | 10 | ≧5750人 | =5750人 | 10 |  |  |
|  |  |  | 农村供水保障率（≥%） |  | 10 | ≧95% | =95% | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限(年） |  | 10 | ≥15年 | =15年 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥**%） |  | 10 | ≥95% | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县农村供水水质提升工程（一期）项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 王智斌 19999583578 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县水利局 |  |  | 实施单位 | 叶城县水利局 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1222.21 |  | 1222.21 |  | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 1222.21 |  | 1222.21 |  | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 项目资金1222.21万元，用于实施1个水厂改善水源工程建设以及净化消毒设备提升改造、3个水厂净化消毒设备提升改造、1个中心水质化验室提升改造及1年药剂采购、4个水厂水质自动化在线监测系统提升改造。加强净化消毒和水质检测监测，改善项目区饮水条件，不断提升农村供水工程规范化管理水平。 |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目到位资金1222.21万元，实际投入资金为1222.21万元，已支付1222.21万元，资金执行率100%。用于实施1个水厂改善水源工程建设以及净化消毒设备提升改造、3个水厂净化消毒设备提升改造、1个中心水质化验室提升改造及1年药剂采购、4个水厂水质自动化在线监测系统提升改造。加强净化消毒和水质检测监测，改善项目区饮水条件，不断提升农村供水规范化管理水平。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 提升改善村饮水水厂设施数量（座） |  | 4 | ≧7座 | =7座 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 饮水设施改造后水质达标率（%） |  | 4 | =100% | =100% | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目（工程）验收合格率（%） |  | 4 | =100% | =100% | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间（年/月） |  | 4 | 2023年5月 | 2023年5月 | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 4 | 2023年10月 | 2023年10月 | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目（工程）完成及时率（%） |  | 4 | =100% | =100% | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 改善水源工程建设（万元） |  | 4 | ≤283.44万元 | =283.44万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 净化消毒设施设备提升改造（万元） |  | 4 | ≤647.74万元 | =647.74万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 水质化验室提升改造（万元） |  | 4 | ≤62.46万元 | =62.46万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 药剂采购（万元） |  | 4 | ≤131.62万元 | =131.62万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 水质自动化在线监测系统提升改造（万元） |  | 5 | ≤96.95万元 | =96.95万元 | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 解决脱贫人口饮水安全问题人数（≥**万人） |  | 7 | ≧43.28万人 | =43.28万人 | 7 |  |  |
|  |  |  | 受益建档立卡脱贫人口数（≥**万人） |  | 7 | ≧43.28万人 | =43.28万人 | 7 |  |  |
|  |  |  | 农村供水保障率（%） |  | 8 | ≧95% | =95% | 8 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） |  | 8 | ≥10年 | =10年 | 8 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（%） |  | 10 | ≥95% | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县乌夏巴什镇农村饮水安全保障工程项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 朱立庆 15569162612 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县水利局 |  |  | 实施单位 | 叶城县农村饮水安全工程建设服务站 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 2011.39 |  | 1982.15 |  | 10 | 98.55% | 9.8 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 2011.39 |  | 1982.15 |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 项目总投资2011.39万元，用于：1、在乌夏巴什镇8村水厂原址上改建水厂，包括清水池一座，加氯间一座，加压泵房一座，变频控制柜2台等。2、更新配水管道123.52公里及附属建筑物317座等。本项目实施后，进一步提升农村供水保障水平，改善项目区饮水条件，农村供水规范化管理水平不断提升。 |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目到位资金2011.39万元，已支付1982.15万元，资金执行率98.55%。用于：1、在乌夏巴什镇8村水厂原址上改建水厂，包括清水池一座，加氯间一座，加压泵房一座，变频控制柜2台等。2、更新配水管道123.52公里及附属建筑物317座等。本项目实施后，进一步提升农村供水保障水平，改善项目区饮水条件，农村供水规范化管理水平不断提升。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 提升改善村饮水水厂设施数量（座） |  | 10 | ≥1座 | =1座 | 10 |  |  |
|  |  |  | 更新饮水管道（公里） |  | 5 | ≥123.52千米 | =123.52千米 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 饮水设施改造后水质达标率（%） |  | 5 | =100% | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目（工程）验收合格率（%） |  | 5 | =100% | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间(年/月） |  | 5 | 2023年5月 | 2023年5月 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间(年/月） |  | 5 | 2023年9月 | 2023年9月 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目（工程）完成及时率（≥**%） |  | 5 | =100% | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每公里管道及附属建筑物建设成本（万元/千米） |  | 10 | ≤16.28万元/千米 | =16.05万元/千米 | 9.9 | 偏差原因：该项目剩余资金已退回国库，成本随之资金数变动；改进措施：做好年初预算分析。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 解决饮水安全问题人数（≥**人） |  | 8 | ≥28675人 | =28675人 | 8 |  |  |
|  |  |  | 受益建档立卡脱贫人口数（≥**人） |  | 8 | ≥28675人 | =28675人 | 8 |  |  |
|  |  |  | 农村供水保障率（%） |  | 7 | ≧95% | =95% | 7 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） |  | 7 | ≥10年 | =10年 | 7 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益巩固脱贫户满意度（≥**%） |  | 10 | ≥95% | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.7 |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县金果镇努尔巴格（6）村农村供水管网改扩建工程项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 邓晓军 15894040506 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县水利局 |  |  | 实施单位 | 叶城县农村饮水安全工程建设服务站 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 316.6 |  | 316.6 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 316.6 |  | 316.6 |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 项目总投资316.6万元，建设内容：改造及更换配水管道6.83千米，其中：管径为De160的80米，De110的1195米，De75的1011米，De63的2458米，De50的2083米，管材选用公称压力不低于0.8Mpa的PE100级聚乙烯管，配套各类管道附属构筑物共50座，其中：各类阀门井共40座，管道交叉建筑物10座。本项目实施后，进一步提高农村供水保证率和改善工程运行管理水平。 |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目到位资金316.6万元，已支付316.6万元，资金执行率100%。建设内容：改造及更换配水管道6.83千米，其中：管径为De160的80米，De110的1195米，De75的1011米，De63的2458米，De50的2083米，管材选用公称压力不低于0.8Mpa的PE100级聚乙烯管，配套各类管道附属构筑物共50座，其中：各类阀门井共40座，管道交叉建筑物10座。本项目实施后，进一步提高农村供水保证率和改善工程运行管理水平。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建或改善村饮水设施数量（≥**个） |  | 7 | ≥1个 | =1个 | 7 |  |  |
|  |  |  | 更新饮水管道（千米） |  | 6 | ≥6.83千米 | =6.83千米 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 饮水设施改造后水质达标率（%） |  | 6 | =100% | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 项目（工程）验收合格率（%） |  | 6 | =100% | =100% | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间(年/月） |  | 6 | 2023年3月 | 2023年4月 | 5 | 偏差原因：该项目前期手续准备缓慢，延误工期，改进措施：督促项目施工方加强施工管理。 |  |
|  |  |  | 项目完工时间(年/月） |  | 6 | 2023年6月 | 2023年6月 | 6 |  |  |
|  |  |  | 项目（工程）完成及时率（≥**%） |  | 6 | =100% | =100% | 6 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每公里管道及附属建筑物建设成本（万元/千米） |  | 7 | ≤46.35万元/千米 | =46.35万元/千米 | 7 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 解决饮水安全问题人数（人） |  | 8 | ≥1578人 | =1578人 | 8 |  |  |
|  |  |  | 受益建档立卡脱贫人口数（≥**人） |  | 8 | ≥1578人 | =1578人 | 8 |  |  |
|  |  |  | 农村供水保障率（%） |  | 7 | ≥95% | =95% | 7 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） |  | 7 | ≥15年 | =15年 | 7 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度（≥**%） |  | 10 | ≥95% | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99 |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县洛克乡玉吉米力克（7）村农村供水保障工程 |  |  | 项目负责人及电话 | 侯盾 19999583578 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县水利局 |  |  | 实施单位 | 叶城县农村饮水安全工程建设服务站 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 304.93 |  | 304.93 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 304.93 |  | 304.93 |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 项目资金304.93万元，建设内容：改造及更换管道15.106千米，均为PE100级。其中DN160的PE管3.295千米，DN63的PE管5.302千米，压力等级为0.8Mpa；DN50的5.509千米，De75-DN50的压力等级为1.0Mpa；入户管DN20的1千米，1.6Mpa。更换及改造管道涉及农户482户，管道穿越商铺、学校等混凝土路面6千米。配套各类附属建筑物共38座，其中闸阀井12座，交叉建筑物26座。本项目实施后，进一步提高农村供水保证率和改善工程运行管理水平。 |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目到位资金304.93万元，实际投入资金调整为304.93万元，已支付304.93万元，资金执行率100%。建设内容：改造及更换管道15.106千米，均为PE100级。其中DN160的PE管3.295千米，DN63的PE管5.302千米，压力等级为0.8Mpa；DN50的5.509千米，De75-DN50的压力等级为1.0Mpa；入户管DN20的1千米，1.6Mpa。更换及改造管道涉及农户482户，管道穿越商铺、学校等混凝土路面6千米。配套各类附属建筑物共38座，其中闸阀井12座，交叉建筑物26座。本项目实施后，进一步提高农村供水保证率和改善工程运行管理水平。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 更新贫困村饮水管道（≥**千米） |  | 10 | ≥15.106千米 | =15.106千米 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） |  | 10 | =100% | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 5 | 2023年7月 | 2023年7月 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间 |  | 5 | 2023年12月 | 2023年9月 | 5 | 偏差原因：因项目实施进度加快，导致提前完工；改进措施：做好年初预算分析。 |  |
|  |  |  | 项目（工程）完成及时率（≥**%） |  | 10 | =100% | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每公里管道及附属建筑物建设成本（万元/千米） |  | 10 | ≤20.186万元/千米 | =20.186万元/千米 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人） |  | 8 | ≥2442人 | =2442人 | 8 |  |  |
|  |  |  | 受益脱贫人口数（人） |  | 8 | ≥270人 | =270人 | 8 |  |  |
|  |  |  | 贫困地区农村供水保障率（≥**%） |  | 7 | ≥95% | =95% | 7 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） |  | 7 | ≥10年 | =10年 | 7 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥**%） |  | 10 | ≥95% | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县西合休乡尤隆（4）村农村饮水安全保障工程 |  |  | 项目负责人及电话 | 邓晓军 1589404050 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县水利局 |  |  | 实施单位 | 叶城县农村饮水安全工程建设服务站 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 211.68 |  | 211.68 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 211.68 |  | 211.68 |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 项目资金211.68万元，建设内容：改造管网3.97千米，配套闸阀井5座，10m³减压池1座、穿山洪沟1处。解决饮水安全问题人数409余人，项目实施后，进一步提高农村供水保证率和改善工程运行管理水平。 |  |  |  |  | 截至2023年12月23日，该项目到位资金211.68万元，实际投入资金调整为211.68万元，已支付211.68万元，资金执行率100%。建设内容：改造管网3.97千米，配套闸阀井5座，10m³减压池1座、穿山洪沟1处。项目实施后，进一步提高农村供水保证率和改善工程运行管理水平。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 改造贫困村饮水管道（≥**千米） |  | 10 | ≥3.97千米 | =3.97千米 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） |  | 10 | =100% | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 5 | 2023年7月 | 2023年8月 | 4 | 偏差原因：该项目前期手续准备缓慢，延误工期，改进措施：督促项目施工方加强施工管理。 |  |
|  |  |  | 项目完工时间 |  | 5 | 2023年12月 | 2023年9月 | 5 | 偏差原因：因项目实施进度加快，导致提前完工；改进措施：做好年初预算分析。 |  |
|  |  |  | 项目（工程）完成及时率（≥**%） |  | 10 | =100% | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每公里管道及附属建筑物建设成本（万元/千米） |  | 10 | ≤53.32万元/千米 | =53.32万元/千米 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 解决脱贫人口饮水安全问题人数（≥**人） |  | 8 | ≥409人 | =409人 | 10 |  |  |
|  |  |  | 受益脱贫人口数（人） |  | 8 | ≥103人 | =103人 |  |  |  |
|  |  |  | 贫困地区农村供水保障率（≥**%） |  | 7 | ≥95% | =95% | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） |  | 7 | ≥10年 | =10年 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（%） |  | 10 | ≥95% | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99 |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县西合休乡库勒纳古（8）村农村饮水安全保障工程 |  |  | 项目负责人及电话 | 邓晓军 1589404050 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县水利局 |  |  | 实施单位 | 叶城县农村饮水安全工程建设服务站 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 208.54 |  | 208.54 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 208.54 |  | 208.54 |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 项目资金208.54万元，建设内容：改造西合休管网1.72千米，配套闸阀井5座，穿河1处。项目实施后，进一步提高农村供水保证率和改善工程运行管理水平。 |  |  |  |  | 截至2023年12月，该项目到位资金208.54万元，实际投入资金为208.54万元，已支付208.54万元，资金执行率100%。建设内容：改造西合休管网1.72千米，配套闸阀井5座，穿河1处。项目实施后，进一步提高农村供水保证率和改善工程运行管理水平。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 改造脱贫村饮水管道（≥**千米） |  | 10 | ≥1.72千米 | =1.72千米 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） |  | 10 | =100% | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 5 | 2023年8月 | 2023年8月 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间 |  | 5 | 2023年12月 | 2023年9月 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目（工程）完成及时率（≥**%） |  | 10 | =100% | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每公里管道及附属建筑物建设成本（万元/千米） |  | 10 | ≤121.25万元/千米 | =121.25万元/千米 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 解决脱贫人口饮水安全问题人数（≥**人） |  | 8 | ≥834人 | =834人 | 8 |  |  |
|  |  |  | 受益脱贫人口数（人） |  | 8 | ≥358人 | =358人 | 8 |  |  |
|  |  |  | 脱贫地区农村供水保障率（≥**%） |  | 7 | ≥95% | =95% | 7 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） |  | 7 | ≥10年 | =10年 | 7 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥**%） |  | 10 | ≥95% | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》