新疆叶城县中央专项转移支付绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：叶城县新城区排水改扩建工程项目

实施单位（公章）：叶城县住房和城乡建设局

主管部门（公章）：喀什地区住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：邱春鹏

填报时间：2018年12月31日

一、基本情况

- （一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

- 根据【2018】214号文件要求，中央下达2018年生态文明建设专项项目叶城县新城区排水改扩建工程项目专项转移支付预算651.03万元，用于增加部分及总长8.7公里之内的5公里外排管网工程，收集和处理新城区工业污水和部分居民生活污水，日处理能力15000方，处理后污水达到国家二级B标准，大幅减少城镇污水超标污染，减少受污染环境。

- （二）自治区内分解下达预算和绩效目标情况。

- 根据自治区将中央下达2018年生态文明建设专项资金（新财建[2018]0144号）项目，叶城县新城区排水改扩建工程项目专项转移支付预算651.03万元分解下达用于增加部分及总长8.7公里之内的5公里外排管网工程建设。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

1、整理项目全过程资料建档：立项依据、资金及项目批复文件、绩效目标申报表、可行性研究报告、实施方案、（招标文件）绩效目标表、验收报告、满意度调查问卷。作为评价基础资料。

2、由本单位绩效分管领导邱春鹏、项目负责人李加国、财务负责人李明等人员组成评价组。

3、评级工作组采取“年初绩效目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据。

（二）组织过程。

1、采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，收集整理归档。

2、记录工作底稿并经项目负责人和经办人签字确认。需要调查问卷的，发放调查问卷开展满意度调查工作。

（三）分析评价。

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。

- 综合评价结论

经综合评价，本项目达成预期指标，在项目实施过程中，做到了资金使用、管理、保障到位，严格执行扶贫资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目实施方案、招投标管理办法，根据年初设定的绩效目标，此项目综合评价得分为90分。

四、绩效目标实现情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况。

- 根据喀地财建【2018】66号文件精神，本项目资金651.03万元，其中财政资金651.03万元，其他资金0万元，资金到位651.03万元；资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

根据喀地财建【2018】66号文件精神，到位资金651.03万元，本项目实际支付资金651.03万元，预算执行率100%，项目资金主要用于增加部分及总长8.7公里之内的5公里外排管网工程，收集和处理新城区工业污水和部分居民生活污水，日处理能力15000方，处理后污水达到国家二级B标准。

根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，叶城县住房和城乡建设局严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

3、项目资金管理情况分析

本项目资金严格按照《叶城县财政专项资金管理暂行办法》和财政资金管理制度支付资金；资金的支付有完整的审批程序和手续符合制度要求；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标8个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为96分。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

污水处理能力建设1500吨/日，污水改造排水管网公里数5千米，该项目年度设定的预期目标全部完成,完成率为100%。

（2）项目完成质量。

污水处理厂改扩建项目验收合格率100%，根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格以高质量的项目完成情况来执行,完成率为100%。

（3）项目实施进度。

污水处理厂项目按时完工率100%。根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%。

（4）项目成本节约情况。

污水改造排水管网成本651.03万元/㎞，按照节约成本的标准进行实施，将成本控制在预算范围内。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

无。

（2）项目实施的社会效益分析。

不断改善城区人居环境。

（3）项目实施的生态效益分析。

无。

（4）项目实施的可持续影响分析。

污水处理厂改扩建项目实施年限1年。

3.满意度指标完成情况分析。

按计划完成项目实施，群众满意度96%，完成率100%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成，今后对各项指标和指标值的设定要进一步优化、完善。

- 绩效自评结果应用和公开情况

通过本次绩效自评，全面了解了项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，按照实施方案完成了预期绩效目标。通过开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。同时，通过开展自我评价来总结经验,为今后同类项目的执行与实施提供了参考依据。

经综合评价，此项目绩效评价结果为优秀，今后我单位会注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相结合，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。

- 绩效自评工作的经验、问题和建议。

- 项目建设的程序进一步规范

项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作。

- 项目资料有待进一步完善

项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。

八、其他需说明的问题。

（一）后续工作计划

- 收集和处理新城区工业污水和部分居民生活污水，处理后污水达到国家二级B标准，保障水源再利用，生态环境良好发展。

- （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

根据资金使用方案，严格按照审批程序，经县财政统一监管资金使用规范,不存在截流、挤占、挪用项目资金情况;资金管理、费用支出制度健全，财务执行情况好，项目专项资金管理好。

2、存在的问题

加强项目的实施过程中的总结分析，增强预算绩效管理理念严格规范资金支付。

3、建议

加强预算绩效管理培训，加强项目档案管理。

九、附表。

《项目支出绩效自评表》