附件4：

叶城县棚户区改造拆迁补偿款项目支出绩效评价报告

项目名称：2023年度叶城县棚户区改造拆迁补偿款

项目

项目单位：叶城县住房和城乡建设局

主管部门：喀什地区住房和城乡建设局

项目负责人：阿依古丽·沙迪克

填报时间：2024年3月18日

# 一、基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景

- 棚户区改造项目是中国政府为改善城市居民居住条件而实施的重要工程。由于历史原因和快速城市化的发展，中国许多城市存在大量的棚户区，这些区域通常居住着低收入人群，生活环境恶劣，基础设施缺乏，社会问题频发。为了解决这一问题，政府积极推动棚户区改造项目，通过拆除老旧房屋，建设新的居住区，改善基础设施，提供良好的居住环境和社会服务，提高居民的生活质量。

- 2. 主要内容及实施情况

- 在项目实施过程中，积极组织相关单位，包括城市规划部门、建筑设计师、施工队伍等，共同参与项目。项目按照计划进行，首先进行了棚户区的勘察和规划，然后进行了老旧房屋的拆除和新住房的建设。同时，还改善了棚户区的基础设施，包括道路、供水、供电、排水等。此外，政府还提供了相应的社会服务，包括教育、医疗、就业等，以提高居民的生活水平。

- 3.项目实施主体

- ( 一 )办公室

- 负责文电处理、会务、接待、机要以及政务工作的组织协调  等机关日常工作；承担信息、安全保卫、保密、宣传、政务公开、 外事、提案办理、信访等工作。负责统一受理个人执业资格类建  设行政许可申请；负责局机关及局属事业单位的组织人事、劳资和机构编制等工作；会同有关部门拟定行业专业技术职称标准，组织有关职称评审工作；综合管理建设行业各类注册工程师工作。 负责行业社团管理工作。负责局机关、局属单位的纪检监察工作， 指导行业精神文明建设工作。负责离退休干部工作，指导直属单位  的离退休干部工作。组织起草建设行业有关政策和改革方案并协  调实施；负责综合性政策调研和重大政策的研究；承担有关规范  性文件的审查、修改、发布和备案工作；承办行政复议、应诉和行政处罚案件听证、审核工作。

- (二)建筑市场监管股(建筑节能管理办公室)

- 监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。负责拟订规范 建筑市场各方主体行为、房屋建筑和市政工程项目施工许可、工 程监理、合同备案、工程风险管理等规章制度并监督执行；拟订全县工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展政策、规章制度并监督执行；拟订预防和制止拖欠工程款有关规章制度并监 督实施；负责全县建筑业企业、工程建设监理企业、勘察设计咨 询单位等资质及从业人员资格审批和监督管理；组织协调建筑业企业、勘察设计企业参与国际工程承包和劳务与技术合作；负责建筑业和勘察设计咨询业统计工作；负责安全生产工作。拟订全  县城市建设和市政公用事业发展战略、中长期规划、和政策措施， 并指导和监督实施；指导城市供水、节水、排水、污水和垃圾处  理、燃气、供热、道路等市政设施、市容环境卫生、城市环境综  合治理、城市公共供水水质督察等工作。拟订城市园林绿化事业  发展规划、政策措施，并指导实施；指导城市园林绿化的规划、建 设和管理工作；组织国家和自治区园林城市申报工作；承担国家、 自治区和地区历史文化名城(镇、村)保护和监督管理的有关工作； 拟定防空袭方案和各项保障方案；组织与指导人民防空通信、警  报试鸣、信息化建设与管理、战备执勤工作；负责拟定人民防空  训练大纲和计划，组织指挥、通信人员及群众防空组织专业队业  务培训和训练；组织开展专项防空袭演习、宣传教育；负责人防  工程建设审批及人民防空指挥工程位置的勘察、定址、指挥信息   系统建设论证、审批；战时组织城市人民防空袭斗争，负责组织指挥工程维护管理及战时、突发事件时的使用；协助有关部门消除空袭后果，恢复正常的生产、生活秩序；对重要经济目标落实人民防空防护要求和工程技术措施、重要经济目标应急抢险抢修  方案制定和落实情况进行监督检查；制定疏散地域、应急避难场  .所规划并组织实施；指导和督促检查全县人民防空平战结合工作。 对有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况的监督检查；拟订建筑工程质量、建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；对建设工程安全生产实施管理。负责建筑施工企业安全生产许可证延期初审及管理工作； 组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责工程建设 应急管理工作；承担全县建设工程造价管理工作；负责全县建筑 企业劳保费用行业管理工作。贯彻落实国家节能政策任务，拟订 建筑节能政策和发展规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项  目，指导房屋墙体材料革新工作；拟订全县建设行业科技发展战略、中长期规划、技术政策以及建设科技重点发展项目计划和技术引进计划，负责行业新技术引进、研发、推广工作。

- (三)房地产市场监管股(住房保障办公室、棚户区改造办公室)

- 承担房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场 监管和稳定住房价格的政策、措施并监督执行；指导国有土地上  房屋征收拆迁、土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业发展战略、中长期规划和产业政策；负责房地产开发、中介服务等企业资质管理；制定物业服务标准和规范，加强对物业服 务企业的监管；负责指导和监督房屋面积管理和信息系统建设工 作；制定全县住房保障相关政策并指导实施。拟订保障性住房规 划及政策，会同有关部门做好自治区、地区和县保障性住房资金 的申请、安排有关事项；编制住房保障发展规划和年度计划并监 督实施；督促、检查各县市保障性住房建设、分配、管理；建立 电子信息库；负责指导、监督各县市棚户区改造工作。指导全县 住房建设和住房制度改革；负责编制全县住房建设规划和年度计划并指导实施；承担全县住房改革领导小组办公室的日常工作。

- (四)城市执法股

- 负责贯彻执行国家、自治区和地区有关城市管理工作法律法规及政策，组织制定城市管理相关制度和标准；拟定城市管理中长期规划；指导全县城市管理工作，对各部门进行监督、考核；  指导城市管理体制改革；负责对全县城市管理和执法工作的指导、 监督和考核，以及跨区域及重大复杂违法违规案件的查处。负责  建立联合执法检查机制，组织、协调开展城市综合治理和联合执  法活动；监督实施县级住房和城乡建设领域的行政处罚权、行政强制权和市政公用、市容环卫、园林绿化、城建监察等职责。

- (五)安居富民办公室

- 拟订全县村庄、小城镇建设的发展战略、中长期规划和政策 措施，并指导和监督实施；指导农村住房建设和安全、村庄和小 城镇人居生态环境的改善工作；组织开展特色乡镇建设；指导国 家、自治区及地区重点(示范)镇的建设。组织协调、检查指导、督 促落实农村危房改造(安居工程建设)工作，建立并维护农村危房改造(安居工程建设)纸质档案和电子档案。

- 编制人数45人，其中：行政人员编制13人，参照公务员管理的事业单位人员编制30人。全额拨款事业单位人员编制16人。非定员定额人员有：环卫工人448人、绿化99人，执法36人。4. 资金投入和使用情况

项目资金总数为3156.09万元。

截至2023年12月31日，实际支出3156.09万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

改善低收入居民的居住条件，提供安全、舒适和便利的居住环境。此外，项目还致力于提高居民的生活质量，促进社会稳定和经济发展。

- 2.阶段性目标

根据项目目标指标内容按阶段填写项目

实施的前期准备工作：对拆迁补偿情况进行全面评估。通过需求评估，可以为后续工作提供基础数据支持，确保项目的顺利进行。

具体实施工作：制定详细的拆迁计划。签署详细的合同，合同应明确双方的权利和义务条款，确保合同内容的合法性和合规性。

验收阶段的具体工作：核对合同内容，确保项目实施过程中的各项条款与合同一致。对费用进行核算，确保费用合理、透明。整理项目实施过程中的所有文档资料，以备查验。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

本次绩效评价旨在对某城市棚户区改造项目的实施情况进行全面评估，分析项目的成效和不足之处，并提出相应的改进建议，以便更好地推动棚户区改造工作。

- 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系根据文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：

一级指标为：产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标。

二级指标为：数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会效益指标满意度指标

三级指标为：棚户区改造、验收合格率、基本建成目标完成率、按时完成目标任务、费用总成本、提高群众获得感幸福感、城镇低收入住房困难家庭满意度	。

- 3. 绩效评价方法

我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。

项目决策：①立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。②立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。③绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。④绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。⑤预算编制科学性：成本效益分析法	分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。⑥资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。

项目过程：①资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。②预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。③资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。④管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。⑤制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

项目产出：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。公众评判法。

项目效益：公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

- 4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指我单位以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，主要为实施方案、资金文件、会议纪要等相关内容为主。

（三）绩效评价工作过程

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

第一阶段：前期准备（2024年3月1日）

认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

阿依古丽·沙迪克任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

迪丽拜尔·吐拉麦提任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施（2024年3月1日-3月9日）

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价（2024年3月10日-3月14日）

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。

第四阶段：撰写与提交评价报告（2024年3月15日-3月20日）

撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

最后总结项目整体情况，及时落实问题整改，并形成整改报告，最后将项目相关资料存档。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，项目综合得分为100分，评价结果为优。

通过实施2023年度叶城县住房和城乡建设局棚户区改造拆迁补偿款项目产生效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：该项目主要通过立项、项目实施文件要求，项目立项依据充分，立项程序规范。

项目过程：2023年度叶城县住房和城乡建设局棚户区改造拆迁补偿款项目预算安排3156.09万元，实际支出3156.09万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出：在项目实施过程中，取得了一定的成效。首先，棚户区的老旧房屋得到了拆除，居民得到了新的住房，居住条件明显改善。其次，基础设施得到了改善，道路更加畅通，供水供电更加稳定，居民的生活便利度提高。

项目效益：通过实施此项目此外，社会服务的提供也得到了加强，居民的教育、医疗和就业条件有所改善。

经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。

叶城县棚户区改造拆迁补偿款项目得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 100% | 20 |
| 项目过程 | 20 | 100% | 20 |
| 项目产出 | 40 | 100% | 40 |
| 项目效益 | 20 | 100% | 20 |
| 合计 | 100 | 100% | 100 |

（二）综合评价结论

运用项目组制定评价指标体系及文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。叶城县棚户区改造拆迁补偿款项目已完成100%，提升了提高居民的生活质量。该项目最终评分100分，绩效评级为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。

项目决策指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项依据充分性 | 3 | 100% | 3 |
| 立项程序规范性 | 2 | 100% | 2 |
| 绩效目标合理性 | 3 | 100% | 3 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 100% | 2 |
| 预算编制科学性 | 5 | 100% | 5 |
| 资金分配合理性 | 5 | 100% | 5 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

- 立项依据充分性：

结合叶城县住房和城乡建设局职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算。

①项目立项是根据文件。故本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得2分。

②项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分。

③项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.5分。

综上，该指标满分为3分，根据评分标准得3分。

- 立项程序规范性：

①项目根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与叶城县住房和城乡建设局分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，严格按照规定的程序申请设立，得1分。

②项目的审批文件符合相关要求，得0.5分。

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分。

综上，该指标满分为2分，根据评分标准得2分。

- 绩效目标合理性：

我单位对本项目制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化。

①项目严格按照《2023年自治区分行业分领域绩效指标体系》、《2023年度叶城县住房和城乡建设局叶城县棚户区改造拆迁补偿款项目实施方案》设置了《项目支出绩效目标表》得0.5分。

②项目绩效目标中设立了叶城县棚户区改造拆迁补偿款项目核心指标内容，与本项目实际工作内容相关，得1分；

③项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平得0.5分。

④经查证《项目支出绩效目标表》、《2023年度叶城县住房和城乡建设局叶城县棚户区改造拆迁补偿款项目资金申请报告》、相关文件等相关资料，本项目预算确定金额、预算批复的项目投资额都为3156.09元，故绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。

综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。

- 绩效指标明确性：

①本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.5分。

②本项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分。

③本项目与项目目标任务数及计划数相对应，得0.5分。

综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。

- 预算编制科学性：

①根据2023年度叶城县住房和城乡建设局叶城县棚户区改造拆迁补偿款项目，本项目预算编制经过科学论证，得1分。

②根据《2023年度叶城县住房和城乡建设局叶城县棚户区改造拆迁补偿款项目资金申请报告》、《2023年度叶城县住房和城乡建设局叶城县棚户区改造拆迁补偿款项目实施方案》，本项目预算内容与项目内容匹配，得1分。

③本项目的预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，得1分。

④本项目预算确定的项目投资额及资金量与工作任务相匹配，得2分。

综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。

- 资金分配合理性：

①本项目以文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分，得2.5分。

②根据本项目《2023年度叶城县住房和城乡建设局叶城县棚户区改造拆迁补偿款项目实施方案》资金分配额度合理，与我单位实际情况相适应，得2.5分。

综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。

（二）项目过程情况

- 项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。

项目过程指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金到位率 | 5 | 100% | 5 |
| 预算执行率 | 5 | 100% | 5 |
| 资金使用合规性 | 5 | 100% | 5 |
| 管理制度健全性 | 2 | 100% | 2 |
| 制度执行 | 3 | 100% | 3 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

- 资金到位率：

经查证《2023年度叶城县住房和城乡建设局叶城县棚户区改造拆迁补偿款项目资金申请报告》，预算安排总额为3156.09万元，实际到位3156.09万元，资金到位率100%。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（3156.09万元/3156.09万元）×100%=100%，得5分。综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。

- 预算执行率：

本项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行。

经查证支付凭证、资金申请报告资料，该项目实际到位资金为3156.09万元，实际支出资金为3156.09万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（3156.09万元/3156.09万元）×100%=100%，得5分。

综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。

- 资金使用合规性：

①经查证项目的支付凭证，项目资金的使用依据相关文件“专款专用的使用要求”，得1分。

②资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，得1分。

③经查证项目支付凭证等资料，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，得1分。

④经查证，项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。

综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。

- 管理制度健全性：

①我单位制定了《叶城县住房和城乡建设局预算绩效管理工作实施办法》，健全完整的各项管理制度，得1分。

②相关制度的制定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》、《会计基础工作规范》等国家法律法规文件，符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分。

综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。

- 制度执行有效性：

由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评。为加强对2023年度叶城县住房和城乡建设局叶城县棚户区改造拆迁补偿款项目的组织领导，确保项目保质保量的按照相关规定及程序完成，成立项目领导小组，具体如下：

阿依古丽·沙迪克任组长，职责为负责全盘工作。

迪丽拜尔·吐拉麦提任成员，职责为负责资料审核等工作。

本项目有效执行各项制度，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。

项目产出指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出质量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出时效 | 10 | 100% | 10 |
| 成本情况 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 40 | 100% | 40 |

- 对于“产出数量”

享受拆迁补助户数，该指标预期指标值为170户，实际完成值为170户，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分，合计得10分。

- 对于“产出质量”：

拆迁补助发放准确率，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

资金足额拨付率，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

- 对于“产出时效”：

拆迁补助发放及时率，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

项目结束时间，该指标预期指标值为2023年12月，实际完成值为2023年12月，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

拆迁补助发放平均成本，预期指标值为18.57万元/户，实际完成值为18.57万元/户，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

项目绩效指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施效益 | 10 | 100% | 10 |
| 满意度 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

1.实施效益指标：

（1）对于“经济效益指标”：无

- 对于“社会效益指标”：保障群众利益，解决好群众反映的问题，该指标预期指标值为有效保障，实际完成值为有效保障，指标完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

- （3）对于“生态效益指标”：无

实施效益指标合计得10分。

2.满意度指标:

受益拆迁户满意度：该指标预期指标值为95%，实际完成值为95%，指标完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（1）调研对象

本次问卷调查的对象为拆迁补偿群众。

（2）调研方式

本次计划采取简单随机抽样的方式，对拆迁补偿群众的受益对象进行线下问卷调查；在工作人员的协调下，组织安排了问卷调研工作。本次问卷调查采取线下问卷调查方式，回收有效问卷共计50份。

（3）满意度计算模型

满意度=∑样本数（“非常满意”×1.0分+“满意”×0.9分+“比较满意”×0.6分+“不满意”×0.4分+“非常不满意”×0分）/总样本数×100%

（4）调查结果

受益拆迁户满意度=95%

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

2023年度叶城县住房和城乡建设局叶城县棚户区改造拆迁补偿款项目预算3156.09万元，到位3156.09万元，实际支出3156.09万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，无偏差。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

- 该项目的实施有效改善我县城市交通环境，优化交通组织系统，加快城镇生态文明建设，补齐城市基础设施短板，为全域旅游城市发展提供基础，完善城市建设基础设施，提高城市居民居住幸福指数。

- （二）存在问题及原因分析

1、项目建设用地的征地、拆迁等协调工作难度大，征拆进度有制约项目落地建设的风险。

2、该项目的实施需要精准的测绘、评估等前期工作，专业要求高，我单位无专业的技术团队，完全依赖于第三方技术单位的支撑。

# 七、有关建议

# 1、结合城市更新等国家重大城市发展相关文件要求，落实城市更新工作“拆、改、建”等各项工作前期费用，积极争取各项资金，全面做好项目建设的前期工作准备。

# 2、简化申报、审批、拨付资金的程序，减少不必要的程序，加快自己拨付，加大公共基础设施的建设，补好城市建设短板，为城市更新发展提供更优质的服务水平和能力。八、其他需要说明的问题

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件：1综合评分表

2满意度调查问卷

附件1：综合评分表

2023年度叶城县住房和城乡建设局叶城县棚户区改造拆迁补偿款项目绩效评价指标体系及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求得0.5分，否则不得分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则不得分；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则不得分；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复0.5分，否则不得分. | 3 |
|  |  | 立项程序（2分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分；②审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则不得分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分，否则不得分。 | 2 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | ①项目是否有绩效目标得0.5分，否则不得分；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分，否则不得分；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则不得分；。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则不得分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分； | 2 |
|  | 资金投入（10分） | 预算编制（5分） | ①预算编制是否经过科学论证得1分，否则不得分；②预算内容与项目内容是否匹配得1分，否则不得分；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得1分，否则不得分；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得2分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金分配合理性（5分） | ①预算资金分配依据是否充分得2.5分，否则不得分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应得2.5分，否则不得分。 | 5 |
| 过程（20分） | 资金管理（15分） | 资金到位率（5分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金得2.5分，否则不得分；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 预算执行率（5分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%得2.5分，否则不得分；实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分，否则不得分。 | 5 |
|  | 组织实施（5分） | 管理制度健全性（2分） | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分，否则不得分；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得1分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 制度执行（3分） | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分；；②项目调整及支出调整手续是否完备得1分，否则不得分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得0.5分，否则不得分；；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得0.5分，否则不得分。 | 3 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | 享受拆迁补助户数（10分）完成该指标得满分（10分）否则不得分； 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | 拆迁补助发放准确率，完成该指标得满分（5分）否则不得分； 资金足额拨付率，完成该指标得满分（5分）否则不得分； 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 10 |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | 拆迁补助发放及时率，完成该指标得满分（5分）否则不得分； 项目结束时间，完成该指标得满分（5分）否则不得分； 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | 拆迁补助发放平均成本，完成该指标得满分（10分）否则不得分； | 10 |
| 效益（20分） | 项目效益（10分） | 实施效益（10分） | ①经济效益：无 ②社会效益：保障群众利益，解决好群众反映的问题，完成该指标得满分（10分），否则不得分； ③生态效益：无 | 10 |
|  |  | 满意度（10分） | 根据问卷调查，受益群众满意度达到满意的人数： ①人数大于等于95%，得10分； ②人数小于95%大于等于85%，得8分； ③人数小于85%大于等于70%，得5分； ④人数小于等于70%，不得分。 | 10 |
| 合计 | 100分 |  |  | 100 |

附件2：满意度调查问卷

2023年度叶城县住房和城乡建设局叶城县棚户区改造拆迁补偿款项目满意度调查结果分析情况

一、调研设计

（一）调研对象

本次问卷调查的对象为拆迁补偿群众。

（二）调研方式

本次计划采取简单随机抽样的方式，对拆迁补偿群众的受益对象进行网络问卷调查；在负责人的协调下，组织安排了问卷调研工作。本次问卷调查采取在线问卷调查方式，回收有效问卷共计50份。

二、满意度计算模型

满意度=∑样本数（“非常满意”×1.0分+“满意”×0.9分+“比较满意”×0.6分+“不满意”×0.4分+“非常不满意”×0分）/总样本数×100%

三、调查结果

受益拆迁户满意度=95%