叶城县住房和城乡建设局

2023年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

1、承担规范和指导城乡保障性住房建设的责任。拟订全县住房保障相关政策并指导实施。拟订城乡保障性住房规划及政策，会同有关部门做好国家和自治区有关城乡保障性住房资金安排工作，监督各地组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。
　　2、承担推进住房制度改革的责任。拟订适合县的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并指导实施。
　　3、承担规范住房和城乡建设（人民防空）管理秩序的责任。拟订全县住房和城乡建设（人民防空）战略、中长期规划并组织实施。提出住房和城乡建设（人民防空）重大问题的建议。制定县级住房和城乡建设（人民防空）规范性文件。
　　4、承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。组织拟订住房和城乡建设的地方性标准，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数。建设标准和工程造价的管理制度，拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。
　　5、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业发展规划和产业政策，负责拟订房地产开发、房屋销售、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。
　　6、监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行；负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。
　　7、拟订城市建设的政策、规划并指导实施：负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理有关工作。
　　8、承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设、村庄和小城镇人居生态环境的改善工作，指导全县重点镇的建设。组织协调、检查指导、督促落实农村危房改造（安居工程建设）工作，建立并维护农村危房改造（安居工程建设）纸质档案和电子档案。
　　9、承担建筑工程质量安全监管的责任。负责建筑工程质量、建筑生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订全县建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。
　　10、综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责对全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；负责组织城市超限高层建筑工程抗震设防审查工作；指导震后重建工作。
　　11、承担推进建筑节能减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，负责建筑节能法律法规规章的监督指导；拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策,组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。
　　12、会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合的规划；监督检查城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设情况；依法对城市建设和重要经济目标落实人民防空要求、重要经济目标应急抢险抢修方案制定和落实情况进行监督检查。
　　13、制定和指导人民防空组织指挥体系建设；拟定防空袭方案和各项保障方案并组织实施；组织与实施人民防空通信、警报试鸣、信息化建设与管理、战备执勤工作；负责组织人民防空指挥、通信人员及群众防空组织专业队业务培训和训练、专项防空袭演习、宣传教育；负责人民防空指挥工程位置的勘察、定址、指挥信息系统建设论证、审批；负责全县人民防空工程审批建设与管理，参与审查城市地下空间规划和开发利用；制定疏散地域；战时协调建立人民防空指挥机构，组织城市人民防空斗争；负责组织指挥工程日常维护管理及战时、突发事件时的使用；协助有关部门消除空袭后果，恢复正常的生产、生活秩序；对重要经济目标落实人民防空防护要求和工程技术措施、重要经济目标应急抢险抢修方案制定和落实情况进行监督检查；制定全县人民防空平战结合发展规划，指导和督促检查全县人民防空平战结合工作；负责全县人民防空经费和国有资产管理；编制人民防空经费预决算。
　　14、对辖区内城市管理和执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。
　　15、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

- 二、机构设置及人员情况

叶城县住房和城乡建设局2023年度，实有人数113人，其中：在职人员96人，离休人员0人，退休人员17人。

单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党建办、财务室、叶城县房地产服务中心、叶城县建筑业服务中心、叶城县城市执法局、叶城县建设工程质量安全监督站、叶城县市政公共设施服务中心。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计47,911.37万元，其中：本年收入合计47,911.37万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计47,911.37万元，其中：本年支出合计47,911.37万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加7,484.22万元，增长18.51%，主要原因是：本年增加叶城县老旧小区改造项目，叶城县公共租赁住房燃气老化项目，叶城县棚户区改造配套基础设施建设项目，叶城县老城区供水管网改扩建建设项目，叶城县农村危房改造项目等资金。

- 二、收入决算情况说明

本年收入47,911.37万元，其中：财政拨款收入46,291.55万元，占96.62%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,619.82万元，占3.38%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出47,911.37万元，其中：基本支出974.90万元，占2.03%；项目支出46,936.48万元，占97.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计46,291.55万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入46,291.55万元。财政拨款支出总计46,291.55万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出46,291.55万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加6,714.32万元，增长16.97%，主要原因是：本年增加叶城县老旧小区改造项目，叶城县公共租赁住房燃气老化项目，叶城县棚户区改造配套基础设施建设项目，叶城县老城区供水管网改扩建建设项目，叶城县农村危房改造项目等资金。与年初预算相比，年初预算数12,892.24万元，决算数46,291.55万元，预决算差异率259.07%，主要原因是：年中追加喀什地区叶城县棚户区燃气管道更新改造建设项目。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,710.49万元，占本年支出合计的22.35%。与上年相比，减少2,800.70万元，下降20.73%，主要原因是：本年减少第二污水处理厂经费，乡村天然气管网改造项目，煤改电项目等资金。与年初预算相比,年初预算数7,981.24万元，决算数10,710.49万元，预决算差异率34.20%，主要原因是：年中追加喀什地区叶城县棚户区燃气管道更新改造建设项目。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)1.60万元,占0.01%。

- 2.社会保障和就业支出(类)161.91万元,占1.51%。

- 3.卫生健康支出(类)50.40万元,占0.47%。

- 4.节能环保支出(类)1,535.16万元,占14.33%。

- 5.城乡社区支出(类)2,005.30万元,占18.72%。

- 6.住房保障支出(类)6,833.83万元,占63.81%。

- 7.其他支出(类)122.29万元,占1.15%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算数为1.60万元，比上年决算增加1.60万元，增长100.00%,主要原因是:信访经费上年度在主款科目列支，本年度单独列支。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为18.48万元，比上年决算增加5.42万元，增长41.50%,主要原因是:本年新增退休人员2名，行政单位离退休经费增加。

- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为66.83万元，比上年决算增加4.11万元，增长6.55%,主要原因是:本年在职人员调入4名，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为26.61万元，比上年决算增加26.61万元，增长100.00%,主要原因是:本年度有在职转退休人员，相应职业年金坐实缴费增加。

- 5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为50.00万元，比上年决算增加50.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年度有人员去世，相应抚恤金增加。

- 6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为15.78万元，比上年决算减少222.14万元，下降93.37%,主要原因是:本年减少维修项目经费，消毒物资资金。

- 7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为29.21万元，比上年决算减少4.20万元，下降12.57%,主要原因是:本年在职减少2名，行政单位医疗经费减少。

- 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为5.40万元，比上年决算增加0.12万元，增长2.27%,主要原因是:本年在职人员工资调增，公务员医疗补助经费增加。

- 9.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):支出决算数为15.28万元，比上年决算增加15.28万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加环卫局垃圾中转站经费。

- 10.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为912.72万元，比上年决算增加912.72万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加大气污染建设项目资金。

- 11.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算数为607.15万元，比上年决算减少1,211.99万元，下降66.62%,主要原因是:本年减少第二污水处理厂资金。

- 12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为728.66万元，比上年决算减少839.61万元，下降53.54%,主要原因是:执法局减少补缴其他社会保障缴费。

- 13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):支出决算数为103.76万元，比上年决算增加43.31万元，增长71.65%,主要原因是:叶城县昆仑市政公司人员工资调增，补助增加，人员经费增加。

- 14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为219.56万元，比上年决算增加12.36万元，增长5.97%,主要原因是:本年叶城县昆仑市政公司、叶城县市场开发建设服务中心人员工资及社保项目经费增加。

- 15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为106.20万元，比上年决算减少842.28万元，下降88.80%,主要原因是:本年减少叶城县住建局水系公园景观设计资金。

- 16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算数为847.12万元，比上年决算增加531.99万元，增长168.82%,主要原因是:本年增加叶城县城乡环境卫生服务中心日常开支费用。

- 17.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):支出决算数为1,700.52万元，比上年决算减少3,488.70万元，下降67.23%,主要原因是:本年减少棚户区改造拆迁补偿项目资金。

- 18.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):支出决算数为7.49万元，比上年决算减少103.77万元，下降93.27%,主要原因是:本年减少2022年中央财政农村危房改造项目资金。

- 19.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):支出决算数为364.80万元，比上年决算增加245.28万元，增长205.22%,主要原因是:本年度增加叶城县金果C区基础配套设施升级改造项目经费。

- 20.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):支出决算数为1,670.29万元，比上年决算增加1,630.29万元，增长4,075.72%,主要原因是:本年增加2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目资金。

- 21.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):支出决算数为3,041.03万元，比上年决算增加1,996.84万元，增长191.23%,主要原因是:本年增加保障性住房配套附属设施建设项目资金。

- 22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为49.70万元，比上年决算增加0.66万元，增长1.35%,主要原因是:本年度有四名在职调入，住房公积金支出增加。

- 23.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为122.29万元，比上年决算减少1,116.70万元，下降90.13%,主要原因是:本年减少叶城县老城区供热管网、热水网改造项目资金。

- 24.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少23.65万元，下降100%,主要原因是:本年减少人员津贴补贴。

- 25.节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源行业管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少366.45万元，下降100%,主要原因是:本年减少煤改电项目资金。

- 26.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少49.83万元，下降100%,主要原因是:本年本科目减少叶城县昆仑市政公司人员补助、工资、社保医保公积金项目经费。

- 27.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.00万元，下降100%,主要原因是:本年减少叶城县十佳环卫工人优秀环卫工人奖励金。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出974.90万元，其中：人员经费955.77万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费19.13万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出5.47万元，比上年减少0.87万元，下降13.72%，主要原因是：本年厉行节约，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出5.47万元，占100.00%，比上年减少0.87万元，下降13.72%，主要原因是：本年厉行节约，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.47万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.47万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆修理费、油料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.47万元，决算数5.47万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数5.47万元，决算数5.47万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计35,581.06万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入35,581.06万元。政府性基金预算财政拨款支出总计35,581.06万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出35,581.06万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加9,515.02万元，增长36.50%，主要原因是：本年度增加城市拆迁补偿和城市公共设施建设、城市环境卫生、其他城市基础设施配套资金。与年初预算相比，年初预算数4,911.00万元，决算数35,581.06万元，预决算差异率624.52%，主要原因是：年中追加城市拆迁补偿和城市公共设施建设、城市环境卫生、其他城市基础设施配套资金。

政府性基金预算财政拨款支出35,581.06万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为120.42万元，比上年决算减少219.07万元，下降64.53%，主要原因是：本年减少棚户区拆迁补偿款。

- 2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项):支出决算数为403.48万元，比上年决算减少96.52万元，下降19.30%，主要原因是：本年度减少棚户区改造建设项目。

- 3.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项):支出决算数为257.16万元，比上年决算增加138.44万元，增长116.61%，主要原因是：本年度增加城市拆迁补偿和城市公共设施建设、城市环境卫生、其他城市基础设施配套资金。

- 4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项):支出决算数为26,800.00万元，比上年决算增加26,800.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加城市拆迁补偿和城市公共设施建设、城市环境卫生、其他城市基础设施配套资金。

- 5.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为8,000.00万元，比上年决算减少9,000.00万元，下降52.94%，主要原因是：本年减少自来水服务站污水处理厂建设项目。

- 6.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少28.00万元，降低100.00%，主要原因是：本年减少垃圾中转站建设项目。

- 7.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少79.83万元，降低100.00%，主要原因是：本年减少叶城县住建局车辆维护费、办公等经费。

- 8.城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8,000.00万元，降低100.00%，主要原因是：本年减少棚户区改造建设项目。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度叶城县住房和城乡建设局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出19.13万元，比上年增加6.57万元，增长52.31%，主要原因是：本年业务量增加，办公经费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1,990.80万元，其中：政府采购货物支出1,966.60万元、政府采购工程支出6.20万元、政府采购服务支出18.00万元。

授予中小企业合同金额1,987.68万元，占政府采购支出总额的99.84%，其中：授予小微企业合同金额1,987.31万元，占政府采购支出总额的99.82%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值216.54万元，房屋1,542.00平方米，价值40.15万元。车辆6辆，价值122.60万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额47,911.37万元，实际执行总额47,911.37万元；预算绩效评价项目34个，全年预算数15,844.40万元，全年执行数12,238.05万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政资金使用效率提高。预算绩效管理强调财政资金的有效使用，通过绩效目标的设定、绩效评估的开展，促使我单位优化资源配置，提高财政资金的使用效率。二是预算与部门计划更加匹配。预算绩效管理要求在预算编制时明确绩效目标，使预算与部门计划更加匹配。这有效保障了我单位更好地规划资金使用，避免资金的浪费和滥用，使预算真正符合我单位发展的需要。三是项目管理水平提升。预算绩效管理强调绩效目标的设定、绩效计划的制定、绩效评估的开展，这有助于我单位加强项目管理，提高项目管理水平。促使我单位能够更好地规划项目进度，控制成本，保证项目质量，提高项目的绩效。发现的问题及原因：一是项目的前期准备工作不严谨，对项目实施未进行深入分析，没有合理的项目管理计划或方案；二是项目预算绩效管理工作不健全，管理意识薄弱预算管理意识不强，管理较混乱，没有建立专门的制度。在项目进行过程中，影响项目的实施的效率及效益。下一步改进措施：一是强化前期准备，加大项目管理力度，项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案稳步推进工作；项目启动时同步做好档案的归档与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料；通过绩效管理，发现项目实施中存在漏洞，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化；二是健全项目管理机制，加强管理意识，按照预算支出内容，以结果为导向，设置合理的绩效目标，加强项目实施效果的管理；完善资金管理制度，树立监督管理责任意识，加大资金监管力度，完善资金监管制度，建立“预算编制有目标，预算执行，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 部门（单位）整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 |  | 叶城县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  |  | 预算数（调整后） |  | 执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度总资金： |  | 12,892.24 |  |  | 47,911.37 |  | 47,911.37 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 中央安排资金： |  | 1,959.31 |  |  | 46,435.48 |  | 46,435.48 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 自治区安排资金： |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 地（州、市）安排： |  | 551.00 |  |  | 551.00 |  | 551.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 县（市、区）安排： |  | 10,381.93 |  |  | 924.89 |  | 924.89 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金： |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 叶城县住房和城乡建设局贯彻国家关于建设事业的方针，政策和法律，法规，承担保障性住房责任，住房保障相关政策并指导实施，保障城市绿化，保障城市管理执法，保障城市环境卫生，保障居民自来水，保障建设工程安全管理。 |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，我单位2023年全年预算支出金额共计47911.37万元，其中：基本支出为924.9万元，主要用于人员工资、社保、公积金和日常运转支出；项目支出46986.47万元，主要用于36个项目支出。叶城县住房和城乡建设局贯彻国家关于建设事业的方针，政策和法律，法规，承担保障性住房责任，住房保障相关政策并指导实施，保障城市绿化，保障城市管理执法，保障城市环境卫生，保障居民自来水，保障建设工程安全管理。 |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 | 指标值设定依据 |  | 分值权重 |  | 实际完成值 |  | 完成率 |  | 得分 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 创建“五好党支部”数量 |  | =5个 | 2023年预算安排年度工作及工作计划 |  | 10 |  | 5个 |  | 100% |  | 10 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 新增免费停车场数量 |  | =15个 | 2023年预算安排年度工作及工作计划 |  | 10 |  | 15个 |  | 100% |  | 10 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 棚户区改造数量 |  | =200套 | 2023年预算安排年度工作及工作计划 |  | 10 |  | 200套 |  | 100% |  | 10 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 新建供水管网面积 |  | >=920米 | 2023年预算安排年度工作及工作计划 |  | 10 |  | 920平方米 |  | 100% |  | 10 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 新增非机动车停车点数量 |  | =20个 | 2023年预算安排年度工作及工作计划 |  | 10 |  | 20个 |  | 100% |  | 10 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 保障县域路灯照明数量 |  | >=133657盏 | 2023年预算安排年度工作及工作计划 |  | 10 |  | 133657盏 |  | 100% |  | 10 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 改造老旧小区数量 |  | =5个 | 2023年预算安排年度工作及工作计划 |  | 10 |  | 5个 |  | 100% |  | 10 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 筹集保障性租赁住房数量 |  | =72套 | 2023年预算安排年度工作及工作计划 |  | 10 |  | 72套 |  | 100% |  | 10 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 城区绿化总面积 |  | >=2537760.84平方米 | 2023年预算安排年度工作及工作计划 |  | 10 |  | 2537760.84平方米 |  | 100% |  | 10 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县住建局城市维护车辆用油及维护费用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 49.78 |  |  | 49.78 |  |  | 49.78 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 49.78 |  |  | 49.78 |  |  | 49.78 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目总资金49.78万元，根据叶财预〔2023〕5号文件下达资金，主要用于支付叶城县住房和城乡建设局车辆加油费及维修，通过项目实施，保证车辆正常安全行驶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目实际支付49.78万元，支付住建局车辆加油及维修费用，保障车辆安全行驶，保障住建局各项工作正常开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 支付费用（笔） |  | =4笔 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =4笔 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金足额拨付率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 20.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 车辆维修、保险、加油费用（万元） |  | <=19.78万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =19.78万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 车辆加油费（万元） |  | <=30万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =30万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 维护车辆运行安全 |  | 有效维护 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效维护 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益职员满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县住建局国道219线城市绿化电费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区住建局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 5.58 |  |  | 5.58 |  |  | 5.58 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.58 |  |  | 5.58 |  |  | 5.58 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划资金5.57万元，主要用于因我县新城区国道219线阿办路段6公里处两边绿化带，和田路、东安路等路段绿化用水未接入市政管网，一直以来从6公里河坝抽水浇灌，因周边无住建局公用设施变压器，因此从最新的叶城县住和实业亿达加油站协商用电，从2020年至2023年1月6日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目实际支付5.58万元，因我县新城区国道219线阿办路灯6公里处两边绿化带，和田路、东安路等路段绿化用水未接入市政管网，一直以来从6公里河坝抽水浇灌，因周边无住建局公用设施变压器，因此从最新的叶城县住和实业亿达加油站协商用电，按时支付电费，保障绿化工作顺利进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 219线阿办路路灯6公里电费度数（度） |  | =92992度 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =92992度 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金足额拨付率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间 |  | 2023年5月30日 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年5月30日 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 219线阿办路路灯平均每度电费成本（元） |  | <=0.60元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0.6元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 确保城区绿化灌溉工作正常运行 |  | 效果显著 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 效果显著 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 当地受益群众满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县住建局环卫工人2023年2月工资项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区住房和建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 63.26 |  |  | 63.26 |  |  | 63.26 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 63.26 |  |  | 63.26 |  |  | 63.26 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划投入资金63.26万元，主要用于支付2023年叶城县397名环卫工人2月份工资，项目的实施有效提高环卫工人工作积极性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目实际支出63.26万元，发放了叶城县397名环卫工人2月份工资，项目的实施有效提高环卫工人工作积极性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 环卫工人人数（人） |  | =397人 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =397人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金足额拨付率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间 |  | 2023年3月31日 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2023年3月31日 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 人均发放工资福利成本（元/人） |  | <=1593元/人 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1593元/人 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高环卫工人工作积极性 |  | 有效提高 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益环卫工人满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县住建局昆仑市政公司2022年12月-2023年2月人员工资项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 44.63 |  |  | 44.63 |  |  | 44.63 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 44.63 |  |  | 44.63 |  |  | 44.63 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金44.63万元，用于城建局昆仑市政公司2022年12月-2023年2月人员工资发放，有效保证昆仑市政公司正常运转，提高工作质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日该项目44.63万元，已支付44.63元用于城建局昆仑市政公司2022年12月-2023年2月人员工资，有效保证昆仑市政公司正常运转，提高工作质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 昆仑市政公司工资发放人数（人） |  | >=66人 | 计划标准 |  | 新增 | 13 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 |  | =66人 |  | 13.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 工资发放准确率（％） |  | =100% | 行业标准 |  | 新增 | 13 |  | 直接赋分 | 原始凭证 |  | =100% |  | 13.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 行业标准 |  | 新增 | 14 |  | 直接赋分 | 原始凭证 |  | =100% |  | 14.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 昆仑市政公司2022年12月工资发放成本（万元） |  | =11.12万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =11.12万元 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 昆仑市政公司2023年1月工资发放成本（万元） |  | <=14.75万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =14.75万元 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 昆仑市政公司2023年2月工资发放成本（万元） |  | <=18.76万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =18.76万元 |  | 7.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高人员工作积极性 |  | 有效提高 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益工作人员满意度（%） |  | >=95% | 历史标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县住建局支付尾款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 222.94 |  |  | 222.94 |  |  | 222.94 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 222.94 |  |  | 222.94 |  |  | 222.94 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支付喀什地区叶城县老城区供热设施改造工程项目资金222.94万元，保证施工方合法权益，提高政府公信力。支付项目尾款，保证施工方合法权益，提高政府公信力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目实际支付222.94万元，其中采购费92.83万元，监理费2.7万元，工程款127.41万元，按时支付项目尾款，保证项目顺利结束，维护施工方合法权益，提高政府公信力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 支付尾款项目数（个） |  | =1个 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =1个 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金支付合规率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 采购费（万元） |  | <=92.83万元 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =92.83万元 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 工程费（万元） |  | <=127.41万元 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =127.41万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 监理费（万元） |  | <=2.7万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2.7万元 |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高政府公信力 |  | 有效提高 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 支付尾款公司满意度（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 自来水服务站第二污水处理厂运营资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 138.08 |  |  | 138.08 |  |  | 138.08 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 138.08 |  |  | 138.08 |  |  | 138.08 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划投入138.08万元，主要用于购买材料、药剂、配件、电费等，保障叶城县第二污水处理厂正常运营。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 叶城县自来水服务站2023年第二污水处理厂运营资金项目年度预算138.08万元，资金到位数138.08万元，截至2023年12月31日，项目实际支付138.08万元，用于支付叶城县第二污水处理厂日常运营所需费用，通过实施此项目，保障了第二污水处理厂正常运转，有效提高了叶城环保质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 保障自来水公司运转数量（个） |  | =1个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =1个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金足额拨付率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金到位及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 单位运转费用（万元/个） |  | <=138.08万元/个 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =138.08万元/个 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障第二污水处理厂有效运转 |  | 有效保障 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | 有效保障 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益污水处理厂人员满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 自来水服务站疫情防控期间各医学隔离点购买涉水材料经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划投入资金10.39万元，主要用于购买材料及管网维修维护费用，有效保障疫情防控期间各医学隔离点疫情不扩散。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，实际支付10.39万元，用于支付疫情期间各医学隔离点排水管网的维修维护，通过实施此项目，保障了隔离点正常运转，有效防止疫情扩散。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 专用材料购置（批） |  | =3批 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =3批 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 管网维修保障率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完工及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间 |  | 2023年5月 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =2023年5月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 购买材料设备（批/万元） |  | <=3.46万元/批 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 直接赋分 | 原始凭证 |  | =3.46万元/批 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 有效保障疫情防控期间各医学隔离点疫情不扩散 |  | 有效保障 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 直接赋分 | 说明材料 |  | 有效保障 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益隔离群众满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 自来水公司2022年12月至2023年1月工资项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 17.21 |  |  | 17.21 |  |  | 17.21 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.21 |  |  | 17.21 |  |  | 17.21 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划投入17.21万元，用于叶城县自来水服务站第二污水处理厂21人2022年12月至2023年1月工资发放，保障员工的正常生活，提高员工的积极性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自来水公司2022年12月至2023年1月工资项目年度预算17.21万元，资金到位数17.21万元，截至2023年12月31日，项目实际支付17.21万元，用于支付自来水公司人员2022.12至2023.01工资，按时发放工资，提高人员工作积极性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 自来水服务站工资发放人数（人） |  | =21人 | 历史标准 |  | 21人 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =21人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 工资发放准确率（%） |  | =100% | 历史标准 |  | 100% | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 工资发放及时率（%） |  | =100% | 历史标准 |  | 100% | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间 |  | 2023年3月30日 | 计划标准 |  | 2022年12月30日 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年3月30日 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 自来水服务站人均工资发放标准（人/元） |  | <=8197.36人/元 | 预算支出标准 |  | 8000人/元 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =8197.36人/元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高工作人员工作积极性 |  | 有效提高 | 历史标准 |  | 有效提高 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益服务站员工满意度（%） |  | >=95% | 历史标准 |  | 98% | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年中央大气污染防治预算[第二批]项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,787.00 |  |  | 1,787.00 |  |  | 1,431.60 |  |  | 10 |  | 80.1% |  |  | 5.03分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,787.00 |  |  | 1,787.00 |  |  | 1,431.60 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资1787万元，根据喀地财建〔2022〕120号下达资金，用于改造燃气锅炉房86 座，更换低氮燃烧机145台，总容量885 吨。项目的实施有效改善空气质量，减少环境污染，具有极大的生态环境效益，可提升城市综合实力。提高居民幸福感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目实际支付资金1431.6万元，改造燃气锅炉房86座，更换低氮燃机145台，项目的实施有效改善空气质量，减少环境污染，为叶城县经济社会高质量发展打下坚实基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 改造燃气锅炉房数量（座） |  | =86座 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =86座 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 更换低氮燃烧机数量（台） |  | =145台 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =145台 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 改造燃气锅炉房成本（万元/座） |  | <=12万元/座 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =12万元/座 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 更换低氮燃烧机成本（万元/台） |  | <=5.21万元/台 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2.75万元/台 |  | 0.00 | 偏差原因：项目已完成正在审计，余款未支付；改进措施：加快审计支付资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善群众居住条件 |  | 有效改善 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效改善 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益居民满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 85.03分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022年3-5月份环卫车辆维修费的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 6.00 |  |  | 6.00 |  |  | 6.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.00 |  |  | 6.00 |  |  | 6.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划投入资金6万元，主要用于叶城县环卫车辆3-5月份车辆维修费含配件，有效保障叶城县环卫车辆正常运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目预算资金6万元，已支付6万元，主要用于叶城县环卫车辆3-5月份车辆维修费含配件，有效保障叶城县环卫车辆正常运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 维修环卫车辆数（辆） |  | >=44辆 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =44辆 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金足额拨付率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间 |  | 2023年3月 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2023年3月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 维修环卫车辆费用（万元） |  | <=6万元 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =6万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障叶城县环卫车辆正常运行 |  | 有效保障 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效保障 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益使用者满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：项目实施较好，受益人员对项目都很满意；改进措施：加强年初预算编制管理 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022年部分中央财政城镇保障性安居工程项目（老旧小区改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 12.33 |  |  | 12.33 |  |  | 12.33 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.33 |  |  | 12.33 |  |  | 12.33 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划资金12.33万元主要用于支付2022年老旧小区改造尾款，按时支付项目尾款，保证公司合法权益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目支付2022年老旧小区改造项目尾款12.33万元，改善群众居住条件，保障公司合法权益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 支付尾款项目（个） |  | =1个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =1个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金足额拨付率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间（年/月） |  | =2023年6月 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年6月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 支付项目尾款（万元） |  | =12.33万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =12.33万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障公司合法权益 |  | 有效保障 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效保障 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益居民满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年PPP污水处理服务费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 160.21 |  |  | 160.21 |  |  | 160.21 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 160.21 |  |  | 160.21 |  |  | 160.21 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金160.21万元，主要用于2022年12月-2023年1月支付污水处理管理资金，通过实施此项目将保障水厂正常运行，有效提升城镇人居环境质量和市政设施水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目实际支付资金160.21万元，其中2022年12月水费81.13万元，2023年1月水费79.08万元，通过项目实施保障水厂正常运转，保障人民群众基本用水需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 购买污水处理管理服务项数（项） |  | =2项 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2项 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金足额保障率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 购买污水处理项目服务费总成本（万元） |  | <=160.21万元 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =160.21万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升城镇人居环境质量和市政设施水平 |  | 有效提升 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | 有效提升 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年度44辆环卫车辆保险费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区叶城县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 17.86 |  |  | 17.86 |  |  | 17.86 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.86 |  |  | 17.86 |  |  | 17.86 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划投入资金17.86万元，主要用于支付2023年叶城县44辆环卫车辆保险费，其中2022年11月-12月保险到期18辆环卫车辆，保险费69935.54元，2023年2月6日保险到期26辆环卫车辆，保险费108723.59元。合计178659.13元（车辆保费清单附后）为保证车辆正常运行，确保生活垃圾日产日清。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目实际支出17.86万元，支付了2023年叶城县44辆环卫车辆保险费，其中2022年11月-12月保险到期18辆环卫车辆，保险费69935.54元，2023年2月6日保险到期26辆环卫车辆，保险费108723.59元。保证了叶城县车辆正常运行，确保生活垃圾日产日清，提高居民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 缴纳车辆保险费车辆数量（辆） |  | =44辆 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =44辆 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金足额拨付率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间 |  | 2023年3月 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年3月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 车辆保险费缴纳费用（万元/辆） |  | <=0.4万元/辆 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0.4万元/辆 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保证车辆正常运行，确保生活垃圾日产日清 |  | 效果显著 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 效果显著 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益车辆使用者满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 170.00 |  |  | 170.00 |  |  | 130.44 |  |  | 10 |  | 76.7% |  |  | 4.18分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 170.00 |  |  | 170.00 |  |  | 130.44 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金170万元完善小区給水排水、燃气、电力等基础设施，项目建设地点位于叶城县农业银行家属院、嘉苑小区、农村信用社 家属院（1 社区）、地税局家属院、江格勒斯住宅楼、物流中心 2 号楼、 人民银行家属院 31 院、人寿保险公司家属院、天玉小区，项目的建设有助于全面提升叶城 县的民生工程，使叶城县基础设施的水平与当地社会经济的快速发展同步，为维护人民群众的生活、安全提供更加有力的保障，其社会效益显著。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目实际支付130.44万元，完成农业银行家属院、嘉苑小区、农村信用社家属院、地税局家属院、江格勒斯住宅楼物流中心2号楼、人民银行家属院31院、人寿保险公司家属院、天玉小区共计9个小区建筑节能等配套基础设施，项目的实施有效改善群众居住环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 改造老旧小区（个） |  | =9个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =9个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率（%） |  | =100% | 行业标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 老旧小区改造成本（万元/个） |  | <=18.88万元/个 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =14.49万元/个 |  | 8.38 | 偏差原因；项目已完成正在审计，部分余款未支付；改进措施：加快审计进度，支付资金 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善居住条件 |  | 有效改善 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效改善 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 老旧小区居民满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 82.56分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年农村危房改造补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 5.18 |  |  | 5.18 |  |  | 5.18 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.18 |  |  | 5.18 |  |  | 5.18 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目资金总额5.18万元，主要涉及我县抗震减灾计划任务的洛克乡、吐古其乡共2户低收入人群房屋改造，以实现农村低收入群体住房安全有保障为根本目标，推进农村危房改造和农房抗震改造，加强质量安全技术指导与监督管理，及时消除房屋安全隐患，统筹提升农房居住功能和建筑风貌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目实际支付5.18万元，发放洛克乡、吐古其乡2户低收入危房改造补助资金，保障低收入群众住房安全，推进农村危房改造工作，提高群众幸福感和获得感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 危房改造户数（户） |  | =2户 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2户 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金发放准确率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金发放及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 平均每户危房改造成本（万元） |  | <=2.59万元 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2.59万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障房屋居住安全 |  | 有效保障 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效保障 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益危房改造户满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年棚户区改造配套基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 551.00 |  |  | 551.00 |  |  | 551.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 551.00 |  |  | 551.00 |  |  | 551.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金551万元，发放14户拆迁补助，保证拆迁户合法权益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目实际支付551万元，发放拆迁户补助，保障拆迁户合法权益，提高群众幸福感、获得感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 发放拆迁补助（户） |  | =14户 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =14户 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金发放合规率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金发放及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 平均每户发放补助（万元/户） |  | <=39.35万元/ 户 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =39.35万元/户 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高群众获得感、幸福感 |  | 有效提高 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 城镇低收入住房困难家庭满意度（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年棚户区改造配套基础设施建设项目2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 400.00 |  |  | 400.00 |  |  | 115.81 |  |  | 10 |  | 29.0% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 400.00 |  |  | 400.00 |  |  | 115.81 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划资金400万元，主要用于本项目主要完成叶城县喀格勒克镇 8 社区的供水管网、排水管网和燃气管网等相应设施设备的改造。 新建供水管网920米、排水管网920米、燃气管网920米及相应配套附属设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，完成266.8米供水管网、266.8米排水管网、266.8米燃气管网建设任务，支付工程款115.81万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 新建供水管网（米） |  | =920米 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =266.8米 |  | 0.00 | 偏差原因：因工程管理问题，进度滞后；改进措施：加快项目进度，支付资金。 |  |
|  |  |  |  | 排水管网长度（米） |  | =920米 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =266.8米 |  | 0.00 | 偏差原因：因工程管理问题，进度滞后；改进措施：加快项目进度，支付资金。 |  |
|  |  |  |  | 新建燃气管网（米） |  | =920米 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =266.8米 |  | 0.00 | 偏差原因：因工程管理问题，进度滞后；改进措施：加快项目进度，支付资金。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：因工程管理问题，进度滞后；改进措施：加快项目进度，支付资金。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =29% |  | 0.00 | 偏差原因：因工程管理问题，进度滞后；改进措施：加快项目进度，支付资金。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 工程费用（万元） |  | =380万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =115.81万元 |  | 0.00 | 偏差原因：因工程管理问题，进度滞后；改进措施：加快项目进度，支付资金。 |  |
|  |  |  |  | 其他费用（万元） |  | <=20万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0万元 |  | 0.00 | 偏差原因：因工程管理问题，进度滞后；改进措施：加快项目进度，支付资金。 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 |  | 小区绿化带植物采用喷灌浇灌，使空气更清新 |  | 效果显著 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | 实现目标程度较低 |  | 0.00 | 偏差原因：因工程管理问题，进度滞后；改进措施：加快项目进度，支付资金。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益群众满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：因工程管理问题，进度滞后；改进措施：加快项目进度，支付资金。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年棚户区改造融资贷款还本付息项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,750.00 |  |  | 1,750.00 |  |  | 1,533.82 |  |  | 10 |  | 87.7% |  |  | 6.91分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,750.00 |  |  | 1,750.00 |  |  | 1,533.82 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 叶城县住建局于2016年向国家开发银行申请棚户区改造项目贷款5.2亿元，该项目款项用于支付与国家开发银行贷款2023年还本付息总资金1750万元，该项目的实施有利于深入推进棚户区改造工作，有效减轻企业负担，提高政府公信力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目实际支付1533.82万元，用于支付叶城县住建局棚户区改造项目贷款及利息，项目的实施有效减轻企业负担，保障棚改工作顺利进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 资金支持偿还还本付利息项目数量（个） |  | =1个 | 计划标准 |  | 1个 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金拨付准确率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 本息支付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =87.7% |  | 6.93 | 偏差原因：因利率调整，还款利息减少；改进措施：加强年初预算编制管理 |  |
|  |  |  |  | 项目结束时间 |  | 2023年12月30日 | 计划标准 |  | 2022年12月24日 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | 2023年12月30日 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 银行贷款本金还贷成本（万元） |  | <=550万元 | 计划标准 |  | 500万元 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =550万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 银行贷款每季利息还贷成本（万元） |  | <=300万元 | 计划标准 |  | 300万元 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =245.95万元 |  | 5.50 | 偏差原因：因利率调整，还款利息减少；改进措施：加强年初预算编制管理 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高政府公信力 |  | 有效提高 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 棚户区改造群众满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 89.34分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年征地和拆迁补偿项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 16.52 |  |  | 16.52 |  |  | 16.52 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.52 |  |  | 16.52 |  |  | 16.52 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资16.52万元，用于发放拆迁补助，通过项目的实施将有效解决好群众反映的热点问题，拆迁补偿等困难，保障群众利益，提高政府公信力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目实际支付16.52万元，发放喀镇、南城、东城共计4户拆迁补助款，有效解决群众反映的热点问题，保障拆迁户合法权益，提高政府公信力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 享受拆迁补助户数（户） |  | >=4户 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =4户 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 拆迁补助发放准确率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 拆迁补助发放及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目结束时间 |  | =2023年2月28日 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2023年2月28日 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 拆迁补助发放平均成本（万元/户） |  | =4.13万元/户 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =4.13万元/户 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障群众利益，解决好群众反映的问题 |  | 有效保障 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效保障 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益拆迁户满意度（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北控水务2023年污水处理费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 409.18 |  |  | 409.18 |  |  | 409.18 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 409.18 |  |  | 409.18 |  |  | 409.18 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资409.18万元，分别用于支付2023年2-6月污水处理费，通过实施此项目将保障水厂正常运行，有效提升城镇人居环境质量和市政设施水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目实际支付资金409.18万元，其中2023年2月污水处理费75.43万元，2023年3月污水处理费84.15万元，2023年4月污水处理费81.71万元，2023年5月污水处理费82.54万元，2023年6月污水处理费85.35万元，通过项目实施保障水厂正常运行，保障人民群众日常用水需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 购买污水处理管理服务数量（笔） |  | =5笔 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5笔 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金保障率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 购买污水处理管理服务费总成本（万元） |  | <=409.18万元 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =409.18万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升城镇人居环境质量和市政设施水平 |  | 有效提升 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效提升 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益群众满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 采购环卫车辆轮胎费用的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划投入资金10万元，用于6辆垃圾转运车轮胎更换，需要换同型号轮胎60条，该项目的实施有效确保生活垃圾日产日清，实现垃圾无害处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目投入资金10万元，到位资金10万元，已支付10万元，用于6辆垃圾转运车轮胎更换，需要换同型号轮胎60条，该项目的实施有效确保生活垃圾日产日清，实现垃圾无害处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 需更换同型号轮胎（条） |  | >=60条 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =60条 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金到位及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间 |  | 2023年3月30日 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年3月30日 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 更换同型号轮胎总费用（万元） |  | <=10万元 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =10万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 确保生活垃圾日产日清，实现垃圾无害处理 |  | 效果显著 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 效果显著 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益使用人员满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 城市管理执法人员2023年07-8月工资及社保项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 27.88 |  |  | 27.88 |  |  | 27.88 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 27.88 |  |  | 27.88 |  |  | 27.88 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划资金27.88万元，主要用于发放本单位36名工作人员工资及社保，提高干部工作积极性，受益工作人员满意度100%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目实际支付资金27.88万元，发放36名工作人员工资及社保，提高单位工作人员积极性，保障单位正常运转。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 工作人员人数（人） |  | =36人 | 计划标准 |  | 36人 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =36人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 发放月数（月） |  | =2个月 | 计划标准 |  | 2个月 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =2个月 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金足额拨付率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 发放工资成本（万元） |  | =27.88万元 | 预算支出标准 |  | 33.69万元 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =27.88万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高工作人员工作积极性 |  | 效果显著 | 计划标准 |  | 效果显著 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | 效果显著 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益工作人员满意度（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 95% | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 城乡环境卫生服务中心垃圾转运车过路费2023年7月项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 13.24 |  |  | 13.24 |  |  | 0.00 |  |  | 10 |  | 0.0% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 13.24 |  |  | 13.24 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划资金13.24万元，主要用于我县生活垃圾运至莎车垃圾焚烧发电厂往返200公里，按要求6辆垃圾转运车每天往返18趟，每趟过路费112元。提高我县生态环境，受益人员满意度95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目零支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 垃圾运转车数量（辆） |  | =6辆 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =0辆 |  | 0.00 | 偏差原因：项目由于公务卡办不了支付，2023年未支出；改进措施：加快办理手续支付资金。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金足额拨付率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：项目由于公务卡办不了支付，2023年未支出；改进措施：加快办理手续支付资金。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：项目由于公务卡办不了支付，2023年未支出；改进措施：加快办理手续支付资金。 |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 实现目标程度较低 |  | 0.00 | 偏差原因：项目由于公务卡办不了支付，2023年未支出；改进措施：加快办理手续支付资金。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 垃圾运转车过路费成本（万元/辆） |  | =2.21万元/辆 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0万元/辆 |  | 0.00 | 偏差原因：项目由于公务卡办不了支付，2023年未支出；改进措施：加快办理手续支付资金。 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 |  | 提高我县生态环境 |  | 效果显著 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | 实现目标程度较低 |  | 0.00 | 偏差原因：项目由于公务卡办不了支付，2023年未支出；改进措施：加快办理手续支付资金。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益人员满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：项目由于公务卡办不了支付，2023年未支出；改进措施：加快办理手续支付资金。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 喀什地区叶城县棚户区燃气管道更新改造建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,680.00 |  |  | 1,680.00 |  |  | 1,142.35 |  |  | 10 |  | 68.0% |  |  | 2.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,680.00 |  |  | 1,680.00 |  |  | 1,142.35 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划投入资金1680万元，用于完成棚户区天然气管网改造 8600 米、更换调压撬 1 座、次高压 DN273 钢制球阀及伸缩节 14 套、中压 DN426 钢制球阀及伸缩节 15 套，该项目的实施将有效改善群众居住条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目实际支付1142.35万元，完成8600米天然气管网改造，更换调压撬1座，次高压DN273钢制球阀及伸缩节14套，中压DN426钢制球阀及伸缩节15套，项目的实施有效改善群众居住条件，提高群众幸福感、获得感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 天然气管网改造（米） |  | =8600米 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =8600米 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 更换调压撬数量（座） |  | =1座 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1座 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 更换次高压DN273钢制球阀及伸缩节数量（套） |  | =14套 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =14套 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 更换中压DN426钢制球阀及伸缩节数量（套） |  | =15套 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =15套 |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完工时间 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 工程费用成本(万元) |  | <=1383.66万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1142.35万元 |  | 3.38 | 偏差原因：项目已完成，正在审计，剩余资金未支付；改进措施；加快审计进度，支付资金。 |  |
|  |  |  |  | 工程建设其他费用（万元） |  | <=183.09万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0万元 |  | 0.00 | 偏差原因：项目已完成，正在审计，剩余资金未支付；改进措施；加快审计进度，支付资金。 |  |
|  |  |  |  | 预备费总成本（万元） |  | <=113.25万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0万元 |  | 0.00 | 偏差原因：项目已完成，正在审计，剩余资金未支付；改进措施；加快审计进度，支付资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善群众居住条件 |  | 有效改善 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 实现目标程度较低 |  | 0.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益棚户区居民满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 45.38分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县2023年燃气老化更新改造建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2,400.00 |  |  | 2,400.00 |  |  | 724.81 |  |  | 10 |  | 30.2% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,400.00 |  |  | 2,400.00 |  |  | 724.81 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划资金2400万元，主要用于改造老化燃气管网 27.7 公里，调压站 1 座，供热管网 3.5 公里，供水管网 9.8 公里及相应配套附属设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，实际执行724.81万元，具体为：改造老化燃气管网8.7公里，供热管网1.5公里，供水管网3.5公里及相应配套附属设施。是为加快适应新型城镇化发展的需要，充分利用叶城县现有的自然资源，实现全民小康生活的愿景；是改善叶城县居民生活条件、基础设施条件的需要；也是保证社会和谐，经济发展，人民安居乐业的需要。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 改造老化燃气管网长度（公里） |  | =27.70公里 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =8.7公里 |  | 0.00 | 偏差原因：技术难题与风险未预测。改进措施：进行充分的风险评估和技术研究。 |  |
|  |  |  |  | 改造调压站（座） |  | =1座 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =0座 |  | 0.00 | 偏差原因：技术难题与风险未预测。改进措施：进行充分的风险评估和技术研究。 |  |
|  |  |  |  | 改造供热管网（公里） |  | =3.50公里 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =1.5公里 |  | 0.00 | 偏差原因：技术难题与风险未预测。改进措施：进行充分的风险评估和技术研究。 |  |
|  |  |  |  | 改造供水管网（公里） |  | =9.80公里 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =3.5公里 |  | 0.00 | 偏差原因：技术难题与风险未预测。改进措施：进行充分的风险评估和技术研究。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金足额拨付率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =26.95% |  | 0.00 | 偏差原因：项目未完工，资金未支付完毕；改进措施：加快项目进度，支付资金 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =26.95% |  | 0.00 | 偏差原因：项目未完工，资金未支付完毕；改进措施：加快项目进度，支付资金 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 改造花费费用（万元） |  | =2400万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =724.81万元 |  | 0.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高当地居民生活水平 |  | 效果显著 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | 实现目标程度较低 |  | 0.00 | 偏差原因：项目未完成，效益未达到；改进措施：加快项目进度 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益居民满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：项目未完成，无法进行满意度统计；改进措施；加快项目进度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县城区路灯照明设施电费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 82.79 |  |  | 82.79 |  |  | 82.79 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 82.79 |  |  | 82.79 |  |  | 82.79 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金82.79万元，项目资金分别用于城区路灯2022年12月电费29.75万元，2023年1月电费29.47万元，2023年2月电费23.59万元，市政基础设施133657盏路灯亮化用电。保障全县各大街小巷的路灯、各景点亮化工作顺利进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目实际支付资金82.79万元，项目资金分别用于城区路灯2022年12月电费29.75万元，2023年1月电费29.47万元，2023年2月电费23.59万元，市政基础设施133657盏路灯亮化用电。保障全县路灯正常亮化，维护城市基础设施，保障群众安全出行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 全县路灯盏数（盏） |  | =133657盏 | 计划标准 |  | 133657盏 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =133657盏 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 支付月数（个） |  | =3个 | 计划标准 |  | 3个 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3个 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 城市道路路灯电费保障亮灯率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 98% | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 电费支付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 8 |  | 直接赋分 | 工作资料,正式材料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间 |  | 2023年2月28日 | 计划标准 |  | 2022年12月28日 | 8 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2023年2月28日 |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 2022年12月路灯亮化用电总费用（万元） |  | <=29.75万元 | 计划标准 |  | 29.75万元 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =29.75万元 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 2023年1月路灯亮化用电总费用（万元） |  | <=29.46万元 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =29.46万元 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 2023年2月路灯亮化用电总费用（万元） |  | <=23.58万元 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =23.58万元 |  | 8.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障夜间交通安全畅通 |  | 有效保障 | 其他标准 |  | 有效保障 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效保障 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益夜间出行人员满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 95% | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县公共租赁住房燃气安全装置更新改造建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 790.00 |  |  | 790.00 |  |  | 436.62 |  |  | 10 |  | 55.3% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 790.00 |  |  | 790.00 |  |  | 436.62 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划投入资金790万元，用于公共租赁住房安装燃气报警装置4200套、每套住房安装燃气报警装置0.2357万元。本项目是叶城县完善城镇基础 设施条件，促进城镇化建设的重要措施；是为加快适应新型城镇化发展 的需要，充分利用叶城县现有的自然资源，实现全民小康生活的愿景； 是改善叶城县居民生活条件、基础设施条件的需要；也是保证社会和谐， 经济发展，人民安居乐业的需要。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目实际支付436.62万元，其中设计费3万元，工程款433.62万元，安装燃气报警装置，完善城镇基础设施条件，保障群众安居乐业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 公共租赁住房安装燃气报警装置数量（套） |  | =4200套 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =4200套 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 更换的软管长度（米） |  | =120000米 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =120000米 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完工时间 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =55.3% |  | 0.00 | 偏差原因：施工单位未及时提供票据，资金未支付；改进措施：督促施工单位提供正确票据，支付资金。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 工程费（万元） |  | <=692.20万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =433.62万元 |  | 0.66 | 偏差原因：施工单位未及时提供票据，资金未支付；改进措施：督促施工单位提供正确票据，支付资金。 |  |
|  |  |  |  | 其他费用（万元） |  | <=97.80万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =3万元 |  | 0.00 | 偏差原因：施工单位未及时提供票据，资金未支付；改进措施：督促施工单位提供正确票据，支付资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善群众居住条件 |  | 有效改善 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效改善 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益居民满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 62.66分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县老旧小区燃气管道更新改造建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,250.00 |  |  | 1,250.00 |  |  | 1,118.44 |  |  | 10 |  | 89.5% |  |  | 7.37分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,250.00 |  |  | 1,250.00 |  |  | 1,118.44 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划投入资金1250万元，用于改造中压管网5800米、低压管道17100米、更换燃气报警装置4000套、调压箱200台及附属设施，本项目是为加快适应新型城镇化发展的需要，充分利用叶城县现有的自然资源，实现全民小康生活的愿景。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目实际支付1118.14万元，完成改造中压管网5800米，低压管道17100米，更换燃气报警装置4000套，调压箱200台及附属设施，项目的实施有效完善城市基础设施条件，改善群众居住条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 改造中压管网长度（米） |  | =5800米 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5800米 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 改造低压管道长度（米） |  | =17100米 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =17100米 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 更换燃气报警装置数量（套） |  | =4000套 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =4000套 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 更换调压箱数量（台） |  | =200台 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =200台 |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 直接赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完工时间 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 工程费用成本（万元） |  | <=1016.4万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1016.4万元 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 工程建设其他费用成本（万元） |  | <=144.17万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =102.04万元 |  | 1.89 | 偏差原因：部分票据未及时提供，资金未支付；改进措施：督促施工方提供票据，支付资金。 |  |
|  |  |  |  | 预备费成本（万元） |  | <=89.43万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0万元 |  | 0.00 | 偏差原因：部分票据未及时提供，资金未支付；改进措施：督促施工方提供票据，支付资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升群众居住条件 |  | 有效提升 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效提升 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益老旧小区居民满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 86.26分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县棚户区改造拆迁补偿款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 3,156.09 |  |  | 3,156.09 |  |  | 3,156.09 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3,156.09 |  |  | 3,156.09 |  |  | 3,156.09 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划投入资金3156.09万元，用于发放拆迁补助，享受拆迁补助户数7户，通过项目的实施将有效解决好群众反映的热点问题，就医等困难，保障群众利益。受益拆迁户满意度95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目实际支付3156.09万元，按时发放拆迁补助，通过项目实施解决群众反映的热点问题，保障拆迁户合法权益，维护社会稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 享受拆迁补助户数（户） |  | =170户 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =170户 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 拆迁补助发放准确率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金足额拨付率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 拆迁补助发放及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目结束时间 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月 |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 拆迁补助发放平均成本（万元/户） |  | <=18.57万元/户 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =18.75万元/户 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障群众利益，解决好群众反映的问题 |  | 有效保障 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效保障 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益拆迁户满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县市场开发建设服务中心人员工资及社保项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 390.58 |  |  | 390.58 |  |  | 390.58 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 390.58 |  |  | 390.58 |  |  | 390.58 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划投入资金390.58万元，主要用于市场开发建设服务中心人员6个月发放补助，保证人员收入，提高人员工作积极性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目预算资金390.58万元，到位390.58万元，已支付390.58万元，主要用于市场开发建设服务中心人员6个月发放补助，保证人员收入，提高人员工作积极性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 市场开发建设服务中心职工人数（人） |  | =180人 | 计划标准 |  | =180人 | 13 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =180人 |  | 13.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金足额拨付率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | =100% | 13 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 13.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | =100% | 14 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 14.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 补助发放每人标准（万元/人） |  | <=2.16万元/人 | 预算支出标准 |  | ≤2.16万元 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2.16万元/人 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高补助人员发放水平 |  | 效果显著 | 计划标准 |  |  | 20 |  | 直接赋分 | 说明材料 |  | 效果显著 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益人员满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县市场开发建设服务中心人员工资项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 71.04 |  |  | 71.04 |  |  | 71.04 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 71.04 |  |  | 71.04 |  |  | 71.04 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过发放单位人员工资及社保，提高单位工作人员积极性，更好履职尽责，保障单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目预算单位71.04万元，已支付71.04万元，通过发放单位人员工资及社保，提高单位工作人员积极性，更好履职尽责，保障单位正常运转。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 发放工资人数（人） |  | >=183人 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =183人 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 工资发放覆盖率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 工资发放及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 工资（万元） |  | <=53.68万元 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =53.68万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 社保及公积金（万元） |  | <=17.36万元 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =17.36万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高单位人员工作积极性 |  | 有效提高 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | 有效提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 工作人员满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县雪域B区隔离点下水管道更换维修费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 5.38 |  |  | 5.38 |  |  | 5.38 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.38 |  |  | 5.38 |  |  | 5.38 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资5.38万元，根据叶财预〔2023〕5号文件下达，本项目主要用于雪域B区疫情防控隔离点零星维修，卫生间下水道防臭进行改造。疫情防控隔离点维修改造建设项目防止病情传染隔离的作用即防和控。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年5月8日，项目预算金额为5.38万元，资金到位5.38万元，已支付5.38万元，用于支付叶城县雪域B区隔离点下水管道更换维修费，维护小区公共基础设施，有效防止疫情传染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 疫情防控隔离点维修项目数（个） |  | =1个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完工及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间 |  | 2023年5月30日 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 202年5月30日 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 疫情防控隔离点维修总成本（万元） |  | <=5.38万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =5.38万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 预防病情传染隔离的作用 |  | 有效预防 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效预防 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益维修人员满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局城市管理执法人员工资及社保项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 106.83 |  |  | 106.83 |  |  | 106.83 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 106.83 |  |  | 106.83 |  |  | 106.83 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金106.83万元，项目资金分别用于发放城市执法人员2022年12月工资（38人）13.4897万元，2023年1月工资13.4897万元，2023年2月工资13.4897万元，2023年3月工资13.4897万元，以及发放城市管理执法人员6名退役军人2023年第一季度社保的缴费，城市管理执法局25人补交2022年1月至2023年3月社保。该项目完成人员基本工资，提高员工工作积极性，营造本县良好的县容县貌，有益于人们的身心健康。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目实际支付资金106.83万元，发放38名执法人员工资及社保，按时发放工资及社保，提高工作人员积极性，保障执法工作正常开展，维护良好的县容县貌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 城市执法人员工资发放人数（人） |  | =38人 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =38人 |  | 20.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金足额拨付率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 城市执法人员月平均工资成本（万元） |  | <=13.49万元 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =13.49万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 补缴社保（万元） |  | <=39.38万元 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =39.38万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高工作人员积极性 |  | 有效提升 | 计划标准 |  | 有效提高 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效提升 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益执法人员满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县住建局城市绿化人员2023年8月份工资项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区住建局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 23.42 |  |  | 23.42 |  |  | 23.42 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 23.42 |  |  | 23.42 |  |  | 23.42 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划资金23.42万元，主要用于发放99人8月份工资，有效提高工作人员工作积极性，受益工作人员满意度95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目支付叶城县住建局99名绿化人员8月工资23.42万元，通过项目实施有效提高工作人员积极性，更好发挥单位履职效能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 发放人员人数（人） |  | =99人 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =99人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金足额拨付率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金发放准确率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 发放工资总成本（万元） |  | =23.42万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =23.42万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 有效提高工作人员工作积极性 |  | 效果显著 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | 效果显著 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益工作人员满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》