**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：村民服务项目

实施单位（公章）：加依提勒克乡人民政府

主管部门（公章）：加依提勒克乡人民政府

项目负责人（签章）：彭新疆

填报时间：2018年12月25日

**一、项目概况**

（一）项目单位基本情况

叶城县加依提勒克乡属党政机关行政部门，乡科级行政单位，辖25个行政村，全乡有维、回、汉等农牧民28550多人，农户7281户，全乡维吾尔族占98%，主要以种植核桃、小麦、玉米、设施农业为主，是叶城县城郊少数人口及农业大乡。编制人数89人，其中：行政人员编制54人，全额拨款事业单位人员编制32人，工勤编制3人。实有在职人数111人，其中：行政在职56人，参照公务员管理的事业单位人员15人，事业在职34人，工勤在职人数6人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员14人。

加依提勒克乡人民政府负责全乡党政行政管理事务。以科学发展观为指导，坚决贯彻执行人民政府的有关方针政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡村建设，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡各族群众提供社会服务。

（二）项目预算绩效目标设定情况

叶城县财政局下达叶城县加依提勒克乡2018年村民服务室项目资金52万元，主要用于新建360平方米的便民服务室一所，新建活动室360平方米，新建活动室配套设施造价16万元/套，新建活动室建设1000元/平方米。

**二、项目资金使用及管理情况**

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析相关文号

根据新财建〔2018〕57号、喀地财建［2018］43号（2018年新疆西藏四省四省藏区专项中央基建投资预算）加依提勒克乡村民服务要求，本项目资金52万元，其中财政资金52万元，其他资金0万元，资金到位52万元；资金到位率100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

根据本年关于下达村民服务室项目资金的文件，到位资金52万元，本项目实际支付资金52万元。项目资金主要用于支付村民服务室项目费用52万元，结余0万元。”

根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，加依提勒克乡人民政府严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

（三）项目资金管理情况分析

本项目资金严格按照《叶城县加依提勒克乡资金管理制度》支付资金；资金支付由本单位分管地区领导、主管财务领导、地区财政局等各级部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序和手续符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**三、项目组织实施情况**

**（**一）项目组织情况分析

该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

本项目不存在检查验收程序

（二）项目管理情况分析

项目实施过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成

**四、项目组织实施情况**

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标三个，二级指标7个，三级指标11个，其中已完成三级指标11个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为89分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标全部完成情况：新建活动场地活配套设施造价1套；新建活动室360平方米，截止2018年年度绩效自评时，该项目已完成年度设定预期目标，完成率为100%。

（2）项目完成质量

建设（采购）质量合格率100%,建设（采购）验收合格率100%；该项目资金按照工程完工进度和合同进行支付，已全部支付完毕，未发现工程量不足，质量不合格等质量问题。该项目指标已完成。

（3）项目实施进度

项目资金52万元，资金到位及时率100%,资金支付及时率100%,该资金按照申报目标的进度进行，按工程量支付,该项目已经全部实施完毕。

（4）项目成本节约情况

该项目新建活动场地活配套设施造价16万元/套，新建活动室1000元/平方米，无节约成本情况。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

该项目为工程类项目，无经济效益情况。

（2）项目实施的社会效益分析

该项目的顺利实施，为村民开展日常活动场地，提供了方便，受益人数达到294人，该项目指标已完成。

（3）项目实施的生态效益分析

该项目为工程类项目，生态效益情况。

（4）项目实施的可持续影响分析

该项目的顺利实施，项目发挥效益年限为50年，能明显改变全乡群众的基本活动场地，增强群众的幸福指数，提升群众基础。

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益群众满意率达95%，服务室对象满意度指标完成。

经济性：通过发放补贴，提高了生态环境得到改善，提高了他们的生活水平和生活质量。

效率性：通过发放补贴，群众有更大的热情投入到农业生产当中。

效益性：通过大力宣传和实际行动，逐步转变群众的思想认识、让群众转变思想，共同为建设美好家园而努力奋斗。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

**五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划

目前2018年该村民服务室项目已完成通过对村民服务室项目资金的投入和管理，实现领域大事不出，小事不出，确保工作和谐发展，进行下一年的该项目工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

落实管理规定，理顺管理体制。全面贯彻落实《叶城县加依提勒克乡项目资金管理办法》，把各项政策规定落到实处。将村民服务室项目纳入本乡镇经济社会发展规划，作为工作和谐发展的重要任务。各个职能部门各司其职、协调配合，。建立由乡纪检核实，根据相关文件制定标准、财政部门负责及时拨付资金、乡镇负责村民服务室项目的安排管理和使用的工作机制。

加大保障力度，提高保障水平。在严把人员入口、确保人员素质、加强考核管理的基础上，全面提人民群众日常文化活动多样性，严格按照相关规定拨付资金，切实保障项目的合法权益。

2、存在的问题

通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，前期人员名单存在问题，通过进一步核查，确认名单无误进行资金发放，是的部分月份补贴发放暂缓，基本上按时发放。

3、建议

年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

（三）其他

无其他说明内容

**六、项目评价工作情况**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解村民服务室项目资金的使用效率和效果，项目管理过程合法合规，按期完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为加依提勒克乡村民服务室项目今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

《自治区财政项目支出绩效自评表》