**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：农贸市场建设项目

实施单位（公章）：吐古其乡人民政府

主管部门（公章）：吐古其乡人民政府

项目负责人（签章）：杨艳华

填报时间：2018年12月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

叶城县吐古其乡属党政机关行政部门，乡科级行政单位，辖17个行政村，65个村民小组。全乡有居民25682多人，5771户，全乡维吾尔族占96.5%，主要以种植小麦、玉米、为主的城郊乡。

编制情况：行政编制52人，其中：党委编制11人，政府编制39人，政法编制2人，工勤编制2人，共计54人。

主要职能:一是负责全乡党政行政管理事务。二是深刻贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县人民政府的有关方针政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处。三是负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设、综治建设等全面工作，为全乡各族群众提供社会服务。

叶城县扶贫开发领导小组办公室下达叶城县吐古其乡2018年农贸市场建设项目资金29.01万元，其中：包含修建吐古其乡4村市场彩钢顶棚1047.46平方米及地面硬化1047.46平方米

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

1、项目预期目标及阶段性目标

项目资金29.01万元，用于吐古其乡4村农贸市场建设，让农民在市场上交易，增加家庭收入，早日脱贫致富，为脱贫攻坚战打下坚实基础。

2、项目用途及范围

以277元/平方米的价格修建面积为1047.46平方米的吐古其乡17村市场，2018年实施的农贸市场建设项目，增加村集体收入年均2000元。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

根据新财农〔2017〕127号、喀地财农〔2017〕1号文件，2018年农贸市场建设项目（自治区财政专项扶贫资金）总额为29.01万元，上级实际拨付29.01万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金29.01万元，预算执行率100%项目资金主要用于支付吐古其乡2018年农贸市场项目建设，合计29.01万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合叶城县农贸环境治理《行政单位财务管理制度及办法》，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，按照签订合同的约定分批次进行国库集中支付，支出和资金拨付有完整的审批程序和手续均符合财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚假支出等现象。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**包括：项目投标情况、调整情况、完成验收等方面。**

**该项目属于建设类项目,全部进行招标,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。**

**本项目不存在调整情况。**

**为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年12月30日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。**

**（二）项目管理情况分析**

项目实施过程中，叶城县吐古其乡建立了《叶城县吐古其乡4村农贸市场建设实施方案》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《农贸市场日常检查监督检查机制》，安排专人对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

**四、项目绩效情况**

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为92分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

叶城县吐古其乡4村农贸市场建设项目共计29.01万元，同于土地硬化及彩钢顶棚面积1047.46平方米

（2）项目完成质量

该项目已经全部实施完毕。吐故其乡建设地面硬化质量合格率100%，吐古其乡乡建设彩钢顶棚质量合格率100%。

（3）项目实施进度

项目完工及时率100%,项目资金29.01万元，该资金按照申报目标的进度进行,该项目已经全部实施完毕。

（4）项目成本执行情况

该项目已经全部实施完毕，土地硬化及彩钢顶棚单价277元/平方米。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

该项目实施完成，增加村集体每年收入2000元。

（2）项目实施的社会效益分析

该项目实施完成，有效提高农副产品交易率，及时将农副产品卖出提升群众贫困户脱贫能力。

（3）项目实施的生态效益分析

无生态效益

（4）项目实施的可持续影响分析

该项目实施完成，满足农产品交易率100%。

1. 满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益农户满意率98%，服务对象满意度指标完成。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

不存在未完成情况:“2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。”

**五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划

本项目在下一年度将会继续申请资金和项目进行扩大和后续建设，力争完成十三五规划的任务。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

一是及时拨付农贸环境治理项目资金；二是加大项目跟踪管理，争取在保证质量的前提下当年的项目当年全部实施完成；三是做好项目档案收集与整理，当年的项目全部归档存档。

2、存在的问题

无。

1. 建议

提前下达资金进行备工备料，及早进行农贸市场建设，提高产生效益。本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解2018年农贸市场项目资金的使用效率和效果，项目管理过程符合相关项目管理制度，完成了预期绩效目标及社会综合效益等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为财政转移支付项目今后的开展提供参考建议。

（三）其他

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

查阅农贸市场项目立项、招投标、报账手续等档案资料是否齐全，查看会计记账凭证项目资金是否使用正确和资金是否支付完毕，与受益群众进行座谈等方式了解项目实施的效果及带来的社会效益。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**