自治区财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：土地复垦建设项目

实施单位（公章）：柯克亚乡人民政府

主管部门（公章）：柯克亚乡人民政府

项目负责人（签章）：郑吉英

填报时间：2018年12月5日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

叶城县柯克亚乡属党政机关行政部门，乡科级行政单位，辖14个行政村，1个普萨牧场；全乡有维、塔吉克等种族农牧民20602多人，农户5520户，全乡维吾尔族占95%，主要种植小麦、玉米及放牧牛羊，是叶城县的边远贫困乡镇之一。

柯克亚乡人民政府为乡科级党政机关。下设：党政办、社会事务办、群众工作办、党建办四个部门。

编制人数79人，其中：行政人员编制57人，参照公务员管理的事业单位人员编制1人，全额拨款事业单位人员编制19人，经费自理事业单位人员编制2人，工勤编制0人。

截至2018年12月末，乡机关实有在职人数98人，行政在职82人，事业在职16人，退休人员0人、遗属供养人员0人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

项目资金31.81万元，到位资金31.81万元，资金到位数100%,用于土地复垦建设项目，有效落实各项政策，为乡镇打赢脱贫攻坚战奠定坚实的基础。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

- 叶城县柯克亚乡拆旧复垦项目预算安排总额为31.81万元，其中财政资金31.81万元， 2018年实际收到预算资金31.81万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

根据本年关于下达拆旧复垦项目资金的文件，到位资金31.81万元，本项目实际支付资金31.81万元，收益387户，预算执行率100.00%。项目资金主要用于拆旧复垦，为乡镇打赢脱贫攻坚战奠定坚实的基础。

（三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合相关财务管理制度，根据新财建（2017）459号，喀地财建（2018）11号通知对该类资金规范使用，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目属于补助项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

（二）项目管理情况分析

本项目支出符合相关财务管理制度，《彩票公益金的项目管理制度》根据新财建（2017）459号，喀地财建（2018）11号通知对该类资金规范使用，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。确保了项目按时保质完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标10个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为100.00%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为91分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

受益户387户，土地复垦面积318.1亩，截至2018年项目完成时，已完成受益户387户，土地复垦面积318.1亩，完成率为100%。

（2）项目完成质量

土地复垦建设项目合格率100%，截至到2018年底，项目已经全部完成，全部完成复垦。

（3）项目实施进度

资金到位及时率100%，项目完成及时率100%，318.1亩土地已经全部完成复垦。

（4）项目成本节约情况

土地复垦单价1000元/亩，318.1亩土地全部复垦完毕共花费31.81万元项目资金。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

明显提高农民收入，降低贫困发生率，为打赢脱贫攻坚战奠定坚实的基础。

（2）项目实施的社会效益分析

无

（3）项目实施的生态效益分析

该项目的实施有效提高农村绿化覆盖面积，贯彻中央金山银山就是绿水青山的发展理念。

（4）项目实施的可持续影响分析

困难群众持续享受时限1年，截至目前可持续影响指标未出现偏差

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，赢得了各族农牧民认同，满意度达98%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

后续工作计划：2019年我们将一如既往将继续按照上级部门的统一部署和工作安排，认真做好各项工作。

1、认真做好2019年项目的申报。

2、切实开展好土地复垦项目的实施。采取有力措施：一是及时拨付项目资金；二是加大项目跟踪管理，让资金保质保量地支付至商家；三是加快项目资金支付进度，确保当年的资金除去质保金以外全部支付完毕；四是做好项目档案收集与整理，当年的项目全部归档存档；五是做好项目绩效申报与自评，确保项目实施后达到取得的效果，给农牧民带来 “看得见、摸得着”的实惠。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

各单位根据项目实际实施情况，从资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等方面阐述，总结经验，并提出实操过程中存在的问题，一个问题一条建议。

- 主要经验及做法

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解2018年土地复垦建设项目资金的使用效率和效果，项目管理过程符合相关项目管理制度，完成了预期绩效目标及社会综合效益等。

2、存在的问题

通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因村级报账慢的原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。

- 3、建议

年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

（三）其他

无其他说明内容。

六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解2018年土地复垦项目资金的使用效率和效果，项目管理过程符合相关项目管理制度，完成了预期绩效目标及社会综合效益等。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》