叶发改代赈〔2024〕29号

关于叶城县恰尔巴格镇水利基础设施提升改造2025年中央财政以工代赈项目实施方案的批复

**恰尔巴格镇人民政府：**

你单位《关于叶城县恰尔巴格镇水利基础设施提升改造2025年中央财政以工代赈项目实施方案批复的申请》及审查报告、行业审查意见等相关附件已收悉。经研究，现批复如下：

**一、项目名称：**叶城县恰尔巴格镇水利基础设施提升改造2025年中央财政以工代赈项目

**二、项目代码：**2501-653126-04-01-600540

**三、建设地点：**叶城县恰尔巴格镇

**四、建设内容及规模：**新建0.2-0.8m³/s防渗渠约5.5公里及附属设施。

**五、建设年限：**2025年

**六、工程投资概算及资金来源：**本工程审查调整后总概算金额为385万元，其中建筑安装工程费366.02万元；工程建设其他费用8万元，基本预备费10.98万元。资金来源为2025年中央财政以工代赈资金。

**六、项目法人单位：**叶城县恰尔巴格镇人民政府，负责项目的组织实施和日常管理。

**八、项目行业监管单位：**叶城县水利局，负责项目的行业监管、现场核查和监督检查。

**九、有关要求：**

**1、**请严格按照实施方案批复的项目名称、建设地点、建设内容和规模、工程的总体布置及设计内容进行建设，严禁未经批准擅自变更建设内容、更改建设规模和投资规模，不得新增政府债务或隐性债务。严格落实安全生产责任制，相关技术标准、施工流程及现行规范要满足国家和自治区有关技术、消防、节能、安全和环保要求。

**2、**严格按照《国家以工代赈管理办法》《自治区以工代赈管理实施细则》等相关规定，按照“能用人工尽量不使用机械，能用当地群众尽量不使用专业施工队伍”的要求，加强当地群众务工组织，及时足额发放劳务报酬。在项目招标文件和工程施工合同、监理合同中，要明确有关以工代赈劳务报酬章节条款，要求施工单位必须组织好项目所在地群众参与工程建设。本项目计划带动当地群众80人，开展技能培训80人，劳务报酬发放总额117万元，劳务报酬发放占比不低于中央资金的20%，并尽可能提高劳务报酬发放比例达30.39%。劳务报酬通过“新薪通”平台统一发放，劳务报酬发放应当公开、足额、及时，严禁克扣、拖欠，劳务报酬发放档案信息要规范真实、有据可查，要长期保存劳务报酬发放档案。本项目采用“公益性基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+公益性岗位设置”模式实施，要切实发挥项目赈济作用，促进当地群众就地就近就业增收。

该项目实施方案已达到初步设计深度要求，所提出的概算科学合理，不再审批项目初步设计。望接此批复后，请尽快按照基本建设程序，抓紧办理项目开工前的相关审批手续，争取早日开工建设。并做好项目招投标、工程质量、财务账目、劳务报酬发放等环节的档案管理工作。严格遵守项目法人责任制、招投标制、项目监理制、合同管理制和竣工验收制的有关要求，确保如期完成项目建设任务，尽早发挥投资效益。

**附件：**叶城县恰尔巴格镇水利基础设施提升改造2025年中央财政以工代赈项目投资概算表

叶城县发展和改革委员会

2024年9月12日

叶城县恰尔巴格镇水利基础设施提升改造2025年中央财政以工代赈项目投资概算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程或费用名称** | **建安工程费** | **设备购置费** | **其他费用** | **合 计** | **占总投资比例（％）** | **其中：劳务 报酬金额** | **劳务报酬占申报中央资金比例(%)** |
|
| **Ⅰ** | **工程部分投资** | **332.28** |  | **33.74** | **366.02** | **95.07** |  |  |
| 一 | 第一部分：建筑工程 | 299.35 |  |  | 299.35 | 77.75 | 117.00 | 30.39 |
| 二 | 第二部分：机电设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 第三部分：金属结构设备及安装工程 | 26.04 |  |  | 26.04 | 6.76 |  |  |
| 1 | 闸门 | 26.04 |  |  | 26.04 | 6.76 |  |  |
| 四 | 第四部分：临时工程 | 6.89 |  |  | 6.89 | 1.79 |  |  |
| 五 | 第五部分：独立费用 |  |  | 33.74 | 33.74 | 8.76 |  |  |
|  | 一至五部分合计 | 332.28 |  | 33.74 | 366.02 | 95.07 |  |  |
|  | **基本预备费(3%)** |  |  |  | **10.98** | **2.85** |  |  |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 377.00 |  |  |  |
| Ⅱ | 水土保持费 |  |  |  | **4.00** | **1.04** |  |  |
| III | 环境保护费 |  |  |  | **4.00** | **1.04** |  |  |
| Ⅳ | 工程投资总计 |  |  |  | 385.00 |  |  |  |
|  | **总投资** |  |  |  | **385.00** |  | **117.00** | **30.39** |