叶发改代赈〔2024〕36号

关于叶城县夏合甫乡农村交通基础设施建设2025年

中央财政以工代赈项目实施方案的批复

**夏合甫乡人民政府：**

你单位《关于叶城县夏合甫乡农村交通基础设施建设2025年中央财政以工代赈项目实施方案批复的请示》及审查报告、行业审查意见等相关附件已收悉。经研究，现批复如下：

**一、项目名称：**叶城县夏合甫乡农村交通基础设施建设2025年中央财政以工代赈项目

**二、项目代码：**2501-653126-04-01-626839

**三、建设地点：**叶城县夏合甫乡

**四、建设内容及规模：**村级道路拓宽零星硬化24000平方米及附属配套。

**五、建设年限：**2025年

**六、工程投资概算及资金来源：**本工程审查调整后总概算金额为400万元，其中建筑安装工程费357.52万元；工程建设其他费用31.75万元，基本预备费10.73万元。资金来源为2025年中央财政以工代赈资金。

**七、项目法人单位：**叶城县夏合甫乡人民政府，负责项目的组织实施和日常管理。

**八、项目行业监管单位：**叶城县交通局，负责项目的行业监管、现场核查和监督检查。

**九、有关要求：**

**1、**请严格按照实施方案批复的项目名称、建设地点、建设内容和规模、工程的总体布置及设计内容进行建设，严禁未经批准擅自变更建设内容、更改建设规模和投资规模，不得新增政府债务或隐性债务。严格落实安全生产责任制，相关技术标准、施工流程及现行规范要满足国家和自治区有关技术、消防、节能、安全和环保要求。

**2、**严格按照《国家以工代赈管理办法》《自治区以工代赈管理实施细则》等相关规定，按照“能用人工尽量不使用机械，能用当地群众尽量不使用专业施工队伍”的要求，加强当地群众务工组织，及时足额发放劳务报酬。在项目招标文件和工程施工合同、监理合同中，要明确有关以工代赈劳务报酬章节条款，要求施工单位必须组织好项目所在地群众参与工程建设。本项目计划带动当地群众65人，开展技能培训65人，劳务报酬发放总额123万元，劳务报酬发放占比不低于中央资金的20%，并尽可能提高劳务报酬发放比例达30.75%。劳务报酬通过“新薪通”平台统一发放，劳务报酬发放应当公开、足额、及时，严禁克扣、拖欠，劳务报酬发放档案信息要规范真实、有据可查，要长期保存劳务报酬发放档案。本项目采用“公益性基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+公益性岗位设置”模式实施，要切实发挥项目赈济作用，促进当地群众就地就近就业增收。

该项目实施方案已达到初步设计深度要求，所提出的概算科学合理，不再审批项目初步设计。望接此批复后，请尽快按照基本建设程序，抓紧办理项目开工前的相关审批手续，争取早日开工建设。并做好项目招投标、工程质量、财务账目、劳务报酬发放等环节的档案管理工作。严格遵守项目法人责任制、招投标制、项目监理制、合同管理制和竣工验收制的有关要求，确保如期完成项目建设任务，尽早发挥投资效益。

**附件：**叶城县夏合甫乡农村交通基础设施建设2025年中央财政以工代赈项目投资概算表

叶城县发展和改革委员会

2024年9月12日

叶城县夏合甫乡农村交通基础设施建设2025年中央财政以工代赈项目投资概算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程或费用名称** | **概算（预算）投资（万元）** | | | | | **占总投资比例 (%)** | **其中：劳务 报酬金额** | **劳务报酬占申 报中央资金比例（%)** |
| **建筑工程** | **安装工程** | **设备购置** | **其他费用** | **合计** |  | **（万元）** |  |
|
| **—** | **工程费用** |  |  |  |  | **357.52** | **89.38** |  |  |
| 1 | 巷道工程 | 357.52 |  |  |  | 357.52 |  |  |  |
| 1.2 | 机械开挖Ⅱ类土 | 33.52 |  |  |  | 33.52 | 8.38 | 14.99 | 3.75 |
| 1.3 | 机械回填夯实Ⅱ类土 | 36.41 |  |  |  | 36.41 | 9.10 | 21.15 | 5.29 |
| 1.4 | C30现浇水泥砼面层（厚20cm） | 165.84 |  |  |  | 165.84 | 41.46 | 86.86 | 21.71 |
| 1.5 | 4%水泥稳定砂砾（厚12cm） | 80.82 |  |  |  | 80.82 | 20.21 |  |  |
| 1.6 | 级配砂砾石垫层（厚20cm） | 40.93 |  |  |  | 40.93 | 10.23 |  |  |
| **二** | **工程建设其他费用** |  |  |  |  | **31.75** | **7.94** |  |  |
| 1 | 工程管理费 |  |  |  | 2.50 | 2.50 | 0.63 |  |  |
| 2 | 勘察设计费 |  |  |  | 13.80 | 13.80 | 3.45 |  |  |
| 3 | 水土保持费 |  |  |  | 8.80 | 8.80 | 2.20 |  |  |
| 4 | 环境保护费 |  |  |  | 3.15 | 3.15 | 0.79 |  |  |
| 5 | 监理费 |  |  |  | 3.50 | 3.50 | 0.88 |  |  |
| **三** | **基本预备费** |  |  |  |  | **10.73** | **2.68** |  |  |
| **项目总投资（一+二+三）** | |  |  |  |  | **400.00** | **100.00** | **123.00** | **30.75** |

单位：万元