叶党农领字〔2024〕43号

叶城县2025年第一批中央巩固拓展脱贫攻坚成果同

乡村振兴有效衔接项目实施方案

为深入贯彻落实中央、自治区和地区关于巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴相关要求，紧密结合发展规划、资源禀赋、产业就业发展需求，依据“户申请、村申报、乡审核、县审定”的原则，按照自下而上申报程序，编制项目实施方案，确保已脱贫人口无返贫风险，持续巩固提升脱贫攻坚成效，接续乡村振兴。

一、项目编制原则

按照《叶城县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案（2022—2025）》《叶城县“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴规划》《叶城县国民经济和社会发展第十四个五年规划》《关于2024年推动产业帮扶精准到户，促进农民持续增收有关工作的通知》和年度巩固拓展脱贫攻坚成果任务，坚持“资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着需求走”的原则，围绕93个产业发展项目进行安排设计。

二、资金来源

叶城县2025年第一批中央巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目93个，实际统筹资金62811万元，其中：《关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（喀地财振字〔2024〕9号）下达中央巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务资金62710万元、欠发达国有农场任务资金101万元。

三、项目实施内容及职责分工

（一）实施产业发展项目72个，投资55979.2万元。

1、叶城县2025年杏病虫害防治补助项目：投资133.279965万元。杏病虫害防治2528户14029.47亩，95元/亩，其中伯西热克镇300户1422.3亩、金果镇11户20.3亩、柯克亚乡1户5亩、棋盘乡160户1760亩、乌夏巴什镇890户3639.77亩、依力克其乡537户3575.8亩、依提木孔镇4户11亩、宗朗乡625户3595.3亩。由项目涉及乡镇（区）按照到户项目相关要求组织实施，通过“一卡通”直接拨付补助资金，核桃产业化发展中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目涉及乡镇（区）联系点县领导

项目责任单位：项目涉及乡镇（区）、核桃产业化发展中心

项目责任人：项目涉及乡镇（区）党委（党工委）书记、核桃产业化发展中心主任晁岱荣

项目实施时间：2025年1月-2024年10月

2、叶城县2025年林果业提质增效项目：投资4416.4495万元。林果提质增效23113户176657.98亩，250元/亩，主要用于购买油渣或化肥。其中阿克塔什镇1548户5100亩、巴仁乡592户6978.6亩、白杨镇1079户12069.89亩、伯西热克镇2703户11489.2亩、河园镇1700户14527.14亩、江格勒斯乡606户5400.3亩、金果镇506户2069.8亩、柯克亚乡26户99.5亩、洛克乡2258户14619.2亩、棋盘乡63户2152亩、恰尔巴格镇1668户18590.3亩、恰其库木管理区727户5649.5亩、铁提乡784户5234.06亩、吐古其乡1019户7408.42亩、乌吉热克乡1566户13747.95亩、乌夏巴什镇1158户5532.25亩、夏合甫乡1549户14946.47亩、依力克其乡1321户11481.5亩、依提木孔镇1495户12879.2亩、宗朗乡745户6682.7亩。由项目涉及乡镇（区）按照到户项目相关要求组织实施，通过“一卡通”直接拨付补助资金，核桃产业化发展中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目涉及乡镇（区）联系点县领导

项目责任单位：项目涉及乡镇（区）、核桃产业化发展中心

项目责任人：项目涉及乡镇（区）党委（党工委）书记、核桃产业化发展中心主任晁岱荣

项目实施时间：2025年1月-2024年10月

3、叶城县2025年核桃提质增效石硫合剂涂白剂补助项目：投资692.24404万元。核桃提质增效石硫合剂涂白剂补助22051户173060.01亩，40元/亩，其中巴仁乡588户6674.4亩、白杨镇1079户12069.89亩、伯西热克镇2703户11489.2亩、河园镇1820户15565.76亩、江格勒斯乡317户2704.3亩、金果镇506户2069.8亩、柯克亚乡316户1272.65亩、洛克乡2258户14632.2亩、恰尔巴格镇1671户18581.7亩、恰其库木管理区727户5649.5亩、铁提乡744户4965.06亩、吐古其乡1019户7408.42亩、乌吉热克乡1520户14181.36亩、乌夏巴什镇1452户7544.7亩、夏合甫乡1549户14946.47亩、依力克其乡1317户11437.7亩、依提木孔镇1504户12830.2亩、宗朗乡960户9032.7亩。由项目涉及乡镇（区）按照到户项目相关要求组织实施，通过“一卡通”直接拨付补助资金，核桃产业化发展中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目涉及乡镇（区）联系点县领导

项目责任单位：项目涉及乡镇（区）、核桃产业化发展中心

项目责任人：项目涉及乡镇（区）党委（党工委）书记、核桃产业化发展中心主任晁岱荣

项目实施时间：2025年1月-2024年10月

4、叶城县2025年滴灌灌溉补助项目：投资57.18546万元。滴灌灌溉补助2747户19061.82亩，30元/亩，其中巴仁乡314户1743.3亩、白杨镇372户2158.81亩、伯西热克镇28户165.7亩、江格勒斯乡171户1261亩、恰尔巴格镇240户2286.4亩、恰其库木管理区316户4089.1亩、铁提乡157户579.1亩、吐古其乡138户917.39亩、乌吉热克乡143户1040.8亩、乌夏巴什镇96户930.02亩、夏合甫乡401户1484.3亩、依力克其乡239户1398亩、依提木孔镇107户517.9亩、宗朗乡25户490亩。由项目涉及乡镇（区）按照到户项目相关要求组织实施，通过“一卡通”直接拨付补助资金，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目涉及乡镇（区）联系点县领导

项目责任单位：项目涉及乡镇（区）、农业技术推广服务中心

项目责任人：项目涉及乡镇（区）党委（党工委）书记、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2024年10月

5、叶城县2025年托管服务补助项目：投资38.2585万元。托管服务补助448户3825.85亩，100元/亩，其中江格勒斯乡46户195.2亩、乌夏巴什镇201户1420.65亩、依力克其乡201户2210亩。由项目涉及乡镇（区）按照到户项目相关要求组织实施，通过“一卡通”直接拨付补助资金，农业经济发展服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目涉及乡镇（区）联系点县领导

项目责任单位：项目涉及乡镇（区）、农业经济发展服务中心

项目责任人：项目涉及乡镇（区）党委（党工委）书记、农业经济发展服务中心党支部书记范勇

6、叶城县2025年设施农业菜苗补助：投资82.0656万元。设施农业菜苗补助1611户1823.68亩，450元/亩，其中阿克塔什镇80户240亩、巴仁乡64户112.7亩、白杨镇59户132.3亩、伯西热克镇119户69.4亩、河园镇204户319亩、江格勒斯乡132户73.9亩、金果镇47户66.3亩、恰尔巴格镇29户61.5亩、铁提乡28户84.9亩、吐古其乡522户138.98亩、夏合甫乡74户176.4亩、依力克其乡6户22.5亩、依提木孔镇247户325.8亩。由项目涉及乡镇（区）按照到户项目相关要求组织实施，通过“一卡通”直接拨付补助资金，园艺工作站负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目涉及乡镇（区）联系点县领导

项目责任单位：项目涉及乡镇（区）、园艺工作站

项目责任人：项目涉及乡镇（区）党委（党工委）书记、园艺工作站党支部书记高华江

7、叶城县2025年拱棚改造提升补助项目：总投资19.2045万元。拱棚改造提升852户640.15亩，300元/亩，其中白杨镇3户22亩、伯西热克镇47户22.2亩、河园镇25户31亩、江格勒斯乡239户188.5亩、金果镇38户33.2亩、铁提乡1户1亩、吐古其乡405户204.15亩、依力克其乡3户19.2亩、依提木孔镇90户98.9亩、宗朗乡1户20亩。由项目涉及乡镇（区）按照到户项目相关要求组织实施，通过“一卡通”直接拨付补助资金，园艺工作站负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目涉及乡镇（区）联系点县领导

项目责任单位：项目涉及乡镇（区）、园艺工作站

项目责任人：项目涉及乡镇（区）党委（党工委）书记、园艺工作站党支部书记高华江

8、叶城县2025年发展家庭特色种植：总投资656.303万元。发展家庭特色种植16659户6563.03亩，1000元/亩，其中阿克塔什镇2759户746.6亩、巴仁乡422户98.3亩、白杨镇899户313.4亩、伯西热克镇1541户616.1亩、河园镇385户787.5亩、江格勒斯乡927户430.7亩、金果镇58户17.6亩、洛克乡1174户456.25亩、棋盘乡109户56亩、恰尔巴格镇622户195.1亩、恰其库木管理区861户337.1亩、吐古其乡914户240.64亩、乌吉热克乡135户52.6亩、乌夏巴什镇1706户626.84亩、夏合甫乡1488户600.2亩、依力克其乡972户325.3亩、依提木孔镇982户281.2亩、宗朗乡705户381.6亩。由项目涉及乡镇（区）按照到户项目相关要求组织实施，通过“一卡通”直接拨付补助资金，园艺工作站负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目涉及乡镇（区）联系点县领导

项目责任单位：项目涉及乡镇（区）、园艺工作站

项目责任人：项目涉及乡镇（区）党委（党工委）书记、园艺工作站党支部书记高华江

9、叶城县2025年引进良种母牛补助项目：总投资3972万元。引进良种母牛6184户9930头，4000元/头，其中阿克塔什镇227户500头、巴仁乡104户190头、白杨镇145户187头、伯西热克镇1401户2737头、河园镇245户294头、江格勒斯乡44户63头、金果镇56户109头、柯克亚乡79户155头、洛克乡337户534头、棋盘乡2户5头、恰尔巴格镇757户1027头、恰其库木管理区162户270头、铁提乡222户366头、吐古其乡286户356头、乌吉热克乡121户174头、乌夏巴什镇364户767头、夏合甫乡706户832头、依力克其乡159户199头、依提木孔镇459户620头、宗朗乡277户478头、东城区16户39头、中城区15户28头。由项目涉及乡镇（区）按照到户项目相关要求组织实施，通过“一卡通”直接拨付补助资金，畜牧园区管委会负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目涉及乡镇（区）联系点县领导

项目责任单位：项目涉及乡镇（区）、畜牧园区管委会

项目责任人：项目涉及乡镇（区）党委（党工委）书记、畜牧园区党工委书记周学鹏

项目实施时间：2024年12月-2025年12月

10、叶城县2025年引进良种母羊补助项目：总投资1614.84万元。引进良种母羊6538户40371只，400元/只，其中阿克塔什镇186户2589只、巴仁乡61户454只、白杨镇147户383只、伯西热克镇1432户12689只、河园镇439户1620只、江格勒斯乡66户228只、金果镇44户250只、柯克亚乡35户456只、洛克乡261户1125只、恰尔巴格镇717户5361只、恰其库木管理区64户555只、铁提乡126户527只、吐古其乡632户1811只、乌吉热克乡134户950只、乌夏巴什镇375户3978只、夏合甫乡772户1926只、依力克其乡219户703只、依提木孔镇479户1935只、宗朗乡316户2469只、东城区9户122只、中城区24户240只。由项目涉及乡镇（区）按照到户项目相关要求组织实施，通过“一卡通”直接拨付补助资金，畜牧园区管委会负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目涉及乡镇（区）联系点县领导

项目责任单位：项目涉及乡镇（区）、畜牧园区管委会

项目责任人：项目涉及乡镇（区）党委（党工委）书记、畜牧园区党工委书记周学鹏

项目实施时间：2024年12月-2025年12月

11、叶城县2025年自繁良种母牛补助项目：总投资6075.9万元。自繁良种母牛13014户20253头，3000元/头，其中阿克塔什镇511户605头、巴仁乡198户332头、白杨镇419户607头、伯西热克镇1391户2215头、河园镇440户536头、江格勒斯乡369户529头、金果镇84户178头、柯克亚乡209户521头、洛克乡997户2062头、棋盘乡326户928头、恰尔巴格镇663户933头、恰其库木管理区236户243头、铁提乡373户490头、吐古其乡481户812头、乌吉热克乡551户681头、乌夏巴什镇1567户3013头、西合休乡1016户1016头、夏合甫乡779户1000头、依力克其乡671户1010头、依提木孔镇745户1135头、宗朗乡433户642头、东城区99户309头、中城区456户456头。由项目涉及乡镇（区）按照到户项目相关要求组织实施，通过“一卡通”直接拨付补助资金，畜牧园区管委会负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目涉及乡镇（区）联系点县领导

项目责任单位：项目涉及乡镇（区）、畜牧园区管委会

项目责任人：项目涉及乡镇（区）党委（党工委）书记、畜牧园区党工委书记周学鹏

项目实施时间：2024年12月-2025年12月

12、叶城县2025年自繁良种母羊补助项目：总投资3815.13万元。自繁良种母羊19488户127171只，300元/只，其中阿克塔什镇669户9006只、巴仁乡373户1913只、白杨镇694户3172只、伯西热克镇1890户12413只、河园镇958户3914只、江格勒斯乡576户2659只、金果镇304户1845只、柯克亚乡289户3869只、洛克乡1673户12481只、棋盘乡328户4768只、恰尔巴格镇910户5920只、恰其库木管理区182户491只、铁提乡453户1410只、吐古其乡946户3909只、乌吉热克乡855户3702只、乌夏巴什镇2278户20318只、西合休乡1016户5080只、夏合甫乡1094户3965只、依力克其乡886户4579只、依提木孔镇1333户6955只、宗朗乡626户3858只、东城区384户7186只、中城区771户3758只。由项目涉及乡镇（区）按照到户项目相关要求组织实施，通过“一卡通”直接拨付补助资金，畜牧园区管委会负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目涉及乡镇（区）联系点县领导

项目责任单位：项目涉及乡镇（区）、畜牧园区管委会

项目责任人：项目涉及乡镇（区）党委（党工委）书记、畜牧园区党工委书记周学鹏

项目实施时间：2024年12月-2025年12月

13、叶城县2025年鸡养殖补助项目：总投资237.283万元。鸡养殖4426户237283羽，10元/羽，其中巴仁乡8户500羽、白杨镇132户9450羽、伯西热克镇525户30953羽、河园镇324户9010羽、江格勒斯乡231户11780羽、金果镇56户11815羽、洛克乡639户26701羽、棋盘乡13户770羽、恰尔巴格镇320户17000羽、恰其库木管理区239户12955羽、铁提乡112户6462羽、吐古其乡719户35950羽、乌夏巴什镇32户2005羽、夏合甫乡108户5740羽、依力克其乡352户20819羽、依提木孔镇524户29813羽、宗朗乡92户5560羽。由项目涉及乡镇（区）按照到户项目相关要求组织实施，通过“一卡通”直接拨付补助资金，畜牧园区管委会负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目涉及乡镇（区）联系点县领导

项目责任单位：项目涉及乡镇（区）、畜牧园区管委会

项目责任人：项目涉及乡镇（区）党委（党工委）书记、畜牧园区党工委书记周学鹏

项目实施时间：2025年1月-2025年12月

14、叶城县2025年鸭养殖补助项目：总投资50.399万元。鸭养殖1036户50399羽，10元/羽，其中白杨镇13户770羽、伯西热克镇183户9814羽、河园镇100户1530羽、江格勒斯乡56户2850羽、金果镇10户550羽、洛克乡203户10687羽、恰尔巴格镇42户2400羽、铁提乡2户100羽、吐古其乡320户16000羽、乌夏巴什镇5户250羽、夏合甫乡30户1568羽、依力克其乡8户550羽、依提木孔镇64户3330羽。由项目涉及乡镇（区）按照到户项目相关要求组织实施，通过“一卡通”直接拨付补助资金，畜牧园区管委会负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目涉及乡镇（区）联系点县领导

项目责任单位：项目涉及乡镇（区）、畜牧园区管委会

项目责任人：项目涉及乡镇（区）党委（党工委）书记、畜牧园区党工委书记周学鹏

项目实施时间：2025年1月-2025年12月

15、叶城县2025年鹅养殖补助项目：投资43.44万元。鹅养殖841户43440羽，10元/羽，其中伯西热克镇236户12958羽、河园镇39户350羽、江格勒斯乡10户500羽、金果镇6户500羽、洛克乡78户4605羽、恰尔巴格镇50户2610羽、恰其库木管理区50户2500羽、铁提乡2户200羽、吐古其乡287户14350羽、乌夏巴什镇9户500羽、夏合甫乡15户750羽、依力克其乡12户850羽、依提木孔镇41户2257羽、宗朗乡6户510羽。由项目涉及乡镇（区）按照到户项目相关要求组织实施，通过“一卡通”直接拨付补助资金，畜牧园区管委会负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目涉及乡镇（区）联系点县领导

项目责任单位：项目涉及乡镇（区）、畜牧园区管委会

项目责任人：项目涉及乡镇（区）党委（党工委）书记、畜牧园区党工委书记周学鹏

项目实施时间：2025年1月-2025年12月

16、叶城县2025年新建青贮窖补助项目：投资24.4万元。新建青贮窖241户244座，1000元/座，其中白杨镇17户17座、伯西热克镇78户79座、河园镇4户4座、江格勒斯乡11户13座、金果镇1户1座、洛克乡1户1座、恰尔巴格镇21户21座、吐古其乡49户49座、乌夏巴什镇5户5座、夏合甫乡10户10座、依力克其乡1户1座、依提木孔镇13户13座、宗朗乡30户30座。由项目涉及乡镇（区）按照到户项目相关要求组织实施，通过“一卡通”直接拨付补助资金，畜牧园区管委会负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目涉及乡镇（区）联系点县领导

项目责任单位：项目涉及乡镇（区）、畜牧园区管委会

项目责任人：项目涉及乡镇（区）党委（党工委）书记、畜牧园区党工委书记周学鹏

项目实施时间：2025年1月-2025年12月

17、叶城县2025年改造青贮窖补助项目：投资15.7万元。改造青贮窖295户314座，500元/座，其中白杨镇3户3座、伯西热克镇24户24座、江格勒斯乡5户7座、金果镇2户2座、恰尔巴格镇15户16座、吐古其乡58户58座、乌夏巴什镇161户177座、夏合甫乡4户4座、依提木孔镇3户3座、宗朗乡20户20座。由项目涉及乡镇（区）按照到户项目相关要求组织实施，通过“一卡通”直接拨付补助资金，畜牧园区管委会负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目涉及乡镇（区）联系点县领导

项目责任单位：项目涉及乡镇（区）、畜牧园区管委会

项目责任人：项目涉及乡镇（区）党委（党工委）书记、畜牧园区党工委书记周学鹏

项目实施时间：2025年1月-2025年12月

18、叶城县2025年养殖圈舍设施改造补助项目：投资282.6万元。养殖圈舍设施改造2804户2826座，1000元/座，其中白杨镇409户409座、伯西热克镇197户197座、河园镇171户193座、江格勒斯乡285户285座、金果镇7户7座、柯克亚乡4户4座、棋盘乡83户83座、恰尔巴格镇268户268座、铁提乡5户5座、吐古其乡951户951座、乌吉热克乡48户48座、乌夏巴什镇80户80座、夏合甫乡13户13座、依力克其乡2户2座、依提木孔镇179户179座、宗朗乡102户102座。由项目涉及乡镇（区）按照到户项目相关要求组织实施，通过“一卡通”直接拨付补助资金，畜牧园区管委会负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目涉及乡镇（区）联系点县领导

项目责任单位：项目涉及乡镇（区）、畜牧园区管委会

项目责任人：项目涉及乡镇（区）党委（党工委）书记、畜牧园区党工委书记周学鹏

项目实施时间：2025年1月-2025年12月

19、叶城县2025年小额贷款贴息：投资1000万元。为全县有贷款意愿的脱贫户、监测户实施小额贷款贴息补助。由农业农村局按照相关要求，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿不都克力木·阿不都热西提（政府副县长）

项目责任单位：农业农村局

项目责任人：农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2025年3月-2025年10月

20、叶城县2025年巴仁乡林粮间作节水项目：投资396万元，本次安排资金300万元。林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由巴仁乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿不都克力木·阿不都热西提（政府副县长）

项目责任单位：巴仁乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：巴仁乡党委书记曾恭勤、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

21、叶城县2025年白杨镇林粮间作节水项目：投资368万元，本次安排资金340万元。林粮间作节水2045亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由白杨镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：李亚敏（政府副县长）

项目责任单位：白杨镇、县农业技术推广服务中心

项目责任人：白杨镇党委书记王雪强、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

22、叶城县2025年伯西热克镇林粮间作节水项目：投资395万元，本次安排资金350万元。林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由伯西热克镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，由农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：蒋小雪（县委常委、纪委书记、监委代主任）

项目责任单位：伯西热克镇、农业技术推广服务中心

项目责任人：伯西热克镇镇长武进邹、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

23、叶城县2025年河园镇林粮间作节水项目：投资398万元，本次安排资金350万元。林粮间作节水2260亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由河园镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：李双强（县人大常委会党组书记）

项目责任单位：河园镇、农业技术推广服务中心

项目责任人：河园镇党委书记徐念泽、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

24、叶城县2025年江格勒斯乡林粮间作节水项目：投资320万元，本次安排资金300万元。林粮间作节水1788亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由江格勒斯乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，由农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：陈杰（县委副书记、政法委书记）

项目责任单位：江格勒斯乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：江格勒斯乡党委书记陈传波、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

25、叶城县2025年洛克乡林粮间作节水项目：投资396万元，本次安排资金350万元。林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由洛克乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：丛品志（县政协党组书记）

项目责任单位：洛克乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：洛克乡党委书记张海龙、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

26、叶城县2025年恰尔巴格镇林粮间作节水项目：投资396万元，本次安排资金350万元。林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由恰尔巴格镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：龙世新（县委常委、组织部部长）

项目责任单位：恰尔巴格镇、农业技术推广服务中心

项目责任人：恰尔巴格镇党委书记汪进飞、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

27、叶城县2025年恰其库木管理区林粮间作节水项目：投资396万元，本次安排资金350万元。林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由恰其库木管理区按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：罗杨（县人民检察院党组书记、副检察长）

项目责任单位：恰其库木管理区、农业技术推广服务中心

项目责任人：恰其库木管理区党委书记肖祥军、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

28、叶城县2025年铁提乡林粮间作节水项目：投资396万元，本次安排资金350万元。林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由铁提乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：茹克亚·买买提（县政协党组副书记、主席）

项目责任单位：铁提乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：铁提乡党委书记王东、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

29、叶城县2025年吐古其乡林粮间作节水项目：投资396万元，本次安排资金348万元。林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由吐古其乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，由农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：穆合塔尔·热衣木（县人民法院院长提名人选、三级高级法官）

项目责任单位：吐古其乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：吐古其乡党委书记黄林、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

30、叶城县2025年乌吉热克乡林粮间作节水项目：投资395万元，本次安排资金350万元。林粮间作节水2367亩，其中：10村1405亩、11村962亩，1668元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由乌吉热克乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，由农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：王起才（县委副书记）

项目责任单位：乌吉热克乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：乌吉热克乡党委书记李晓倩、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

31、叶城县2025年夏合甫乡林粮间作节水项目：投资396万元，本次安排资金350万元。林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由夏合甫乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：陈诗（县委常委、副县长）

项目责任单位：夏合甫乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：夏合甫乡党委书记王友川、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

32、叶城县2025年依力克其乡林粮间作节水项目：投资387万元，本次安排资金360万元。林粮间作节水2150亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由依力克其乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，由农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：龙世新（县委常委、组织部部长）

项目责任单位：依力克其乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：依力克其乡党委书记张兆海、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

33、叶城县2025年依提木孔镇林粮间作节水项目：投资396万元，本次安排资金350万元。林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由依提木孔镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：吴阳（县委常委）

项目责任单位：依提木孔镇、农业技术推广服务中心

项目责任人：依提木孔镇党委书记朱辽荣、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

34、叶城县2025年宗朗乡林粮间作节水项目：投资441万元，本次安排资金420万元。林粮间作节水2450亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由宗朗乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿布力肯·阿布都热合曼（县委常委、统战部部长）

项目责任单位：宗朗乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：宗朗乡党委书记吴维强、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

35、叶城县2025年江格勒斯乡土地碎片化建设项目：投资675万元，本次安排资金630万元。实施土地碎片化4400亩，1500元/亩。由江格勒斯乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，由农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：陈杰（县委副书记、政法委书记）

项目责任单位：江格勒斯乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：江格勒斯乡党委书记陈传波、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

36、叶城县2025年夏合甫乡土地碎片化建设项目：投资506.25万元，本次安排资金500万元。实施土地碎片化3375亩，1500元/亩。由夏合甫乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：陈诗（县委常委、副县长）

项目责任单位：夏合甫乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：夏合甫乡党委书记王友川、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

37、叶城县2025年依提木孔镇土地碎片化建设项目：投资357万元，本次安排资金350万元。实施土地碎片化2380亩，1500元/亩。由依提木孔镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：吴阳（县委常委）

项目责任单位：依提木孔镇、农业技术推广服务中心

项目责任人：依提木孔镇党委书记朱辽荣、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

38、叶城县2025年宗朗乡土地碎片化建设项目：投资616.5万元，本次安排资金590万元。实施土地碎片化4110亩，1500元/亩。由宗朗乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿布力肯·阿布都热合曼（县委常委、统战部部长）

项目责任单位：宗朗乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：宗朗乡党委书记吴维强、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

39、叶城县2025年伯西热克镇石榴定植项目：投资120万元。种植石榴1000亩，1200元/亩。由伯西热克镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，由核桃产业化发展中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：蒋小雪（县委常委、纪委书记、监委代主任）

项目责任单位：伯西热克镇、核桃产业化发展中心

项目责任人：伯西热克镇镇长武进邹、核桃产业化发展中心主任晁岱荣

项目实施时间：2025年3月-2025年8月

40、叶城县2025年欠发达国有农场资金建设项目：投资101万元。土地平整280亩，林果定植280亩。由夏合甫乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：陈诗（县委常委、副县长）

项目责任单位：夏合甫乡、农业农村局

项目责任人：夏合甫乡党委书记王友川、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2025年3月-2025年8月

41、叶城县2025年林场特色产业发展建设项目：投资85万元。特色林果基地建设200亩，嫁接紫皮核桃改优品种；发展林下种养基地60亩；新建育苗基地20亩，主要进行杨树、柳树、沙枣等育苗。由林场负责组织实施，核桃产业化发展中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：吾拉木江·阿不都瓦依提（县委常委）

项目责任单位：林场、核桃产业化发展中心

项目责任人：林场党支部书记窦晨、核桃产业化发展中心主任晁岱荣

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

42、叶城县2025年伯西热克镇温室大棚建设项目：投资250万元。新建温室大棚5000平方米，折合50*10米标准温室大棚10座，25万元/座，及附属配套建设。由伯西热克镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，园艺工作站负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：蒋小雪（县委常委、纪委书记、监委代主任）

项目责任单位：伯西热克镇、园艺工作站

项目责任人：伯西热克镇镇长武进邹、园艺工作站党支部书记高华江

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

43、叶城县2025年金果镇联栋温室建设项目：投资2980万元，本次安排资金2680.721435万元。新建联栋温室30610㎡，日光温室10538㎡，及相关配套附属设施等。由金果镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：曹骏（县委副书记）

项目责任单位：金果镇

项目责任人：金果镇党委书记赵振中

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

44、叶城县2025年畜禽粪污完善提升建设项目：投资1600万元，本次安排资金1550万元。家禽养殖小区新建300㎡堆粪场1座、200㎡堆粪场15座、100㎡堆粪场6座，200m³无害化处理池3座，购置污水处理设施设备2台/套及配套附属设施设备等。由畜牧园区管委会按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿不都克力木·阿不都热西提（政府副县长）

项目责任单位：畜牧园区管委会、农业农村局

项目责任人：畜牧园区管委会党工委书记周学鹏、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2025年3月-2025年10月

45、叶城县2025年乌吉热克乡特色水产育苗养殖基地建设项目：投资214万元。新建一座育苗车间1200㎡，新建化验室及库房600㎡，规格10*45米池子40个配套110管道及阀门、产品展示间300平方米及相关附属设施。养殖水域面积320亩。由乌吉热克乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：王起才（县委副书记）

项目责任单位：乌吉热克乡、县农业农村局

项目责任人：乌吉热克乡党委书记李晓倩、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

46、叶城县2025年肉羊人工授精产业项目：投资400万元。购买肉羊人工授精技术服务，完成全县10万只肉羊同期发情人工授精，进一步提高肉羊经济效益，带动养殖户增产增效。由畜牧园区管委会按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿不都克力木·阿不都热西提（政府副县长）

项目责任单位：畜牧园区管委会、农业农村局

项目责任人：畜牧园区管委会党工委书记周学鹏、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

47、叶城县2025年肉牛人工授精产业项目：投资200万元。购买肉牛性控冻精人工授精技术服务，完成全县1万头肉牛发情人工授精，进一步提高肉牛经济效益，带动养殖户增产增效。由畜牧园区管委会按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿不都克力木·阿不都热西提（政府副县长）

项目责任单位：畜牧园区管委会、农业农村局

项目责任人：畜牧园区管委会党工委书记周学鹏、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

48、叶城县2025年畜牧兽医社会服务项目：投资700万元。购买社会化服务，建设基础设施及设备采购。由畜牧园区管委会按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿不都克力木·阿不都热西提（政府副县长）

项目责任单位：畜牧园区管委会、农业农村局

项目责任人：畜牧园区管委会党工委书记周学鹏、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

49、叶城县吐古其乡16村核桃晾晒场扩建项目：投资240万元。硬化核桃晾晒场地9324平方米，配套水电等附属设施。由吐古其乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，由农业经济发展服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：穆合塔尔·热衣木（县人民法院院长提名人选、三级高级法官）

项目责任单位：吐古其乡、农业经济发展服务中心

项目责任人：吐古其乡党委书记黄林、农业经济发展服务中心党支部书记范勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

50、叶城县2025年夏合甫乡产业就业园区三期项目：投资2000万元，本次安排资金1900万元。建设厂房7000㎡及泵房、消防水池等配套附属设施，总占地面积35亩。由夏合甫乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，商工局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：陈诗（县委常委、副县长）

项目责任单位：夏合甫乡、商工局

项目责任人：夏合甫乡党委书记王友川、商工局党组书记周贤张

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

51、叶城县2025年夏合甫乡欧松板厂房建设项目：投资2900万元，本次安排资金2800万元。建设欧松板制造厂房10000㎡及泵房、消防水池等配套附属设施，总占地面积85亩。由夏合甫乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，商工局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：陈诗（县委常委、副县长）

项目责任单位：夏合甫乡、商工局

项目责任人：夏合甫乡党委书记王友川、商工局党组书记周贤张

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

52、叶城县2025年阿克塔什镇特色鲜果保鲜库建设项目：投资960万元，本次安排资金900万元。对阿克塔什镇特色鲜果基地建设1栋（12间）1000平方米空间电场保鲜库及附属配套设施。由阿克塔什镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，商工局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：吾拉木江·阿不都瓦依提（县委常委）

项目责任单位：阿克塔什镇、商工局

项目责任人：阿克塔什镇党委书记金森、商工局党组书记周贤张

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

53、叶城县2025年乌吉热克乡农贸市场提升改造项目：投资790万元，本次安排资金750万元。对12村现有农贸市场进行改建，建设1100平方米商铺，完成市场地面硬化5000平方米，规划市场就业摊位、市场道路，配套完善货物堆放场等市场相关附属设施；对16村现有农贸市场进行提升改造，完成市场地面硬化8500平方米，规划市场就业摊位、市场道路，配套完善货物堆放场等市场相关附属设施。由乌吉热克乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，住建局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：王起才（县委副书记）

项目责任单位：乌吉热克乡、县住建局

项目责任人：乌吉热克乡党委书记李晓倩、住建局党组书记辜永亮

项目实施时间：2025年3月-2025年10月

54、叶城县2025年巴仁乡农副产品加工建设项目：投资270万元。对已有厂房400㎡进行升级改造，安装彩钢天花板吊顶，铺设自流平地面，彩钢板隔墙，完善照明配电系统、并扩建彩钢厂房530㎡，对扩建厂房安装彩钢天花板吊顶，铺设自流平地面，彩钢板隔墙，完善照明配电系统，生产车间和包装车间实施无菌化改造，重点加工红薯干、红薯副食品等红薯产品。由巴仁乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，商工局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿不都克力木·阿不都热西提（政府副县长）

项目责任单位：巴仁乡、商工局

项目责任人：巴仁乡党委书记曾恭勤、商工局党组书记周贤张

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

55、叶城县2025年宗朗乡产业园区基础配套及改造提升建设项目：投资395万元，本次安排资金375万元。在宗朗乡产业园区新建彩钢棚2座、3000平方米及水电提升改造等配套附属设施。由宗朗乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，商工局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿布力肯·阿布都热合曼（县委常委、统战部部长）

项目责任单位：宗朗乡、商工局

项目责任人：宗朗乡党委书记吴维强、商工局党组书记周贤张

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

56、叶城县2025年洛克乡蓄水池建设项目：投资200万元。新建蓄水池1座及配套附属。由洛克乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：丛品志（县政协党组书记）

项目责任单位：洛克乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：洛克乡党委书记张海龙、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

57、叶城县2025年巴仁乡10村沉砂池建设项目：投资120万元。建设沉砂池1座2000立方米，占地4亩，配套其他附属设施。由巴仁乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿不都克力木·阿不都热西提（政府副县长）

项目责任单位：巴仁乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：巴仁乡党委书记曾恭勤、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

58、叶城县2025年洛克乡1村沉砂池建设项目：投资395万元，本次安排资金375万元。在洛克乡1村建设占地面积46亩的沉砂池、蓄水池，蓄水量7万立方米，配套附属设施设备等，覆盖全乡5000亩地用水问题。由农业技术推广服务中心按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿不都克力木·阿不都热西提（政府副县长）

项目责任单位：农业技术推广服务中心、市农业农村局

项目责任人：农业技术推广服务中心党支部书记吴勇、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

59、叶城县2025年洛克乡1村水利设施配套提升项目：投资1700万元，本次安排资金1600万元。铺设矩形渠22.12公里，流量0.2-1m³/秒，配套渠系建筑物等。由畜牧园区管委会按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿不都克力木·阿不都热西提（政府副县长）

项目责任单位：畜牧园区管委会、农业农村局

项目责任人：畜牧园区管委会党工委书记周学鹏、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

60、叶城县2025年巴仁乡种植业基地配套建设项目：投资300万元。建设0.2m³/s-0.8m³/s防渗渠4公里及配套，75万元/公里。由巴仁乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿不都克力木·阿不都热西提（政府副县长）

项目责任单位：巴仁乡、县农业农村局

项目责任人：巴仁乡党委书记曾恭勤、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

61、叶城县2025年白杨镇种植业基地配套建设项目：投资395万元，本次安排资金375万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠5.5公里及配套，约75万元/公里。由白杨镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：李亚敏（政府副县长）

项目责任单位：白杨镇、县农业农村局

项目责任人：白杨镇党委书记王雪强、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

62、叶城县2025年伯西热克镇种植业基地配套建设项目：投资1200万元，本次安排资金1150万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠16公里及配套，75万元/公里。由伯西热克镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：蒋小雪（县委常委、纪委书记、监委代主任）

项目责任单位：伯西热克镇、农业农村局

项目责任人：伯西热克镇镇长武进邹、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

63、叶城县2025年河园镇种植业基地配套建设项目：投资900万元，本次安排资金840万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠12公里及配套，75万元/公里。由河园镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：李双强（县人大常委会党组书记）

项目责任单位：河园镇、县农业农村局

项目责任人：河园镇党委书记徐念泽、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

64、叶城县2025年恰尔巴格镇种植业基地配套建设项目：投资390万元，本次安排资金370万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠5.2公里及配套，75万元/公里。由恰尔巴格镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：龙世新（县委常委、组织部部长）

项目责任单位：恰尔巴格镇、县农业农村局

项目责任人：恰尔巴格镇党委书记汪进飞、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

65、叶城县2025年铁提乡种植业基地配套建设项目：投资1125万元，本次安排资金1048.6万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠15公里及配套，75万元/公里。由铁提乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：茹克亚·买买提（县政协党组副书记、主席）

项目责任单位：铁提乡、农业农村局

项目责任人：铁提乡党委书记王东、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

66、叶城县2025年吐古其乡种植业基地配套建设项目：投资1462.5万元，本次安排资金1400万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠19.5公里及配套，75万元/公里。由吐古其乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，由农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：穆合塔尔·热衣木（县人民法院院长提名人选、三级高级法官）

项目责任单位：吐古其乡、农业农村局

项目责任人：吐古其乡党委书记黄林、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

67、叶城县2025年乌吉热克乡种植业基地配套建设项目：投资1841.25万元，本次安排资金1785万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠24.55公里及配套，75万元/公里。由乌吉热克乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：王起才（县委副书记）

项目责任单位：乌吉热克乡、县农业农村局

项目责任人：乌吉热克乡党委书记李晓倩、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

68、叶城县2025年夏合甫乡种植业基地配套建设项目：投资397.5万元，本次安排资金385万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠5.3公里及配套，75万元/公里。由夏合甫乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：陈诗（县委常委、副县长）

项目责任单位：夏合甫乡、农业农村局

项目责任人：夏合甫乡党委书记王友川、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

69、叶城县2025年依力克其乡种植业基地配套建设项目：投资375万元，本次安排资金360万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠5公里及配套，75万元/公里。由依力克其乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：沙迪克江·沙吾提（政府副县长）

项目责任单位：依力克其乡、农业农村局

项目责任人：依力克其乡党委书记张兆海、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

70、叶城县2025年依提木孔镇种植业基地配套建设项目：投资1125万元，本次安排资金1070万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠15公里及配套，75万元/公里。由依提木孔镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：吴阳（县委常委）

项目责任单位：依提木孔镇、农业农村局

项目责任人：依提木孔镇党委书记朱辽荣、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

71、叶城县2025年恰其库木管理区种植业基地配套建设项目：投资337.5万元，本次安排资金320万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠5公里及配套，75万元/公里。由恰其库木管理区按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：罗杨（县人民检察院党组书记、副检察长）

项目责任单位：恰其库木管理区、农业农村局

项目责任人：恰其库木管理区党委书记肖祥军、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

72、叶城县2025年林场种植业基地配套建设项目：投资225万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠3公里及配套，75万元/公里。由林场按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：吾拉木江·阿不都瓦依提（县委常委）

项目责任单位：林场、农业农村局

项目责任人：林场党支部书记窦晨、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

（二）实施就业项目3个，投资589.8万元。

1、叶城县2025年跨省就业一次性交通补助：投资450万元。跨省就业2250人，按照每人不超过2000元的标准进行补贴。由人力资源和社会保障局按照相关规定组织实施，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：吾拉木江·阿不都瓦依提（县委常委）

项目责任单位：人力资源和社会保障局

项目责任人：人力资源和社会保障局局长刘立魁

项目实施时间：2025年1月-2025年12月

2、叶城县2025年自主创业（20㎡以上）补助项目：投资112.2万元。自主创业（20㎡以上）561人，按照每人2000元的标准补贴。由人力资源和社会保障局按照相关规定组织实施，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：吾拉木江·阿不都瓦依提（县委常委）

项目责任单位：人力资源和社会保障局

项目责任人：人力资源和社会保障局局长刘立魁

项目实施时间：2025年1月-2025年12月

3、叶城县2025年自主创业（20㎡以下）补助项目：投资27.6万元。自主创业（20㎡以下）276人，按照每人1000元的标准补贴。由人力资源和社会保障局按照相关规定组织实施，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：吾拉木江·阿不都瓦依提（县委常委）

项目责任单位：人力资源和社会保障局

项目责任人：人力资源和社会保障局局长刘立魁

项目实施时间：2025年1月-2025年12月

（三）实施乡村建设项目7个，投资3272万元。

1、叶城县2025年乌吉热克乡道路建设项目：投资342万元。乌吉热克乡17村道路拓宽硬化14000平方米并配套相关附属设施，18村路面硬化5700平方米。由乌吉热克乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，由交通运输局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：王起才（县委副书记）

项目责任单位：乌吉热克乡、县交通运输局

项目责任人：乌吉热克乡党委书记李晓倩、交通运输局局长王智斌

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

2、叶城县2025年铁提乡道路建设项目：投资360万元。铁提乡3村和10村5.3公里道路进行硬化及其他附属设施，约60万元/公里；8村道路硬化拓展3976平方米。由铁提乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，交通运输局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：茹克亚·买买提（县政协党组副书记、主席）

项目责任单位：铁提乡、交通运输局

项目责任人：铁提乡党委书记王东、交通运输局局长王智斌

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

3、叶城县2025年巴仁乡桥梁建设项目：投资80万元。新建6米*8米桥梁3座。由巴仁乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，交通运输局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿不都克力木·阿不都热西提（政府副县长）

项目责任单位：巴仁乡、县交通运输局

项目责任人：巴仁乡党委书记曾恭勤、交通运输局局长王智斌

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

4、叶城县2025年恰尔巴格镇中水集中灌溉建设项目：投资390万元。新增中水管道DE160PE管约6公里以及配套设施设备；单项顶管施工工艺；灌溉以及配套设施设备。由恰尔巴格镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，住建局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：龙世新（县委常委、组织部部长）

项目责任单位：恰尔巴格镇、住建局

项目责任人：恰尔巴格镇党委书记汪进飞、住建局党组书记辜永亮

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

5、叶城县2025年农村公共厕所建设项目：投资200万元。建设农村公共厕所39座，30㎡/座，配套化粪池，10万元/座。其中洛克乡1座、金果镇4座（40㎡/座，15万元/座）、恰尔巴格镇6座、伯西热克镇2座、乌夏巴什镇3座、阿克塔什镇2座。由洛克乡、金果镇、恰尔巴格镇、伯西热克镇、乌夏巴什镇、阿克塔什镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，由乡村振兴产业发展中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目涉及乡镇联系点县领导

项目责任单位：项目涉及乡镇、乡村振兴产业发展中心

项目责任人：项目涉及乡镇党委书记、乡村振兴产业发展中心党支部书记王慧

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

6、叶城县2025年金果镇9村农村供水保障工程：投资514万元，本次安排资金500万元。更换及改造管道约21公里及配套各类附属建筑物。由县农村饮水安全工程建设服务站按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，水利局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿不都克力木·阿不都热西提（政府副县长）

项目责任单位：县农村饮水安全工程建设服务站、水利局

项目责任人：县农村饮水安全工程建设服务站站长唐海军、县水利局局长王平

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

7、叶城县2025年巴仁乡农村供水保障工程：投资1469.61万元，本次安排资金1400万元。更换及改造管道约123公里及配套各类附属建筑物。由县农村饮水安全工程建设服务站按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，水利局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿不都克力木·阿不都热西提（政府副县长）

项目责任单位：县农村饮水安全工程建设服务站、水利局

项目责任人：县农村饮水安全工程建设服务站站长唐海军、县水利局局长王平

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

（四）实施巩固“三保障”成果项目1个，投资1500万元。

1、叶城县2025年雨露计划项目：投资1500万元。资助对象为就读于中职、中专（成人中专）、技工、高职等接受职业教育的叶城县户籍脱贫户家庭子女（含监测帮扶对象家庭子女）的实施补助，每人补助3000元，享受学生5000人。由教育局按照相关规定组织实施，通过“一卡通”直接拨付补助资金，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：李亚敏（政府副县长）

项目责任单位：教育局

项目责任人：教育局局长梁虎

项目实施时间：2025年1月-2025年12月

（五）实施扶持发展新型农村集体经济项目10个，投资1470万元。

1、叶城县2025年恰尔巴格镇商铺改造提升及配套附属设施建设项目：投资500万元，本次安排资金350万元。对恰尔巴格镇赛先拜巴扎（1）村商铺、广场进行改造提升及配套附属设施建设。由恰尔巴格镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，组织部负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：龙世新（县委常委、组织部部长）

项目责任单位：恰尔巴格镇、组织部

项目责任人：恰尔巴格镇党委书记汪进飞、组织部副部长郭鹏

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

2、叶城县2025年恰尔巴格镇锦绣园艺（15）村冷冻冷藏保鲜库项目：投资100万元，本次安排资金70万元。建设1200立方米的冷冻冷藏保鲜库及配套附属设施。由恰尔巴格镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，组织部负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：龙世新（县委常委、组织部部长）

项目责任单位：恰尔巴格镇、组织部

项目责任人：恰尔巴格镇党委书记汪进飞、组织部副部长郭鹏

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

3、叶城县2025年恰尔巴格镇阿热买里（10）村苗木基地建设项目：投资100万元，本次安排资金70万元。建设占地面积65亩的苗木基地及配套附属设施。由恰尔巴格镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，组织部负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：龙世新（县委常委、组织部部长）

项目责任单位：恰尔巴格镇、组织部

项目责任人：恰尔巴格镇党委书记汪进飞、组织部副部长郭鹏

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

4、叶城县2025年恰其库木农机维修服务建设项目：投资600万元，本次安排资金420万元。新建30000平方米农机车辆维修场及配套附属设施。由恰其库木管理区按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，组织部负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：罗杨（县人民检察院党组书记、副检察长）

项目责任单位：恰其库木管理区、组织部

项目责任人：恰其库木管理区党委书记肖祥军、组织部副部长郭鹏

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

5、叶城县2025年河园镇霍依拉坎特（7）村购置机械设备项目：投资100万元，本次安排资金70万元。购买挖掘机（150马力）、装载机（855马力）各一台。由河园镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，组织部负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：李双强（县人大常委会党组书记）

项目责任单位：河园镇、组织部

项目责任人：河园镇党委书记徐念泽、组织部副部长郭鹏

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

6、叶城县2025年河园镇库普其（19）村购置机械设备项目：投资100万元，本次安排资金70万元。购买挖掘机（150马力）、装载机（855马力）各一台。由河园镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，组织部负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：李双强（县人大常委会党组书记）

项目责任单位：河园镇、组织部

项目责任人：河园镇党委书记徐念泽、组织部副部长郭鹏

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

7、叶城县2025年吐古其乡尤喀克苏盖特艾日克（11）村采购农业机械设备项目：投资100万元，本次安排资金70万元。采购一批农业机械设备（MG2604拖拉机、MG1804拖拉机、2BXF-30小麦播种机、2MBQ-3玉米播种机、4JMILQ-210A整压机、1LFK-527A犁地机各一台）。由吐古其乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，组织部负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：穆合塔尔·热衣木（县人民法院院长提名人选、三级高级法官）

项目责任单位：吐古其乡、组织部

项目责任人：吐古其乡党委书记黄林、组织部副部长郭鹏

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

8、叶城县2025年依提木孔镇亚勒古孜巴格（7）村购置机械设备项目：投资100万元，本次安排资金70万元。购买挖掘机（150马力）、装载机（855马力）各一台。由依提木孔镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，组织部负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：吴阳（县委常委）

项目责任单位：依提木孔镇、组织部

项目责任人：依提木孔镇党委书记朱辽荣、组织部副部长郭鹏

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

9、叶城县2025年依力克其乡（13）村林果保鲜库及附属设施建设项目：投资300万元，本次安排资金210万元。新建1200立方米林果保鲜库1座，对现有保鲜库提升改造4座，配套地磅1座、叉车2台及其他附属设施。由依力克其乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，组织部负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：沙迪克江·沙吾提（政府副县长）

项目责任单位：依力克其乡、组织部

项目责任人：依力克其乡党委书记张兆海、组织部副部长郭鹏

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

10、叶城县2025年铁提乡阿亚格拜什铁热克（1）村渔业养殖项目：投资100万元，本次安排资金70万元。改建占地面积约为49亩的渔业养殖基地及其附属设施配套等。由铁提乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，组织部负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：茹克亚·买买提（县政协党组副书记、主席）

项目责任单位：铁提乡、组织部

项目责任人：铁提乡党委书记王东、组织部副部长郭鹏

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

四、实施原则

（一）紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以巩固拓展脱贫攻坚成果为要求，坚持统筹规划，量力而行，分类指导，突出重点，兼顾一般，整村推进，注重效益的原则。各项目实施行业单位、乡镇（区）要充分发挥基层组织作用，着力提升农村群众的创业致富能力，认真抓好项目实施工作，提前做好项目启动实施前的各项准备，按照“实施方案”的要求，加强衔接与配合，确定受益户，不得以任何理由相互推诿、拖延项目执行时间，确保项目如期完工。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目的实施由县委副书记王起才同志负总责，资金拨付由县委常委、常务副县长向明清同志负责。同时成立财政衔接资金、项目实施工作领导小组，组长由县委副书记王起才同志，县委常委、常务副县长向明清同志担任，并下设：

项目督查小组：由农业农村局负责对项目公告公示、项目实施进度、项目实施质量的督促检查，成员由农业农村局、发展和改革委员会、纪委监委、项目实施等单位组成。

资金落实小组：由财政局负责对项目资金的落实、监督、使用管理、审计等负责，成员由财政局、审计局、项目实施等单位组成。

项目验收小组：由农业农村局负责对项目实施阶段验收和项目竣工验收，成员由县委统战部、发展和改革委员会、审计局、财政局、农业农村局（畜牧园区管委会、核桃产业化发展中心、农业农村机械化发展服务中心、园艺工作站、乡村振兴产业发展中心、农业技术推广服务中心、农业经济发展服务中心）、林业和草原局、自然资源局、住房和城乡建设局、商务和工业信息化局、水利局（农村饮水安全工程建设服务站）、交通运输局、人力资源和社会保障局、教育局、项目实施等单位组成。

五、实施要求

（一）各项目乡镇（区）要结合巩固拓展脱贫攻坚成果要求，将驻村工作队和“两个全覆盖”工程帮扶干部与巩固拓展脱贫攻坚成果项目的实施进行责任挂钩，由驻村工作队和“两个全覆盖”工程帮扶干部共同负责脱贫户的入户项目实施监督与管理，确保项目早实施，脱贫户早受益的目标任务。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目全面实行公告公示制。项目资金额度、用途在县广播站、电视台、政府网站等媒体进行公告，在实施乡镇、村和项目受益范围内进行公示。通过资金项目的公告公示，提高群众的知晓率，接受群众的广泛监督，未进行项目公示的乡镇（区）、村，一律不予启动项目。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实行责任追究制。对项目实施和资金拨付进度缓慢的单位，县委农村工作领导小组将分别与项目主管部门、资金管理部门和项目实施单位（包含乡、镇、区）的主要领导进行约谈，并且将以书面形式向县委、县政府报告，同时，纪委作出相应的问责追责。

（四）加强项目检查验收和管护，建立健全项目验收、检查和抽查及项目实施档案管理。项目竣工验收后，做好项目产权移交，签订项目产权管理责任书，明确管护责任。加强项目的管理和维护，跟踪问效，动态监测，确保项目在民生建设工作中发挥长期效益。

（五）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目全面实行安全生产责任追究制。严格按照“三管三必须”落实，各项目主管单位要督促项目施工单位做实安全生产工作，对施工现场进行科学监管，常态化进行安全生产隐患排查化解，保障施工安全。各项目单位要用好监理人员的技术力量，对监理加强管理，凡是发现施工不达标、质量不符合要求的，必须及时整改、落实到位。要严格实行衔接项目建设终身负责制，发现工程质量问题、出现安全事故，要追究责任，一查到底。

附：叶城县2025年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划表

叶城县委农村工作领导小组

2024年12月15日

主题词：  　巩固     振兴    项目       实施方案

抄送：叶城县委农村工作领导小组组长、副组长、各成员单位

叶城县委农村工作领导小组                                       2024年12月15日

共印：汉文40份