叶党农领字〔2025〕13号

叶城县2025年第二批中央、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实施方案

为深入贯彻落实中央、自治区和地区关于巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴的相关要求，紧密结合发展规划、资源禀赋、产业就业发展需求，依据“户申请、村申报、乡审核、县审定”的原则，按照自下而上申报程序，编制项目实施方案，确保已脱贫人口无返贫风险，持续巩固提升脱贫攻坚成效，接续乡村振兴。

一、项目编制原则

按照《叶城县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案（2022—2025）》《叶城县“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴规划》《叶城县国民经济和社会发展第十四个五年规划》《关于2024年推动产业帮扶精准到户，促进农民持续增收有关工作的通知》《关于印发<叶城县关于2025年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收有关工作的通知>的通知》和年度巩固拓展脱贫攻坚成果任务，坚持“资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着需求走”的原则，围绕65个项目进行安排设计。

二、资金来源

叶城县2025年第二批中央、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目，实际到位资金15965万元，其中：《关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（新财振字〔2025〕10号）下达叶城县财政衔接补助资金8537万元，含巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务资金8508万元、欠发达国有农牧场任务资金29万元；《关于下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务）预算的通知》（新财振字〔2025〕11号）下达叶城县财政衔接补助资金7216万元；县级配套资金212万元。

三、项目实施内容及职责分工

（一）按照合同价补齐资金项目

1.叶城县2025年巴仁乡林粮间作节水项目：投资396万元，本次安排资金63万元。林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由巴仁乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：项目乡镇包联点县领导

项目责任单位：巴仁乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：巴仁乡党委书记曾恭勤、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

2.叶城县2025年白杨镇林粮间作节水项目：投资368万元，本次安排资金15万元。林粮间作节水2045亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由白杨镇按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：李亚敏（政府副县长）

项目责任单位：白杨镇、县农业技术推广服务中心

项目责任人：白杨镇党委书记王雪强、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

3.叶城县2025年伯西热克镇林粮间作节水项目：投资395万元，本次安排资金35万元。林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由伯西热克镇按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，由农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：蒋小雪（县委常委、纪委书记、监委主任）

项目责任单位：伯西热克镇、农业技术推广服务中心

项目责任人：伯西热克镇党委书记武进邹、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

4.叶城县2025年河园镇林粮间作节水项目：投资398万元，本次安排资金35万元。林粮间作节水2260亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由河园镇按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：李双强（县人大常委会党组书记）

项目责任单位：河园镇、农业技术推广服务中心

项目责任人：河园镇党委书记黄林、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

5.叶城县2025年江格勒斯乡林粮间作节水项目：投资320万元，本次安排资金19万元。林粮间作节水1788亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由江格勒斯乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，由农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：陈杰（县委副书记、政法委书记）

项目责任单位：江格勒斯乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：江格勒斯乡党委书记陈传波、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

6.叶城县2025年洛克乡林粮间作节水项目：投资396万元，本次安排资金35万元。林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由洛克乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：努尔买买提·阿布来提（县人大常委会副主任）

项目责任单位：洛克乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：洛克乡党委书记张海龙、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

7.叶城县2025年恰尔巴格镇林粮间作节水项目：投资396万元，本次安排资金41万元。林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由恰尔巴格镇按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：龙世新（县委常委、组织部部长）

项目责任单位：恰尔巴格镇、农业技术推广服务中心

项目责任人：恰尔巴格镇党委书记汪进飞、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

8.叶城县2025年恰其库木管理区林粮间作节水项目：投资396万元，本次安排资金11万元。林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由恰其库木管理区按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：陈杰（县委副书记、政法委书记）

项目责任单位：江格勒斯乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：江格勒斯乡党委书记陈传波、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

9.叶城县2025年铁提乡林粮间作节水项目：投资396万元，本次安排资金30万元。林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由铁提乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：茹克亚·买买提（县政协党组副书记、主席）

项目责任单位：铁提乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：铁提乡党委书记王东、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

10.叶城县2025年吐古其乡林粮间作节水项目：投资396万元，本次安排资金35万元。林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由吐古其乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，由农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：穆合塔尔·热衣木（县人民法院院长）

项目责任单位：吐古其乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：吐古其乡党委书记木合塔尔·麦合木提、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

11.叶城县2025年乌吉热克乡林粮间作节水项目：投资395万元，本次安排资金45万元。林粮间作节水2367亩，其中：10村1405亩、11村962亩，1668元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由乌吉热克乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，由农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：王起才（县委副书记）

项目责任单位：乌吉热克乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：乌吉热克乡党委书记李晓倩、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

12.叶城县2025年夏合甫乡林粮间作节水项目：投资396万元，本次安排资金35万元。林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由夏合甫乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：陈诗（县委常委、副县长）

项目责任单位：夏合甫乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：夏合甫乡党委书记王友川、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

13.叶城县2025年依力克其乡林粮间作节水项目：投资387万元，本次安排资金20万元。林粮间作节水2150亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由依力克其乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，由农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：沙迪克江·沙吾提（政府副县长）

项目责任单位：依力克其乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：依力克其乡党委书记张兆海、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

14.叶城县2025年依力克其乡种植业基地配套（二期）建设项目：投资390万元，本次安排资金10万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠5.2公里及配套，75万元/公里。由依力克其乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法》的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：沙迪克江·沙吾提（政府副县长）

项目责任单位：依力克其乡、农业农村局

项目责任人：依力克其乡党委书记张兆海、农业农村局局长张纯妮

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

15.叶城县2025年依力克其乡种植业基地配套建设项目：投资375万元，本次安排资金8万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠5公里及配套，75万元/公里。由依力克其乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：沙迪克江·沙吾提（政府副县长）

项目责任单位：依力克其乡、农业农村局

项目责任人：依力克其乡党委书记张兆海、农业农村局局长张纯妮

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

16.叶城县2025年依提木孔镇林粮间作节水项目：投资396万元，本次安排资金13万元。林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由依提木孔镇按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：吴阳（县委常委）

项目责任单位：依提木孔镇、农业技术推广服务中心

项目责任人：依提木孔镇党委书记王英、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

17.叶城县2025年江格勒斯乡土地碎片化建设项目：投资675万元，本次安排资金45万元。实施土地碎片化4400亩，1500元/亩。由江格勒斯乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，由农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：陈杰（县委副书记、政法委书记）

项目责任单位：江格勒斯乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：江格勒斯乡党委书记陈传波、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

18.叶城县2025年巴仁乡林粮间作节水（二期）项目：投资270万元，本次安排资金63万元。林粮间作节水1500亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由巴仁乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法》的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：项目乡镇包联点县领导

项目责任单位：巴仁乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：巴仁乡党委书记曾恭勤、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

19.叶城县2025年铁提乡林粮间作节水（二期）项目：投资360万元，本次安排资金20万元。林粮间作节水2000亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由铁提乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法》的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：茹克亚·买买提（县政协党组副书记、主席）

项目责任单位：铁提乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：铁提乡党委书记王东、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

20.叶城县2025年恰其库木管理区林粮间作节水（二期）项目：投资378万元，本次安排资金58万元。林粮间作节水2100亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由恰其库木管理区按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法》的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：陈杰（县委副书记、政法委书记）

项目责任单位：江格勒斯乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：江格勒斯乡党委书记陈传波、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

21.叶城县2025年乌吉热克乡林粮间作节水（二期）项目：投资360万元，本次安排资金90万元。林粮间作节水2000亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由乌吉热克乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法》的相关规定组织实施，由农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：王起才（县委副书记）

项目责任单位：乌吉热克乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：乌吉热克乡党委书记李晓倩、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

22.叶城县2025年伯西热克镇林粮间作节水（二期）项目：投资396万元，本次安排资金25万元。林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由伯西热克镇按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法》的相关规定组织实施，由农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：蒋小雪（县委常委、纪委书记、监委主任）

项目责任单位：伯西热克镇、农业技术推广服务中心

项目责任人：伯西热克镇党委书记武进邹、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

23.叶城县2025年江格勒斯乡高效节水项目：投资810万元，本次安排资金10万元。高效节水4500亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由江格勒斯乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法》的相关规定组织实施，由农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：陈杰（县委副书记、政法委书记）

项目责任单位：江格勒斯乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：江格勒斯乡党委书记陈传波、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

24.叶城县2025年白杨镇种植业基地配套（二期）建设项目：投资397.5万元，本次安排资金20万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠5.3公里及配套，75万元/公里。由白杨镇按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法》的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：李亚敏（政府副县长）

项目责任单位：白杨镇、县农业农村局

项目责任人：白杨镇党委书记王雪强、农业农村局局长张纯妮

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

25.叶城县2025年恰尔巴格镇种植业基地配套建设项目：投资390万元，本次安排资金15万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠5.2公里及配套，75万元/公里。由恰尔巴格镇按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：龙世新（县委常委、组织部部长）

项目责任单位：恰尔巴格镇、县农业农村局

项目责任人：恰尔巴格镇党委书记汪进飞、农业农村局局长张纯妮

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

26.叶城县2025年伯西热克镇种植业基地配套（二期）建设项目：投资390万元，本次安排资金15万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠5.2公里及配套，75万元/公里。由伯西热克镇按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法》的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：蒋小雪（县委常委、纪委书记、监委主任）

项目责任单位：伯西热克镇、农业农村局

项目责任人：伯西热克镇党委书记武进邹、农业农村局局长张纯妮

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

27.叶城县2025年洛克乡种植业基地配套（二期）建设项目：投资375万元，本次安排资金120万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠5公里及配套，75万元/公里。由洛克乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法》的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：努尔买买提·阿布来提（县人大常委会副主任）

项目责任单位：洛克乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：洛克乡党委书记张海龙、农业农村局局长张纯妮

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

28.叶城县2025年阿克塔什镇种植业基地建设项目：投资300万元，本次安排资金5万元。新建0.5m³/s矩形渠1.0公里及6000m³钢筋混凝土沉砂池等附属配套。由阿克塔什镇按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法》的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：吾拉木江·阿不都瓦依提（县委常委）

项目责任单位：阿克塔什镇、农业农村局

项目责任人：阿克塔什镇党委书记金森、农业农村局局长张纯妮

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

29.叶城县2025年白杨镇种植业基地配套建设项目：投资395万元，本次安排资金20万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠5.5公里及配套，约75万元/公里。由白杨镇按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：李亚敏（政府副县长）

项目责任单位：白杨镇、县农业农村局

项目责任人：白杨镇党委书记王雪强、农业农村局局长张纯妮

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

30.叶城县2025年金果镇联栋温室建设项目：投资2980万元，本次安排资金260万元。新建联栋温室30610㎡，日光温室10538㎡，及相关配套附属设施等。由金果镇按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：曾辉（政府副县长）

项目责任单位：金果镇

项目责任人：金果镇党委书记赵振中

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

31.叶城县2025年临时性公益岗位补助项目：投资1276.8万元，本次安排资金638.4万元。为608个临时性公益岗位进行补助，1750元/人/月。每个公益岗位就业人员就业时间不得超过6个月，参与就业人数不低于1216人。由人力资源和社会保障局按照相关规定组织实施，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：吾拉木江·阿不都瓦依提（县委常委）

项目责任单位：人力资源和社会保障局

项目责任人：人力资源和社会保障局局长刘立魁

项目实施时间：2025年1月-2025年12月

32.叶城县2025年恰尔巴格镇污水回收利用建设项目：投资390万元,本次安排资金19万元。新建500m3钢筋混凝土蓄水池以及配套设施设备；中水管网施工后路面恢复。由恰尔巴格镇按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法》的相关规定组织实施，住建局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：龙世新（县委常委、组织部部长）

项目责任单位：恰尔巴格镇、住建局

项目责任人：恰尔巴格镇党委书记汪进飞、住建局党组书记辜永亮

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

（二）计划启动实施项目

（1）实施产业发展项目22个，投资7630万元。

33.叶城县2025年依提木孔镇高效节水（二期）项目：投资495万元，本次安排资金438万元。高效节水2750亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由依提木孔镇按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：吴阳（县委常委）

项目责任单位：依提木孔镇、农业技术推广服务中心

项目责任人：依提木孔镇党委书记王英、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年2月-2025年11月

34.叶城县2025年洛克乡林粮间作节水（二期）项目：投资396万元。林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由洛克乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：努尔买买提·阿布来提（县人大常委会副主任）

项目责任单位：洛克乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：洛克乡党委书记张海龙、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年6月-2025年10月

35.叶城县2025年夏合甫乡林粮间作节水（二期）项目：投资396万元。林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由夏合甫乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：陈诗（县委常委、副县长）

项目责任单位：夏合甫乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：夏合甫乡党委书记王友川、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年6月-2025年10月

36.叶城县2025年宗朗乡产业园区鲜食玉米加工设备采购项目：投资395万元。采购一批气吹剥皮机、挑选输送机、自动滚杠清洗机、龙门提升漂烫机、玉米自动杀菌锅、翻转除水机等鲜食玉米加工设备。由宗朗乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，商务和工业信息化局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：阿布力肯·阿布都热合曼（县委常委、统战部部长）

项目责任单位：宗朗乡、商务和工业信息化局

项目责任人：宗朗乡党委书记吴维强、商务和工业信息化局党组书记周贤张

项目实施时间：2025年6月-2025年10月

37.叶城县2025年白杨镇12村种植业基地配套建设项目：投资390万元。新建0.2m³/s-0.8m³/s防渗渠5.2公里及配套，75万元/公里。由白杨镇按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法》的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：李亚敏（政府副县长）

项目责任单位：白杨镇、县农业农村局

项目责任人：白杨镇党委书记王雪强、农业农村局局长张纯妮

项目实施时间：2025年6月-2025年10月

38.叶城县2025年伯西热克镇5村林粮间作节水项目：投资396万元，本次安排资金390万元。林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由伯西热克镇按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法》的相关规定组织实施，由农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：蒋小雪（县委常委、纪委书记、监委主任）

项目责任单位：伯西热克镇、农业技术推广服务中心

项目责任人：伯西热克镇党委书记武进邹、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年6月-2025年10月

39.叶城县2025年江格勒斯乡林粮间作节水（二期）项目：投资396万元，本次安排资金390万元。林粮间作节水设施配套2200亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由江格勒斯乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，由农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：陈杰（县委副书记、政法委书记）

项目责任单位：江格勒斯乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：江格勒斯乡党委书记陈传波、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年6月-2025年10月

40.叶城县2025年夏合甫乡种植业基地配套建设（三期）项目：投资390万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠5.2公里及配套，75万元/公里。由夏合甫乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：陈诗（县委常委、副县长）

项目责任单位：夏合甫乡、农业农村局

项目责任人：夏合甫乡党委书记王友川、农业农村局局长张纯妮

项目实施时间：2025年6月-2025年10月

41.叶城县2025年依力克其乡林粮间作节水（二期）项目：投资396万元，本次安排资金390万元。林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由依力克其乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，由农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：沙迪克江·沙吾提（政府副县长）

项目责任单位：依力克其乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：依力克其乡党委书记张兆海、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年6月-2025年10月

42.叶城县2025年依力克其乡12村水稻田节水灌溉设施配套建设项目：投资390万元。土地平整1200亩，实施节水管网配套电力及其他附属设施。由依力克其乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，由农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：沙迪克江·沙吾提（政府副县长）

项目责任单位：依力克其乡、农业农村局

项目责任人：依力克其乡党委书记张兆海、农业农村局局长张纯妮

项目实施时间：2025年6月-2025年10月

43.叶城县2025年依力克其乡种植业基地配套建设（三期）项目：投资390万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠5.2公里及配套，75万元/公里。由依力克其乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，由农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：沙迪克江·沙吾提（政府副县长）

项目责任单位：依力克其乡、农业农村局

项目责任人：依力克其乡党委书记张兆海、农业农村局局长张纯妮

项目实施时间：2025年6月-2025年10月

44.叶城县2025年依提木孔镇林粮间作节水（二期）项目：投资390万元。林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由依提木孔镇按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：吴阳（县委常委）

项目责任单位：依提木孔镇、农业技术推广服务中心

项目责任人：依提木孔镇党委书记王英、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年6月-2025年10月

45.叶城县2025年巴仁乡种植业基地配套（二期）建设项目：投资390万元。新建0.2m³/s-0.8m³/s防渗渠5.2公里及配套，75万元/公里。由巴仁乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：项目乡镇包联点县领导

项目责任单位：巴仁乡、县农业农村局

项目责任人：巴仁乡党委书记曾恭勤、农业农村局局长张纯妮

项目实施时间：2025年6月-2025年10月

46.叶城县2025年金果镇13村干、鲜切花种植基地建设项目：投资380万元。建设现代化干、鲜切花产业种植基地110亩（月季20亩、绣球花90亩），配套3.5千米输水管网、1.2千米输电线路及水泵、水肥一体化设施等附属设施。由金果镇按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，园艺工作站负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：曾辉（政府副县长）

项目责任单位：金果镇、园艺工作站

项目责任人：金果镇党委书记赵振中、园艺工作站党支部书记付雷

项目实施时间：2025年5月-2025年11月

47.叶城县2025年河园镇7村8村种植业基地配套建设项目：投资375万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠5公里及配套，75万元/公里。由河园镇按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：李双强（县人大常委会党组书记）

项目责任单位：河园镇、县农业农村局

项目责任人：河园镇党委书记黄林、农业农村局局长张纯妮

项目实施时间：2025年6月-2025年10月

48.叶城县2025年江格勒斯乡种植业基地配套（二期）建设项目：投资375万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠5公里及配套，75万元/公里。由江格勒斯乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法》的相关规定组织实施，由农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：陈杰（县委副书记、政法委书记）

项目责任单位：江格勒斯乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：江格勒斯乡党委书记陈传波、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

49.叶城县2025年河园镇喀勒塔恰斯木克（6）村林粮间作节水项目：投资370万元。林粮间作节水2057亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由河园镇按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：李双强（县人大常委会党组书记）

项目责任单位：河园镇、农业技术推广服务中心

项目责任人：河园镇党委书记黄林、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年5月-2025年11月

50.叶城县2025年伯西热克镇2村种植业基地配套建设项目：投资290万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠3.9公里及配套，75万元/公里。由伯西热克镇按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法》的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：蒋小雪（县委常委、纪委书记、监委主任）

项目责任单位：伯西热克镇、农业农村局

项目责任人：伯西热克镇党委书记武进邹、农业农村局局长张纯妮

项目实施时间：2025年6月-2025年10月

51.叶城县2025年夏合甫乡5村稻虾共作示范区建设项目：投资278万元。购置1604马力拖拉机1台、3米旋耕机1台、5齿铧犁1台、卫星平整机1台、移动生产用房20间、生产监测设备3套、全自动育秧生产线、车间1套；养殖繁育棚。由夏合甫乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：陈诗（县委常委、副县长）

项目责任单位：夏合甫乡、农业农村局

项目责任人：夏合甫乡党委书记王友川、农业农村局局长张纯妮

项目实施时间：2025年6月-2025年10月

52.叶城县洛克乡特色产业设施林果温室种植土换填建设项目：投资207万元。为洛克乡温室大棚换填种植土约5.41万m³、土工布铺设7.58万㎡。由园艺工作站按照相关要求，负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、审计局负责监督。

项目责任领导：模民江·阿不迪尔希提（政府副县长）

项目责任单位：园艺工作站、农业农村局

项目责任人：园艺工作站党支部书记付雷、农业农村局局长张纯妮

项目实施时间：2025年5月-2025年8月

53.叶城县2025年巴仁乡6村沉砂池建设项目：投资120万元。建设2000m³沉砂池一座及其附属配套设施。由巴仁乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法》的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：项目乡镇包联点县领导

项目责任单位：巴仁乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：巴仁乡党委书记曾恭勤、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年6月-2025年10月

54.叶城县2025年巴仁乡10村渔业养殖配套设施项目：投资100万元。采购动力柜（XL21动力柜，三相四线380V）2台、配电箱（三级）80台、主电缆（95#铜芯电缆3+1铠装直埋电缆）2200米、电缆（电缆3+1铠装直埋电缆）480米、变压器（500KV箱式变压器）1台、高压线路（10KV高压线路）300米。由巴仁乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法》的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：项目乡镇包联点县领导

项目责任单位：巴仁乡、农业农村局

项目责任人：巴仁乡党委书记曾恭勤、农业农村局局长张纯妮

项目实施时间：2025年6月-2025年10月

（2）实施就业增收项目1个，投资712万元。

55.叶城县2025年疆内跨地州市（含兵团）就业一次性交通补助：投资900万元，本次安排资金712万元。疆内跨地州市（含兵团）就业9000人，每人不超过1000元。由人力资源和社会保障局按照相关规定组织实施，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：吾拉木江·阿不都瓦依提（县委常委）

项目责任单位：人力资源和社会保障局

项目责任人：人力资源和社会保障局局长刘立魁

项目实施时间：2025年1月-2025年12月

（3）实施乡村建设项目8个，投资3383.1万元。

56.叶城县2025年河园镇萨依巴格（17）村美丽宜居村建设项目：投资924万元，本次安排资金908.1万元。新建污水管网并配套附属设施，建设主管网6.4公里，60万元/公里；农贸市场改造升级，改造及新建2930平彩钢棚，合理设置摊位，新建60平方米公共厕所；人居环境整治，对15000平方米地坪硬化等基础设施配套改造升级；乡村振兴示范村规划编制。由河园镇按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，农业农村局、住建局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：李双强（县人大常委会党组书记）

项目责任单位：河园镇、县农业农村局、住建局

项目责任人：河园镇党委书记黄林、农业农村局局长张纯妮、住建局党组书记辜永亮

项目实施时间：2025年3月-2025年11月

57.叶城县2025年白杨镇博斯坦艾日克（18）村美丽宜居村建设项目：投资898万元。新建污水管网约4.9公里，修建化粪池、检查井等配套附属设施，60万元/公里；农贸市场改造升级，地面硬化5000平方米，新建彩钢棚536平方米，及其他市场相关附属设施；林粮间作节水2800亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等，1800元/亩；乡村振兴示范村规划编制。由白杨镇按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，农业农村局、住建局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：李亚敏（政府副县长）

项目责任单位：白杨镇、县农业农村局、住建局

项目责任人：白杨镇党委书记王雪强、农业农村局局长张纯妮、住建局党组书记辜永亮

项目实施时间：2025年3月-2025年11月

58.叶城县2025年依提木孔镇14村容村貌整治项目：投资398万元。新建沥青混凝土路面3200平方米,污水管网5公里及附属配套。由依提木孔镇按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：吴阳（县委常委）

项目责任单位：依提木孔镇、农业农村局、住建局

项目责任人：依提木孔镇党委书记王英、农业农村局局长张纯妮

项目实施时间：2025年5月-2025年11月

59.叶城县2025年洛克乡村组道路建设项目：投资390万元。道路建设5.3公里及其配套附属。由洛克乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，交通运输局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：努尔买买提·阿布来提（县人大常委会副主任）

项目责任单位：洛克乡、交通运输局

项目责任人：洛克乡党委书记张海龙、交通运输局党组书记朱辽荣

项目实施时间：2025年6月-2025年10

60.叶城县2025年夏合甫乡5村稻虾产业路建设项目：投资390万元。完善产业配套道路建设4.5公里。由夏合甫乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，交通运输局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：陈诗（县委常委、副县长）

项目责任单位：夏合甫乡、交通运输局

项目责任人：夏合甫乡党委书记王友川、交通运输局党组书记朱辽荣

项目实施时间：2025年6月-2025年10月

61.叶城县2025年乌夏巴什镇农村道路建设项目：投资190万元。新建村组巷道2.2公里，并配套过水路面等附属建筑物。由乌夏巴什镇按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法》的相关规定组织实施，交通运输局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：玛丽艳·木沙（县委常委、宣传部部长）

项目责任单位：乌夏巴什镇、交通运输局

项目责任人：乌夏巴什镇党委书记阿布都热合曼·阿布力米提、交通运输局党组书记朱辽荣

项目实施时间：2025年6月-2025年10月

62.叶城县2025年巴仁乡10村道路硬化建设项目：投资180万元。路面硬化12500平方米，道路拓宽3000平方米。由巴仁乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，交通运输局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：项目乡镇包联点县领导

项目责任单位：巴仁乡、交通运输局

项目责任人：巴仁乡党委书记曾恭勤、交通运输局党组书记朱辽荣

项目实施时间：2025年6月-2025年10月

63.叶城县2025年欠发达国有农场资金（二期）建设项目：投资29万元。道路硬化1812.5㎡。由夏合甫乡按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定组织实施，交通运输局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：陈诗（县委常委、副县长）

项目责任单位：夏合甫乡、交通运输局

项目责任人：夏合甫乡党委书记王友川、交通运输局党组书记朱辽荣

项目实施时间：2025年6月-2025年10月

（4）实施易地扶贫搬迁后扶项目1个，投资1466.5万元。

64.叶城县易地扶贫搬迁调整融资模式后地方政府债券贴息补助：投资1466.5万元。该项目由财政局按照相关规定组织实施，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：向明清（县委常委、副县长）

项目责任单位：财政局

项目责任人：财政局局长沈丽丽

项目实施时间：2025年6月-2025年10月

（5）实施巩固“三保障”成果项目1个，投资900万元。

65.叶城县2025年第二批雨露计划项目：投资900万元。资助对象为就读于中职、中专（成人中专）、技工、高职等接受职业教育的叶城县户籍脱贫户家庭子女（含监测帮扶对象家庭子女）的实施补助，每人补助3000元，享受学生3000人。由教育局按照相关规定组织实施，通过“一卡通”直接拨付补助资金，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局负责监督。

项目责任领导：李亚敏（政府副县长）

项目责任单位：教育局

项目责任人：教育局局长梁虎

项目实施时间：2025年1月-2025年12月

四、实施原则

（一）紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以巩固拓展脱贫攻坚成果为要求，坚持统筹规划，量力而行，分类指导，突出重点，兼顾一般，整村推进，注重效益的原则。各项目实施行业单位、乡镇（区）要充分发挥基层组织作用，着力提升农村群众的创业致富能力，认真抓好项目实施工作，提前做好项目启动实施前的各项准备，按照“实施方案”的要求，加强衔接与配合，确定受益户，不得以任何理由相互推诿、拖延项目执行时间，确保项目如期完工。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目的实施由县委副书记王起才同志负总责，资金拨付由县委常委、常务副县长向明清同志负责。同时成立财政衔接资金、项目实施工作领导小组，组长由县委副书记王起才同志，县委常委、常务副县长向明清同志担任，并下设：

项目督查小组：由农业农村局负责对项目公告公示、项目实施进度、项目实施质量的督促检查，成员由农业农村局、发展和改革委员会、纪委监委、项目实施等单位组成。

资金落实小组：由财政局负责对项目资金的落实、监督、使用管理、审计等负责，成员由财政局、审计局、项目实施等单位组成。

项目验收小组：由农业农村局负责对项目实施阶段验收和项目竣工验收，成员由县委统战部、发展和改革委员会、审计局、财政局、农业农村局（畜牧兽医站、核桃产业化发展中心、农业农村机械化发展服务中心、园艺工作站、乡村振兴产业发展中心、农业技术推广服务中心、农业经济发展服务中心）、林业和草原局、自然资源局、住房和城乡建设局、商务和工业信息化局、水利局（农村饮水安全工程建设服务站）、交通运输局、人力资源和社会保障局、教育局、项目实施等单位组成。

五、实施要求

（一）各项目乡镇（区）要结合巩固拓展脱贫攻坚成果要求，将驻村工作队和“两个全覆盖”工程帮扶干部与巩固拓展脱贫攻坚成果项目的实施进行责任挂钩，由驻村工作队和“两个全覆盖”工程帮扶干部共同负责脱贫户的入户项目实施监督与管理，确保项目早实施，脱贫户早受益的目标任务。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目全面实行公告公示制。项目资金额度、用途在县广播站、电视台、政府网站等媒体进行公告，在实施乡镇、村和项目受益范围内进行公示。通过资金项目的公告公示，提高群众的知晓率，接受群众的广泛监督，未进行项目公示的乡镇（区）、村，一律不予启动项目。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实行责任追究制。对项目实施和资金拨付进度缓慢的单位，县委农村工作领导小组将分别与项目主管部门、资金管理部门和项目实施单位（包含乡、镇、区）的主要领导进行约谈，并且将以书面形式向县委、县政府报告，同时，纪委作出相应的问责追责。

（四）加强项目检查验收和管护，建立健全项目验收、检查和抽查及项目实施档案管理。项目竣工验收后，做好项目产权移交，签订项目产权管理责任书，明确管护责任。加强项目的管理和维护，跟踪问效，动态监测，确保项目在民生建设工作中发挥长期效益。

（五）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目全面实行安全生产责任追究制。严格按照“三管三必须”落实，各项目主管单位要督促项目施工单位做实安全生产工作，对施工现场进行科学监管，常态化进行安全生产隐患排查化解，保障施工安全。各项目单位要用好监理人员的技术力量，对监理加强管理，凡是发现施工不达标、质量不符合要求的，必须及时整改、落实到位。要严格实行衔接项目建设终身负责制，发现工程质量问题、出现安全事故，要追究责任，一查到底。

附：叶城县2025年第二批中央、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目计划

叶城县委农村工作领导小组

2025年6月5日

主题词：  　巩固     振兴    项目       实施方案

抄送：叶城县委农村工作领导小组组长、副组长、各成员单位

叶城县委农村工作领导小组                                     2025年6月5日

共印：汉文40份